Отчет о реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Всеволожск» в 2020-2024 годах»

за 2020 год

1. Постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

- № 4209 от 23.12.2019 № 4209 «Об утверждении муниципальной программы ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Всеволожск» в 2020-2024 годах»»;

- № 1088 от 01.04.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Всеволожск» в 2020-2024 годах» в новой редакции»;

- № 1520 от 20.05.2020 «О внесении изменений в постановление администрации от 01.04.2020 № 1088»;

- № 2941 от 16.09.2020 «О внесении изменений в постановление администрации от 01.04.2020 № 1088».

2. Основной исполнитель Программы: жилищный отдел администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Основная цель Программы – Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья в жилищном фонде муниципального образования «Город Всеволожск», снижение доли аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования, обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных домах на территории МО «Город Всеволожск».

Основными задачами Программы являются:

- Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета.

- Снос 16 аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

3.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателя |
| План2020г. | Факт 2020г. | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | количество переселенных жителей | чел. | 78 | 73 | В связи с наличием непредвиденных обстоятельств: розыск, суд. |
| 2 | количество переселенных семей |  | 31 | 27 | В связи с наличием непредвиденных обстоятельств: розыск, суд. |
| 3 | расселенная площадь | кв.м. | 1008,35 | 889,85 | В связи с наличием непредвиденных обстоятельств: розыск, суд. |

4. Исполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятий (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск», включенных в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» | 86 419 029,19 | 77 841 131,29 | В связи с наличием непредвиденных обстоятельств: розыск, суд. |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности Программы проводится на основе оценки:

1.Степени достижения цели и решения задач программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Основное мероприятие: Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск», включенных в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».

Плановые показатели (индикаторы) основного мероприятия муниципальной программы на 2020 год - 78 человек (31 семья), 1008,35 кв.м. За анализируемый период переселено 73 человека (27 семей), расселённая площадь 889,85 кв.м.

СД1= 73/78 х 100% = 93,5%

СД2=27/31х100%=87,1%

СД3= 889,85/1008,35 х 100% = 88,2%

 СДобщ.=93,5+87,1+88,2/3=89,6%

Неполное достижение показателей (индикаторов) обусловлено наличием непредвиденных обстоятельств: розыск граждан, наличие судебного спора.

2.Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования и иных источников ресурсного обеспечения программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основных мероприятий программы.

В 2020 году на реализацию мероприятия обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск», включенных в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» были запланированы средства в размере 86 419 029,19 руб. Реализовано – 77 841 131,29 руб.

Уф = 77 841 131,29/86 419 029,19 х 100% = 90%

Неполное достижение показателя обусловлено наличием непредвиденных обстоятельств: розыск граждан, наличие судебного спора.

3.Степени реализации мероприятий Программы (достижение ожидаемых результатов их реализации) на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий (М).

М = 1/1 х100%=100%

Для определения уровня эффективности (Уэф) Программы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

Сд=89,6% х 0,5=44,8

Уф=90%х 0,2=18

М= 100%х 0,3=30

Уэф=44,8+18+30=93%

Муниципальная программа считается реализуемой при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем мероприятий.

ВЫВОД: Анализ результатов исполнения Программных мероприятий и достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий Программы позволяет сделать вывод, что Программа в 2020 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Дальнейшая реализация основного мероприятия: Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск», включенных в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» позволит улучшить состояние здоровья населения, выполнить обязательства государства перед гражданами, улучшить внешний облик города. Начиная с 2021 года основное мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 – 2025 годах».