**Отчет**

**о реализации Муниципальной программы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2022годы» за 2020 год.**

1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 01.06.2017 № 1246 (с изменениями внесенными в соответствии с постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 27.11.2020 № 4063).
2. Муниципальная программа подразделяется на две подпрограммы:

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2022 годы»;

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2022 годы».

Основными индикаторами подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2022 годы» являются:

Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них;

Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них.

Основными индикаторами подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2022 годы» являются:

Снижение уровня аварийности на транспорте, передвигающемся по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов;

Сокращение числа пострадавших людей в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов.

1. Исполнение показателей (индикаторов) по каждой подпрограмме

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор) | Ед.  измерения | Значение показателя | | |
| План  (2020 год) | Факт  (2020 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них | км | 12,449 | 15,552 | Производилось содержание автомобильных дорог местного значения (в т. ч. зимний период) общей протяженностью 15,552 км. |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них | м2 | 7300 | 10 225,8 | Был произведен ремонт дорожного покрытия на участках автомобильной дороги местного значения общей протяженностью  10 225,8 м2. |
| 3. | Снижение уровня аварийности на транспорте, передвигающемся по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов | % | 10 | Показатель не подлежит определению | В 2018 и 2019 годах ДТП на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов не зарегистрировано. |
| 4. | Сокращение числа пострадавших людей в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов | % | 15 | Показатель не подлежит определению | В связи с отсутствием зарегистрированных ДТП в 2018 и 2019 годах, информация о пострадавших людях отсутствует |

4. Исполнение мероприятий по каждой подпрограмме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них | 11 900 000,00 | 9 789 956,35 | В 2020 году заключены 6 муниципальных контрактов и 10 договоров на ремонт и содержание дорог. |
| 2. | Снижение уровня аварийности на транспорте и сокращение числа пострадавших людей в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов | 10 000,00 | 0 | В 2020 году расчеты по контрактам на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам не производились (Муниципальные контракты на право оказания услуг заключены сроком на 5 лет). |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 11 910 000,00 | 9 789 956,35 |  |

1. Оценка эффективности реализации по каждой подпрограмме.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдп (1)=15,552/12,449\*100%=1,249\*100%= 125%,

Сдп(2)=10 225,8/7 300\*100%=1,40\*100%=140%

Сд=125%+140%/2=132,5%

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

Уф= 9 789 956,35/11 900 000,00\*100%=0,823\*100% =82,3%

Степень реализации мероприятий программы:

М=1/2\*100%=0,5\*100%=50%

Уровень эффективности программы:

132,5%\*0,5+82,3%\*0,2+50%\*0,3=66,2%+16,5%+15%=97,7% (> 95%)

Согласно методике оценки эффективности, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.