**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Развитие, реконструкция сетей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содержания территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021 - 2025 годы **за 2021 год**

1. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 03.11.2020 года №3658 (изм. от 10.02.20201 года №342).
2. Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск». Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск». Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск». Создание наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2021год) | Факт(2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск». | м | 298000,00 | 298000,00 |  |
| 2. | Обеспечение функционирования уличного освещения. | шт. | 7450 | 7450 |  |
| 3. | Строительство сетей уличного освещения | м | 2341,00 | 0 | Из-за многочисленных жалоб от участников аукциона, заключение муниципального контракта в 2021 году не состоялось.  |
| 4. | Организация мест накопления ТКО | шт. | 10 | 0 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 5. | Уборка несанкционированных свалок. | м3 | 2777,00 | 2464,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 6. | Уборка тротуаров, пешеходных дорожек и автобусных остановок. | тыс. м2 | 36310,00 | 36310,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 7. | Окос газонов | тыс. м2 | 880,00 | 1200,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 8. | Очистка сетей ливневой канализации  | м.п. | 8500,00 | 8500,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 9. | Ремонт детских игровых и спортивных дворовых площадок  | ш. т. | 72,00 | 115,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 10. | Обслуживание и текущий ремонт дорог общего пользования IV и V категории | тыс. м2 | 5 500,00 | 6540,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 11. | Ремонт ограждений  | м2 | 2650,00 | 2700,00 | Выполнение работ по мере необхо22димости |
| 12. | Количество рассады на цветники | шт. | 36623,00 | 40611,00 | Выполнение работ по мере необходимости  |
| 13. | Ямочный ремонт  | м2 | 8000,00 | 10000,00 | Выполнение работ по мере необходимости |

1. Исполнение мероприятий по каждой подпрограмме (при отсутствии подпрограмм - по программе).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (тыс. руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск»  | 13000,00 | 12999,92 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 2. | Обеспечение функционирования уличного освещения | 79150,00 | 74524,10 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 3. | Выполнение работ по строительству сетей уличного освещения | 10158,35 | 0,00 | Из-за многочисленных жалоб от участников аукциона, заключение муниципального контракта в 2021 году не состоялось. |
| 4. | Организация мест накопления ТКО (софинансирование) |  0,00 | 0,00 | Субсидия не предоставлялась. Заявок на создание и внесение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с Постановлением № 1701 от 19.06.2019 года «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Всеволожск» и ведения их реестра» не поступало. |
| 5. | Организация мест накопления ТКО  | 0,00 | 0,00 | Заявок на создание и внесение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с Постановлением № 1701 от 19.06.2019 года «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Всеволожск» и ведения их реестра» не поступало. |
| 6 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 350,83 | 174,08 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 7. | Уборка несанкционированных свалок  | 5000,00 | 4596,95 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 8. | Обеспечение деятельности учреждения  | 9220,63 | 90843,92 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 9. | Расходы по содержанию города | 184896,77 | 178146,5 | Выполнение работ по мере необходимости |
|  | **ИТОГО по программе (подпрограмме):** | **385 776,59** | **365 553,65** |  |

5.Оценка эффективности реализации по программе произведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.06.2020 года №1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации».

Анализ эффективности реализации проводится на основе оценки:

* 1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов)программы (подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑Сдn/N

Сд =(1+1+0+0+0,88+1+1,36+1+1,59+1,18+1,01+1,1+1,25)/13=**95,5**

Сдn = Зф /Зп \* 100,

Сдn1 =298000000/298000000\*100=100,00

Сдn2 =7450000/7450000\*100=100,00

Сдn3 =0/0\*100=0,00

Сдn4 =0/2341000\*100=0,00

Сдn5 =2464/2777\*100=88,72

Сдn6 = 36310/36310\*100=100,00

Сдn7 = 1200/880\*100=136,36

Сдn8 = 8500/8500\*100=100,00

Сдn9 = 115/72\*100=159,72

Сдn10 =6540/5500\*100=118,90

Сдn11 = 2700/2650\*100=101,88

Сдn12 = 40611/36623\*100=110,88

Сдn13 = 10000/8000\*100=125,00

где:

Сд –степень достижения целей (решения задач);

N – количество показателей (индикаторов);

Сдn – степень достижения значения конкретного показателя;

Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора)муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов).

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

* 1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы)
	по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100,

Уф = 365 553,65/ 385 776,59 \* 100 = **94,76**

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф– фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп–плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

* 1. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)
	на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100,

М = 6/7 \* 100 = **85,71**

где:

– М-реализация мероприятий программы (подпрограммы);

– Мф-количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

–Мп-количество запланированных мероприятий подпрограммы.

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд– 0,5 х 95,5= 47,75;

для Уф– 0,2 х 94,76= 18,95;

для М– 0,3 х 85,71 = 25,71;

47,75 + 18,95 + 25,71 = **92,41**

Муниципальная программа(подпрограмма) считается реализованной:

– при эффективности 95% и более –с высоким уровнем;

–при эффективности 75-95% –с удовлетворительным уровнем;

– при эффективности менее 75% –с неудовлетворительным уровнем.

Расчетный уровень реализации муниципальной программы равен **92,41%**. Таким образом, реализация муниципальной программы за 2021 года осуществлена с высоким уровнем.

Исп. Большаков Андрей Николаевич 8 (81370) 25-1247