**Отчет**

**о реализации Муниципальной программы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Развитие дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район на 2021 – 2025 годы» за 2021 год.**

1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 06.11.2020 № 3688 (с изменениями внесенными в соответствии с постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 09.02.2021 № 341, от 15.09.2021 № 3588).
2. Основными индикаторами муниципальной программы являются:

Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них;

Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них;

Снижение уровня аварийности на транспорте, передвигающемся по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов;

Сокращение числа пострадавших людей в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов.

1. Исполнение показателей (индикаторов) по каждой подпрограмме

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор) | Ед.  измерения | Значение показателя | | |
| План  (2021 год) | Факт  (2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них | км | 20,943 | 22,286 | Производилось содержание автомобильных дорог местного значения (в т. ч. зимний период) общей протяженностью 22,286 км. |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них | м2 | 8000 | 20239 | Был произведен ремонт дорожного покрытия на автомобильных дорогах местного значения общей протяженностью  20239 м2. |
| 3. | Снижение уровня аварийности на транспорте, передвигающемся по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов | % | 7 | Показатель не подлежит определению | В 2020 и 2021 годах ДТП на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов не зарегистрировано. |
| 4. | Организация дорожного движения и обслуживание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | км | 7,594 | 9,669 | Разработка проектов организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков на автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные вне границ населенных пунктов |
| 5. | Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | % | 5 | Показатель не подлежит определению | В связи с отсутствием объективной информации о количестве перевезенных граждан |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе (подпрограммы отсутствуют)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | 36 499 000,00 | 35 766 786,35 | Увеличение стоимости муниципальных контрактов в рамках 10%, перенос денежных средств с других мероприятий |
| 2. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | 7 500 000,00 | 5 642 093,94 | Снижение начальной максимальной стоимости контрактов в ходе проведения конкурса на определение подрядной организации |
| 3. | Организация дорожного движения, обслуживание технических средств организации дорожного движения, разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | 1 400 000,00 | 730 519,71 | Мероприятия по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, не проводились |
| 4. | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров | 1 000,00 | 1 000,00 | Конкурсы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, не проводились |
|  | Развитие дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021-2025 годы | 45 400 000,00 | 42 139 400,00 |  |

1. Оценка эффективности реализации по каждой подпрограмме.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдп (1)=22,286/20,943\*100%=1,064\*100%= 106%,

Сдп(2)=20239/8000\*100%=2,53\*100%=253%,

Сдп(2)=9,669/7,594\*100%=1,27\*100%=127%

Сд=106%+253%+127%/3=162%

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

Уф= 42139400,00/45400000,00\*100%=0,93\*100% =93,0%

Степень реализации мероприятий программы:

М=5/5\*100%=1,0\*100%=100%

Уровень эффективности программы:

162%\*0,5+93,0%\*0,2+100%\*0,3=81+18,6%+30%=129,6%

Эффективность - 129,6%

Согласно методике оценки эффективности, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.