**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы» за 2021 год**

**1.** Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации от 02.04.2018 г. №800, постановлениями администрации от 28.03.2019 г. № 781, от 11.05.2021 № 1549 внесены изменения в Программу.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,  г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом № 138, заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,  т. 8-(813-70)-23-519. |
| Участники программы | Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (МУ «ВМУК») |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.)  3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий:   2021 г. – 0 ед.   1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества благоустроенных дворовых территорий:   2021г. – 0 %   1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования):   2021 г. – 43%   1. Количество благоустроенных общественных территорий:   2021 г. – 1 ед.   1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий:   2021 г. – 37%   1. Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования):   2021 г. – 55% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Единое управление комплексным благоустройством в городе Всеволожске;  -Определение перспективы улучшения благоустройства в городе Всеволожске;  - Создание условий для работы и отдыха жителей города Всеволожска;  - Улучшение состояния территорий города Всеволожска;  - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города Всеволожска;  - Совершенствование эстетического состояния территории города Всеволожска;  - Создание зелёных зон для отдыха граждан;  - Предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - Приведение в нормативное состояние наружного освещения территории города Всеволожска;  - Благоустройство дворовых территорий;  - Благоустройство общественных территорий. |

**2. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021год) | Факт  (2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 43 | 43 |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 |  |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 37 | 37 |  |
| 6 | Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 55 | 55 |  |

**3. Исполнение мероприятий по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство общественной территории у ж/д станции «Мельничный ручей» | 33 320 000,00 | 32 457 018,71 | Средства освоены в соответствии с направленной заявкой и заключенным муниципальным контрактом |
|  | ИТОГО по программе | 33 320 000,00 | 32 457 018,71 |  |

Программа реализуется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2021 году – 32 457 018,71 руб., из них средства федерального бюджета – 7 830 000 руб., средства областного бюджета – 17 170 000 руб., средства местного бюджета – 7 457 018,71 руб.

В 2021 году освоено 32 457 018,71 руб., что составляет 100 % выделенных ассигнований.

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100% ,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

N – количество показателей (индикаторов);

Сдn – степень достижения значения конкретного показателя;

Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

В 2021 году были получены следующие значения:

Сдn1 и Сдn2 не учитываются в расчёт, тк. благоустройство дворовых территорий в 2021 г. не планировалось.

Сдn3= 43/43\*100 = 100

Сдn4 = 1/1\*100 = 100

Сдn5 = 37/37\*100 = 100

Сдn6 = 55/55\*100 = 100

**Сд =400/4=100**

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В 2020 году были получены следующие значения:

Фф = 32 457 018,71 руб.;

Фп = 33 320 000,00 руб.

**Уф = (32457018,71/ 33320000,00)\*100%=97,41**

М = Мф / Мп \* 100%,

где:

М – реализация мероприятий подпрограммы;

Мф – количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

Мп– количество запланированных мероприятий подпрограммы.

В 2020 году были получены следующие значения:

Мф – 1

Мп - 1

М = 1/1\*100% = **100**

Сд 100\*0,5 = 50

Сд 97,41\*0,2 = 19,48

М 100\*0,3 = 30

**50 +19,48+30 =99,48**

**ВЫВОД:** Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2024 годы» в 2020 годуреализуется с высоким уровнем эффективности, т.к. 100% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме, а также 100 % показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности.

Начальник отдела строительства А.С. Корнеев

Алиева Виктория Сергеевна

29-973