**ПРОЕКТ**

ГЕРБ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной

программы «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт инженерной и дорожной

инфраструктуры на территории

МО «Город Всеволожск»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_ «О бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлениями администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.10.2023 № 4257 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Всеволожского муниципального района и МО «Город Всеволожск»», от 27.10.2023 № 4277 «Об утверждении перечня муниципальных программ Всеволожского муниципального района и МО «Город Всеволожск»», администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» согласно приложения.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.12.2021 № 5019 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»» с 01.03.2024 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах администрации и муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и действует с 01.01.2024 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – А.С. Корнеева.

Временно исполняющий

полномочия главы администрации А.В. Комарницкая

Согласовано:

Филимонова Т.С.

Валк И.А.

Попова А.Г.

Маслова И.С.

Корнеев А.С.

Гужина Е.В.

Капчёнкина Н.А.

Приложение к постановлению

администрации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Муниципальная программа**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

г.Всеволожск

2023 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;  МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| Участники муниципальной программы | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;  МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения местного значения;  2. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности;  3. Развитие объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск»;  4. Улучшение жилищных условий населения МО «Город Всеволожск» |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения;  2. Улучшение состояния коммунально-инженерной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»;  3. Улучшение функционального и эстетического состояния общественных пространств на территории МО «Город Всеволожск»;  4. Повышение комфортности проживания граждан, улучшение текущего состояния муниципального жилого фонда |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»;  Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2028 годы составляет 1 067 108 384,90 руб., в том числе по годам:  2024 год – 220 504 624,90 руб.  2025 год – 208 384 150,00 руб.  2026 год – 212 739 870,00 руб.  2027 год – 212 739 870,00 руб.  2028 год – 212 739 870,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальное образование «Город Всеволожск» расположено в юго-восточной части Всеволожского района по смежеству с Романовским, Щегловским сельскими, Колтушским, Кузьмоловским, Муринским, Заневским городскими поселениями Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по границе Ленинградской области с городом Санкт-Петербургом.

Город Всеволожск является пригородом мегаполиса Санкт-Петербург и расположен в 22 км к востоку от него.

Всеволожск является главным транспортным узлом Всеволожского муниципального района. От автовокзала Всеволожска отправляются [автобусы](http://ru.wikipedia.org/wiki/Автобус) по [Всеволожскому району](http://ru.wikipedia.org/wiki/Волосовский_район_Ленинградской_области) на [Санкт-Петербург](http://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург). Имеется одноименная железнодорожная станция.

Из микрорайона «Котово поле» от Центрального универсама, и со ст. «Всеволожская» отправляются маршрутные автобусы в Санкт-Петербург. Через город Всеволожск проходят две ветки Ириновского направления Октябрьской железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург с отдаленными населенными пунктами района – поселками Невская Дубровка и Ладожское озеро. В черте муниципального образования расположены железнодорожные платформы Ковалево, Бернгардовка, Всеволожская и железнодорожная станция – Мельничный ручей.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям   
и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

На территории МО «Город Всеволожск» располагается довольно большая по протяженности сеть газопроводов, которые находятся в хорошем состоянии и не требуют перекладки. Газораспределительные сети МО «Город Всеволожск» составляют: газопровод низкого давления – 9523,9 м; газопровод среднего давления – 1021,94 м; газопровод высокого давления – 282,2 м; ПГР (ШРП) – 11 ед.; запорная арматура 136 ед.; КИП – 7 ед.

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение жилищного фонда  
и объектов социальной сферы МО «Город Всеволожск» осуществляется   
в основном централизованно от источников теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в обслуживании у ресурсоснабжающей организации, расположенной на территории МО «Город Всеволожск».  
 В МО «Город Всеволожск» теплоснабжение осуществляется от 13 котельных по тепловым сетям, протяженностью более 70 км. Общий процент физического износа котельных составляет более 66%, а средний износ тепловых сетей – около 50 %.

Износ водопроводных сетей составляет около 55% и требуется замена сетей, отслуживших нормативный срок, протяженностью около 45 км, износ канализационных сетей составляет примерно 45% и требуется замена сетей, отслуживших нормативный срок, протяженностью около 46 км.

Таким образом, город Всеволожск нуждается в проведении мероприятий по улучшению состояния инженерной инфраструктуры и внедрению современных энергоэффективных технологий.

На территории МО «Город Всеволожск» располагается примерно 496 многоквартирных жилых домов, общей площадью около 1 850, 00 тыс. кв. м. Большая доля домов имеет высокий процент физического износа   
и требует незамедлительного капитального ремонта. Также часть домов на территории МО «Город Всеволожск» относится к аварийному и ветхому жилому фонду, подлежащему сносу, а соответственно требующему переселения граждан.

В перспективе развития жилищно-коммунального комплекса МО «Город Всеволожск» - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения МО «Город Всеволожск», в том числе оптимизация, развитие и модернизация инженерных сетей, создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов, создание современного благоустроенного облика города.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Основным приоритетом реализации данной программы является создание условий для работы и отдыха жителей города, повышение эстетических качеств и комфортности территории муниципального образования «Город Всеволожск».

Целью муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» является:

- Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск».

Задачами муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» являются:

- Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения местного значения;

- Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности;

- Развитие объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск»;

- Улучшение жилищных условий населения МО «Город Всеволожск».

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» являются:

- построенные инженерные сети;

- построенные (реконструированные) автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- повышение комфортности проживания граждан, улучшение текущего состояния муниципального жилого фонда;

- снесенные (демонтированные) аварийные дома на территории МО «Город Всеволожск»;

- улучшение состояния общественных территорий города Всеволожска.

**3. Структурные элементы муниципальной программы**

Решение задачи муниципальной программы по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»:

1.1 выполнение работ по строительству (реконструкции), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности:

2.1 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектно-сметной документации;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- строительство пешеходных дорожек;

- строительство автобусных остановок;

- обследование мостов.

Решение задачи муниципальной программы по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Отраслевого проекта «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:

1.1 проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам.

2. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

2.1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

- строительство сетей водоснабжения;

- проектирование объектов инженерной инфраструктуры.

Решение задачи муниципальной программы по развитию объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

1.1 Развитие объектов благоустройства и общественной инфраструктуры муниципального значения:

-мероприятия по благоустройству общественных пространств;

- строительство сетей уличного освещения;

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;

- мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма;

- мероприятия направленные на предоставление субсидии в связи с выполнением проектно-изыскательских работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества.

2. Комплекса процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»:

- оборудование детских, спортивных площадок;

- ремонт дворовых территорий.

Решение задачи муниципальной программы по улучшению жилищных условий населения МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

1.1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда:

- снос (демонтаж) аварийного муниципального фонда;

- выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда.

**4. Приложения к муниципальной программе**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях представлены в *Приложении 1* к Программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в *Приложении 2* к Программе.

План реализации муниципальной программы представлен в *Приложении 3* к Программе.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в *Приложении 4* к Программе.

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества в *Приложении 5* к Программ

Приложение 1

к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2022 год  (базовый) фактическое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Плановое значение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность построенных (реконструированных, прошедших капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров | км. | 1,552\* | 1,101 | 2,169\* | | 2,650\* | 1,124\* |
| 2 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров; снос аварийных многоквартирных домов | шт. | 10 | 3 | 5 | х | х | х |
| 3 | Протяженность построенных инженерных сетей | п.м. | 2678,4\* | 1530,4\* | х | х | х | х |
| 4 | Количество снесенных (демонтированных) аварийных домов | шт. | 4 | 2 | 7 | х | х | х |
| 5 | Количество выполненных объектов благоустройства | у.ед. | 15\* | 10\* | х | х | х | х |
| 6 | Количество единиц отремонтированного муниципального фонда | шт. | 5 | 3 | х | х | х | х |

\*- при условии софинансирования из бюджета Ленинградской области; \*\* - при условии 100% расселения граждан из аварийного жилого фон

Приложение 2

к Муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей и методике расчета показателей (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров | км. | за отчетный год | Показатель равен протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных тротуаров | до 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 2 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог; пешеходных тротуаров; снос аварийных многоквартирных домов | шт. | за отчетный год | Показатель равен количеству единиц выполненных проектов | до 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 3 | Протяженность построенных инженерных сетей | км. | за отчетный год | Показатель равен протяженности построенных инженерных сетей | до 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 4 | Количество снесенных (демонтированных) аварийных домов | шт. | за отчетный год | Показатель равен количеству единиц снесенного (демонтированного) аварийного жилья | до 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 5 | Количество выполненных объектов благоустройства | у.ед. | за отчетный год | Показатель равен количеству выполненных объектов благоустройства | до 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;  МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |  |
| 6 | Количество единиц отремонтированного муниципального фонда | шт. | за отчетный год | Показатель равен количеству отремонтированных единиц муниципального фонда | до 01 февраля года, следующего за отчетным | МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |  |

Приложение 3

к Муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов ( руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | **2024** | **220 504 624,90** | **0,00** | **18 599 200,00** | **201 905 424,90** | **0,00** |
| 2025 | 208 384 150,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 203 384 150,00 | 0,00 |
| 2026 | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| 2027 | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| 2028 | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **1 067 108 384,90** | **0,00** | **23 599 200,00** | **1 043 509 184,90** | **0,00** |
| **Проектная часть** | | | | | | | | |
| 1 | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **5 000 000,00** | **0,00** | **5 000 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2024 | 17 800 000,00 | 0,00 | 13 599 200,00 | 4 200 800,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **35 531 330,00** | **0,00** | **13 599 200,00** | **21 932 130,00** | **0,00** |
| 3 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2024 | 197 441 467,00 | 0,00 | 0,00 | 197 441 467,00 | 0,00 |
| 2025 | 199 099 150,00 | 0,00 | 0,00 | 199 099 150,00 | 0,00 |
| 2026 | 208 257 760,00 | 0,00 | 0,00 | 208 257 760,00 | 0,00 |
| 2027 | 208 257 760,00 | 0,00 | 0,00 | 208 257 760,00 | 0,00 |
| 2028 | 208 257 760,00 | 0,00 | 0,00 | 208 257 760,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **1 021 313 897,00** | **0,00** | **0,00** | **1 021 313 897,00** | **0,00** |
| **ИТОГО проектная часть** | | | | **1 061 845 227,00** | **0,00** | **18 599 200,00** | **1 043 246 027,00** | **0,00** |
| **Процессная часть** | | | | | | | | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2024 | 5 263 157,90 | 0,00 | 5 000 000,00 | 263 157,90 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **5 263 157,90** | **0,00** | **5 000 000,00** | **263 157,90** | **0,00** |
| **ИТОГО процессная часть** | | | | **5 263 157,90** | **0,00** | **5 000 000,00** | **263 157,90** | **0,00** |

Приложение 4

к Муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента | Объем расходов( руб., в ценах соответствующих лет) | | | | | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет ЛО | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»** | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | **2024** | **х** | **220 504 624,90** | **0,00** | **18 599 200,00** | **201 905 424,90** | **0,00** | Начальник отдела строительства Петров А.В.; Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 2025 | х | 208 384 150,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 203 384 150,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| 2027 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| 2028 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** |  | **2024-2028** | х | 1 067 108 384,90 | 0,00 | 23 599 200,00 | 1 043 509 184,90 | 0,00 |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | |
| 1 | *Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 1.1. | Выполнение работ по строительству (реконструкции), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | **2024** | реализация мероприятия не запланировано | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2025 | 1,3 км. | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | *Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | ***17 800 000,00*** | ***0,00*** | ***13 599 200,00*** | ***4 200 800,00*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 2.1 | Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | **2024** | проектируются сети инженерной и транспортной инфраструктуры | **17 800 000,00** | **0,00** | **13 599 200,00** | **4 200 800,00** | **0,00** |
| 2025 | км. определяется проектом | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 0,00 |
| 2026 | км. определяется проектом | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| 2027 | км. определяется проектом | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| 2028 | км. определяется проектом | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| 3 | *Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности* |  |  | х | ***197 441 467,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***197 441 467,00*** | ***0,00*** |  |
| 3.1 | *Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | ***122 096 467,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***122 096 467,00*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 3.1.1 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектно-сметной документации | **2024** | **1,101 км** | **85 698 467,00** | **0,00** | **0,00** | **85 698 467,00** | **0,00** |
| 2025 | проектируется реконструкция 2-х автомобильных дорог | 89 640 600,00 | 0,00 | 0,00 | 89 640 600,00 | 0,00 |
| 2026 | км. определяется проектом | 93 764 070,00 | 0,00 | 0,00 | 93 764 070,00 | 0,00 |
| 2027 | км. определяется проектом | 93 764 070,00 | 0,00 | 0,00 | 93 764 070,00 | 0,00 |
| 2028 | км. определяется проектом | 93 764 070,00 | 0,00 | 0,00 | 93 764 070,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **2024** | проектируется капитальный ремонт автомобильной дороги | **9 838 000,00** | **0,00** | **0,00** | **9 838 000,00** | **0,00** |
| 2025 | км. определяется проектом | 10 290 550,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290 550,00 | 0,00 |
| 2026 | км. определяется проектом | 10 763 920,00 | 0,00 | 0,00 | 10 763 920,00 | 0,00 |
| 2027 | км. определяется проектом | 10 763 920,00 | 0,00 | 0,00 | 10 763 920,00 | 0,00 |
| 2028 | км. определяется проектом | 10 763 920,00 | 0,00 | 0,00 | 10 763 920,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Строительство пешеходных дорожек | **2024** | **1215,9 м2** | **15 300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **15 300 000,00** | **0,00** |
| 2025 | 1005,3 м2 | 15 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 606 000,00 | 0,00 |
| 2026 | м.2 определяется проектом | 16 323 880,00 | 0,00 | 0,00 | 16 323 880,00 | 0,00 |
| 2027 | м.2 определяется проектом | 16 323 880,00 | 0,00 | 0,00 | 16 323 880,00 | 0,00 |
| 2028 | м.2 определяется проектом | 16 323 880,00 | 0,00 | 0,00 | 16 323 880,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Строительство автобусных остановок | **2024** | **4 шт.** | **10 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 200 000,00** | **0,00** |
| 2025 | шт. определяется проектом | 10 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 404 000,00 | 0,00 |
| 2026 | шт. определяется проектом | 10 882 580,00 | 0,00 | 0,00 | 10 882 580,00 | 0,00 |
| 2027 | шт. определяется проектом | 10 882 580,00 | 0,00 | 0,00 | 10 882 580,00 | 0,00 |
| 2028 | шт. определяется проектом | 10 882 580,00 | 0,00 | 0,00 | 10 882 580,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Обследование мостов | **2024** | **2 моста** | **1 060 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 060 000,00** | **0,00** |
| 2025 | мост | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 |
| 2026 | мост | 1 130 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 730,00 | 0,00 |
| 2027 | мост | 1 130 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 730,00 | 0,00 |
| 2028 | мост | 1 130 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 730,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | *Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | ***4 680 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 680 000,00*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 3.2.1 | Строительство  сетей водоснабжения | **2024** | **1530,0 м** | **4 680 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 680 000,00** | **0,00** |
| 2025 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Проектирование объектов инженерной инфраструктуры | **2024** | реализация мероприятия не запланировано | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2025 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | *Развитие объектов благоустройтсва и общественной инфраструктуры муниципального значения* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» |  | х | ***56 385 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***56 385 000,00*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В.; Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 3.3.1 | Мероприятия по благоустройству общественных пространств | **2024** | **1 территория** | **24 765 000,00** | **0,00** | **0,00** | **24 765 000,00** | **0,00** |
| 2025 | территорий | 25 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 260 000,00 | 0,00 |
| 2026 | территорий | 26 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 422 000,00 | 0,00 |
| 2027 | территорий | 26 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 422 000,00 | 0,00 |
| 2028 | территорий | 26 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 422 000,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Строительство сетей уличного освещения | **2024** | **проектирование** | **25 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **25 500 000,00** | **0,00** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 2025 | п.м. определяется проектом | 26 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 010 000,00 | 0,00 |
| 2026 | п.м. опреледяется проектом | 27 206 460,00 | 0,00 | 0,00 | 27 206 460,00 | 0,00 |
| 2027 | п.м. опреледяется проектом | 27 206 460,00 | 0,00 | 0,00 | 27 206 460,00 | 0,00 |
| 2028 | п.м. опреледяется проектом | 27 206 460,00 | 0,00 | 0,00 | 27 206 460,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | **2024** | **1 ус.ед.** | **1 020 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 020 000,00** | **0,00** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 2025 | 1 ус.ед. | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 ус.ед. | 1 087 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 840,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 ус.ед. | 1 087 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 840,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 ус.ед. | 1 087 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 840,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма | **2024** | **определяется проектом** | **5 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 100 000,00** | **0,00** | Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 2025 | определяется проектом | 5 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202 000,00 | 0,00 |
| 2026 | определяется проектом | 5 441 290,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441 290,00 | 0,00 |
| 2027 | определяется проектом | 5 441 290,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441 290,00 | 0,00 |
| 2028 | определяется проектом | 5 441 290,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441 290,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | Мероприятия направленные на предоставление субсидии в связи с выполнением проектно-изыскательских работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | **2024** | реализация мероприятия не запланировано | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 2025 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | *Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, МУ "ВМУК" |  | х | ***14 280 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***14 280 000,00*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В., Директор МУ "ВМУК" Домрачев М.С. |
| 3.4.1 | Снос (демонтаж) аварийного муниципального фонда | **2024** | **Проектирование 1 и снос 2х аварийных домов** | **8 160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **8 160 000,00** | **0,00** |
| 2025 | аварийных дома | 8 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 323 000,00 | 0,00 |
| 2026 | аварийных дома | 8 705 860,00 | 0,00 | 0,00 | 8 705 860,00 | 0,00 |
| 2027 | аварийных дома | 8 705 860,00 | 0,00 | 0,00 | 8 705 860,00 | 0,00 |
| 2028 | аварийных дома | 8 705 860,00 | 0,00 | 0,00 | 8 705 860,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | Выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда | **2024** | **ремонт 3 муниципальных квартир** | **6 120 000,00** | **0,00** | **0,00** | **6 120 000,00** | **0,00** |
| 2025 | шт. | 6 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242 000,00 | 0,00 |
| 2026 | шт. | 6 529 130,00 | 0,00 | 0,00 | 6 529 130,00 | 0,00 |
| 2027 | шт. | 6 529 130,00 | 0,00 | 0,00 | 6 529 130,00 | 0,00 |
| 2028 | шт. | 6 529 130,00 | 0,00 | 0,00 | 6 529 130,00 | 0,00 |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | |
| 1 | *Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения* | МУ "ВМУК" |  | х | ***5 263 157,90*** | ***0,00*** | ***5 000 000,00*** | ***263 157,90*** | ***0,00*** | Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 1.1 | Оборудование детских, спортивных площадок | 2024 | **1 территория** | **4 210 526,32** | **0,00** | **4 000 000,00** | **210 526,32** | **0,00** |
| 2025 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий | **2024** | **1 территория** | **1 052 631,58** | **0,00** | **1 000 000,00** | **52 631,58** | **0,00** |
| 2025 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2028 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | **2024** | **х** | **225 504 624,90** | **0,00** | **23 599 200,00** | **201 905 424,90** | **0,00** |  |
| Итого по программе | | | 2025 | х | 208 384 150,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 203 384 150,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | 2026 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | 2027 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | 2028 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
|  | **Итого по участнику (отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства)** | | **2024** | х | 184 256 467,00 | 0,00 | 13 599 200,00 | 165 657 267,00 | 0,00 | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 2025 | х | 171 680 150,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 166 680 150,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 174 347 450,00 | 0,00 | 0,00 | 174 347 450,00 | 0,00 |
| 2027 | х | 174 347 450,00 | 0,00 | 0,00 | 174 347 450,00 | 0,00 |
| 2028 | х | 174 347 450,00 | 0,00 | 0,00 | 174 347 450,00 | 0,00 |
|  | **Итого по участнику (МУ "Всеволожская муниципальная управляющая компания")** | | **2024** | х | 41 248 157,90 | 0,00 | 5 000 000,00 | 36 248 157,90 | 0,00 | Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 2025 | х | 36 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 704 000,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 38 392 420,00 | 0,00 | 0,00 | 38 392 420,00 | 0,00 |
| 2027 | х | 38 392 420,00 | 0,00 | 0,00 | 38 392 420,00 | 0,00 |
| 2028 | х | 38 392 420,00 | 0,00 | 0,00 | 38 392 420,00 | 0,00 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | | | **1 072 108 384,90** | **0,00** | **23 599 200,00** | **1 043 509 184,90** | **0,00** | **x** |

Приложение 5   
к Муниципальной программе

**Порядок**

**предоставления из бюджета муниципального образования**

**Всеволожское городское поселение**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской**

**области субсидий в целях**

**финансового обеспечения затрат в связи с**

**выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет объем, цели и условия предоставления из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее - юридические лица), на безвозмездной основе в целях финансового обеспечения затрат в связи свыполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества (далее - субсидии).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает категории юридических лиц, имеющих право на получение субсидий из бюджета; условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, условия и порядок отчетности об использовании средств субсидии; порядок осуществления контроля за использованием средств субсидии; порядок возврата субсидий в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам, оказывающим услуги населению в области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения на территории муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - получатель субсидии).

1.4. Субсидии предоставляются Получателю субсидии на условиях безвозмездности и могут использоваться в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

1.5 Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, является администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее –Администрация).

1.6. Субсидии предоставляются получателям субсидии на основе конкурсного отбора юридических лиц в целях финансового обеспечения затрат в связи выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества, расположенных на территории МО «Город Всеволожск».

1.7. Решение о предоставлении субсидии утверждается постановлением Администрации, в котором указывается получатель субсидии, размер и целевое направление субсидии, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

1.8. Информация о предоставлении субсидии подлежит размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Категории получателей субсидий

Субсидия предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:

2.1. Соответствие получателя субсидии критерию, предусмотренному пунктом 1.3. настоящего Порядка;

2.2. Получатель субсидии на дату подачи заявки на предоставление субсидии должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования;

- получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

- получатель субсидии не должен получать средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка;

- получатель субсидии не должен быть включен в реестр недобросовестных;

- получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).

2.3. Согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и органом муниципального финансового контроля муниципального образования обязательных проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления, а также согласие получателя субсидий на осуществление таких проверок.

3. Цели и условия предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества, расположенных на территории МО «Город Всеволожск».

3.2. Условием предоставления субсидии является заключение соглашения между Администрацией и получателями субсидий по форме, утвержденной приказом Комитета финансов Администрации.

В случае уменьшения главному распорядителю, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, заключается дополнительное соглашение с указанием новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям.

3.3. Субсидия предоставляется получателям, удовлетворяющим требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка.

4. Порядок проведения отбора получателей субсидий

4.1. Организацию и проведение отбора осуществляет Администрация в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

4.2. Администрация размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» извещение о начале приема заявок, содержащую следующую информацию: ссылки на Порядок отбора; сроки проведения отбора; даты начала подачи и окончания приема заявок участников отбора; наименование, место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации, номер контактного телефона должностного лица.

4.3. Участник отбора на дату предоставления заявки в Администрацию должен соответствовать требованиям, указанным в п.2 настоящего Порядка.

4.4. Для участия в отборе участник отбора в течение срока, указанного в извещении, предоставляет в Администрацию следующие документы:

- заявление с указанием реквизитов по форме, согласно приложению № 1 к Порядку;

- справку об отсутствии задолженности по заработной плате, начисленной за каждый месяц квартала, предшествующего обращению за субсидией;

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

- справку о соответствии участника отбора требованиям п. 2 настоящего Порядка;

- перечень ремонта объектов с перечнем необходимых материалов и оборудования (предоставляется в случае выполнения работ собственными силами организации);

- копии заключенных договоров с подрядными организациями, заверенные в установленном порядке, и номер реестровой записи договоров, размещенных в реестре договоров по результатам закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - № 44-ФЗ и № 223-ФЗ) к размещению;

- копии заключенных договоров с поставщиком и номер реестровой записи договоров, размещенных в реестре договоров по результатам закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ к размещению (при необходимости).

4.5. Заявка и прилагаемые к заявке документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью участника отбора (при наличии).

4.6. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в документах, являющихся основанием для предоставления субсидии, несет участник отбора.

4.7. Администрация в сроки проведения отбора, указанные в извещении, осуществляет прием и регистрацию заявок в день их поступления в порядке очередности.

4.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок Администрация осуществляет проверку документов и принимает решение о предоставлении субсидии или об отклонении заявки участника отбора и отказе в предоставлении субсидии, по основаниям, предусмотренным п. 4.9 настоящего Порядка.

4.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- несоответствие, представленных участником отбора документов,

требованиям, определенным пунктом 4.4 настоящего Порядка, в том числе непредставление или представление не в полном объеме указанных документов;

- несоответствие участника отбора условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка;

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.

Администрация в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации заявления уведомляет об отказе Заявителя (участника отбора) и устанавливает срок для предоставления недостающих сведений и документов.

В случае повторного непредставления истребуемых сведений и документов, Администрация отказывает Заявителю в предоставлении средств субсидии.

4.10. Администрация не позднее 14 (четырнадцатого) рабочего дня, следующего за днем определения победителя отбора:

4.10.1. Размещает на официальном сайте Администрации в единой коммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую:

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;

2) информацию об участниках отбора, заявки которых рассмотрены;

3) информацию об участниках отбора, заявки которых отклонены, с указанием причин их отклонения;

4) наименования участника отбора, с которым заключается Соглашение о предоставлении Субсидии.

4.10.2. Оформляет решение о предоставлении субсидии в виде постановления Администрации, в котором указывается получатель субсидии, размер и целевое направление субсидии, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

4.11. После выполнения действий, указанных в п. 4.10 настоящего Порядка, Администрация и Получатель субсидии заключают Соглашение о предоставлении Субсидии.

Соглашение заключается не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия постановления Администрации об утверждении списка юридических лиц – получателей субсидии на текущий финансовый год.

5. Порядок предоставления субсидии

5.1. Размер субсидии получателю определяется пропорционально поданным заявлениям на субсидии всеми получателями, но не более суммы ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренных в бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на очередной финансовый год.

5.2. Расчет размера субсидии, а также наличие оснований для получения субсидии, осуществляет Администрация в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

Администрация вправе запрашивать дополнительную информацию у участников отбора.

5.3. Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией и Получателем субсидии на текущий финансовый год.

5.4. Перечисление субсидииосуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии между Администрацией и Получателем субсидии по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, на расчетный (лицевой) счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в срок не позднее 10-го десятого рабочего дня, следующего за днем предоставления в Администрацию пакета документов, подтверждающих факт выполненияпроектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества (копии актов выполненных работ и (или) копии актов выполненных работ (КС-2), копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), копии товарных накладных, копии счетов, копии счетов-фактур, заключение негосударственной экспертизы сметной документации в случае, если сметная стоимость выполнения работ превышает 10 000 000, 00 (десять миллионов) рублей).

5.5. Получатели субсидии обязаны использовать бюджетные средства на цели, определенные настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии, и несут ответственность за их нецелевое использование в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Требования к отчетности

6.1 Получатели субсидии представляют в Администрацию в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения субсидии, следующие документы:

- отчет об использовании средств субсидии, по форме согласно Приложению № 2 к Порядку с приложением платежных поручений, подтверждающих факт оплаты.

- отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии по форме, указанной в Соглашении.

7. Порядок возврата субсидий

7.1. Неиспользованные в отчетном финансовом году средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и не могут быть использованы на цели осуществления иных расходных обязательств.

7.2. Субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае:

- нарушения условий предоставления субсидий;

- нецелевого использования субсидии;

- в случае неиспользования средств субсидий получателем субсидий в текущем финансовом году.

7.3. Субсидия подлежит возврату в месячный срок с момента получения соответствующего требования Администрации о возврате субсидии в бюджет, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должна быть перечислена субсидия.

7.4. Возврат средств в бюджет производится получателями субсидий в добровольном порядке. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.

8. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления

субсидий их получателями

8.1. Администрация и орган муниципального финансового контроля муниципального образования осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением, путем проведения плановых и(или) внеплановых проверок, в том числе выездных, в порядке, установленном Администрацией и(или) органом муниципального финансового контроля муниципального образования.

8.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией и(или) органом муниципального финансового контроля муниципального образования, факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также недостижения результата предоставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

8.3. По всем остальным, не урегулированным настоящим Порядком вопросам, участники правоотношений руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

*Приложение № 1 к Порядку*

Главе администрации

МО «Всеволожский муниципальный район»

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование получателя субсидии)

просит предоставить субсидию в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества, расположенных на территории муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

период

Приложение:

на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_листах.

Руководитель

м.п.

/

(Ф.И.О.)

/

Исп.

ФИО

*Приложение 2 к Порядку*

В администрацию МО «Всеволожский муниципальный район»

ОТЧЁТ

по использованию субсидии, полученной из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_г.

Получена субсидия из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей согласно договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ по платёжному поручению от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Использовано:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Наименование контрагента, дата и номер договора | Вид затрат | Всего оплачено (в руб.) | № и дата платежного поручения |
| 1. |  |  |  |  |
| Всего оплачено по договорам: | | |  | |

Остаток неиспользованной субсидии на 01 20\_\_ г. составляет в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Приложение: копии платежных поручений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  | / | / |
| подпись | (Ф.И.О.) |  |
| Главный бухгалтер |  | / | / |
| подпись | (Ф.И.О.) |  |

Дата/печать