*Приложение*

*УТВЕРЖДЕН*

*постановлением*

*администрации*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_*

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
 на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожский муниципальный район Ленинградской области
на 2018-2022 годы»

г. Всеволожск

2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом № 138, первый заместитель главы администрации,т. 8-(813-70)-23-519. |
| Участники программы | МКУ «Единая служба заказчика»  |
| Цели муниципальной программы  | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.)3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий:
2. г. – 0ед.
3. г. – 9 ед.
4. г. – 9 ед.
5. г. – 9ед.
6. г. - 8 ед.
7. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества благоустроенных дворовых территорий:

2018 г. – 0%2019 г. – 25,7%1. г. – 25,7%
2. г.– 25,7%

2022 г. –22,9%1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования):

2018 г. – 21%2019 г. – 27%2020 г. – 35%2021 г. – 43%2022 г. –51%1. Количество благоустроенных общественных территорий:

2018 г. – 1 ед.2019 г. – 3 ед.2020 г. – 3 ед.2021 г. – 3 ед.2022 г. - 3 ед.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий:

2018 г. – 7,6%2019 г. – 23,1%2020 г. – 23,1%2021 г. – 23,1%2022 г. –23,1%1. Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования):

2018 г. – 25%2019 г. – 35%2020 г. – 45%2021 г. – 55%2022 г. –65% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общая потребность в финансовых средствах:Всего по программе на 2018-2022 годы – **49 425, 00** тыс. руб.,Из них на 2018 год - **41 000, 00** тыс. руб.:- 0 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий;- 41 000, 00 тыс. руб. на благоустройство общественных пространств.Средства федерального бюджета – **8 621,00** тыс. руб.:- 0 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий;- 8 621,00 тыс. руб. на благоустройство общественных пространств.Средства областного бюджета – **28 379, 00** тыс. руб.:- 0 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий;- 28 379, 00 тыс. руб. на благоустройство общественных пространств.Средства местного бюджета – **4 000, 00** тыс. руб.:- 0 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий;- 4000, 00 тыс. руб. на благоустройство общественных пространств.На 2019 год **– 4 140, 00** тыс. руб.: - 2 760, тыс. руб. – на благоустройство дворовых территорий;- 1 380, 00 тыс. руб. – на благоустройство общественных территорий;На 2020 год – **4 285, 00** тыс. руб.:- 2 855, 00 тыс. руб. – на благоустройство дворовых территорий;- 1 430, 00 тыс. руб. – на благоустройство общественных территорий2021-2022 годы – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Единое управление комплексным благоустройством в городе Всеволожске;- Определение перспективы улучшения благоустройства в городе Всеволожске;- Создание условий для работы и отдыха жителей города Всеволожска;- Улучшение состояния территорий города Всеволожска;- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города Всеволожска;- Совершенствование эстетического состояния территории города Всеволожска;- Создание зелёных зон для отдыха граждан;- Предотвращение сокращения зелёных насаждений; - Приведение в нормативное состояние наружное освещение территории города Всеволожска;- Благоустройство дворовых территорий;- Благоустройство общественных территорий. |

**РАЗДЕЛ 1.**

**Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы.**

## 1.1. Основные понятия и термины

**Благоустройство территорий-** комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых
и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

**Городская среда -** это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям.

**Критерии качества городской среды** -количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды.

**Общественные пространства** - это территории муниципального образования, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.

**Объекты благоустройства территории** - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству,
в том числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, территории административных округов и районов городских округов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь
с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты, природные комплексы, особо охраняемые природные территории, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

**Проезд** - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых
и магистральных улиц, разворотным площадкам.

**Проект благоустройства -** документация, содержащая материалы
в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

**Содержание объекта благоустройства** - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

**Твердое покрытие** - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.

**Уборка территорий** - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды

**Элементы благоустройства территории** - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды.

## 1.2. Общие сведения

Город Всеволожск является Административным центром муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Муниципальное образование «Город Всеволожск» расположено в юго-восточной части Всеволожского района по смежеству с Романовским, Щегловским, Разметелевским, Колтушским, Заневским, Муринским сельскими, Кузьмоловским городским поселениями Всеволожского района, по границе Ленинградской области с г. Санкт-Петербург.

Город Всеволожск является пригородом мегаполиса Санкт-Петербург
 и расположен в 22 км к востоку от него.

Всеволожск является главным транспортным узлом Всеволожского района. От автовокзала Всеволожска отправляются [автобусы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81) по [Всеволожскому району](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8),на [Санкт-Петербург](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3). Имеется одноименная железнодорожная станция.

Из микрорайона «Котово поле» от Центрального универсама,
от ул. Героев, д. 17 и со ст. «Всеволожская» отправляются маршрутные автобусы в Санкт-Петербург. Через город Всеволожск проходят две ветки Ириновского направления Октябрьской железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург с отдаленными населенными пунктами района – поселками Невская Дубровка и Ладожское озеро. В черте муниципального образования расположены железнодорожные платформы Ковалево, Бернгардовка, Всеволожская и железнодорожная станция – Мельничный ручей.

**1.2. Текущее состояние территории МО «Город Всеволожск»**

**и основные проблемы в сфере благоустройства**

Всеволожск относится к группе динамично развивающихся городов.
На территории города Всеволожска в постоянном режиме работают более 3 000 организаций, в т.ч. около 300 промышленных предприятий.
Он становится все более привлекательным для инвесторов, для реализации производственных, градостроительных, культурно-оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые способствуют формированию имиджаи перспектив развития города.

Учитывая большую промышленную нагрузку на территорию, деятельность в области благоустройства Всеволожска заслуживает особого внимания.

Понятие «комфортной городской среды территории» включает в себя работы по:

- ремонту внутридворовых проездов;

- обеспечению освещения дворовых территорий;

- установке скамеек, урн;

- озеленению территорий;

- установке ограждений;

- установке малых архитектурных форм (МАФ) и городской мебели;

- обустройству площадок для отдыха;

- обустройству автомобильных парковок;

- оборудованию детских и спортивных площадок;

- обустройству площадок для выгула собак;

- благоустройству общественных пространств (парков, набережных, пешеходных зон, площадей, скверов).

Проблем, связанных с благоустройством города немало, это
и послужило причиной разработки данной программы.

В состав муниципального образования «Город Всеволожск»входит 4 населенных пункта, где проживает свыше 60 тыс. человек.

На территории муниципального образования расположено 506 многоквартирных домов, 70% процентов дворовых территорий, которые нуждаются в срочном капитальном ремонте внутриквартальных проездов.Открытых водоемов - 7 шт.Детских игровых площадок- более 63 адресов, требующих регулярного содержания и более 35 адресов с оборудованием устаревших образцов и требующих ремонта.Контейнерных площадок для сбора ТБО - 154 шт.

Дворовые и общественные территории нуждаются в реконструкции
в связи с окончанием срока службы оборудования детских игровых
и спортивных площадок. Также, большинство дворовых и общественных территорий города Всеволожска не отвечают градостроительным, экологическим, санитарным и др. требованиям (отсутствие урн, скамеек и т.д.).

Загрязнителями специфическими загрязняющими веществами являются промышленные предприятия, расположенные на территории муниципального образования.

Одним из самых активных источников негативного воздействия
 на окружающую среду являются дороги регионального и местного значения, которые проходят через территорию города.

Несмотря на предпринимаемые меры, на территории поселения регулярно образуются «стихийные» несанкционированные свалки. Они также являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов территории.

Таким образом, существует ряд проблем, сдерживающих развитие Всеволожска как благоустроенного города:

1. Ненадлежащее состояние внутридомовых проездов;

2. Изношены и перегружены инженерные сети (электроснабжения, ливневой канализации и др.);

3. Моральный и физический износ оборудования детских игровых
 и спортивных площадок;

4. В большинстве придомовых территорий отсутствуют автомобильные парковки;

5. Не благоустроены парки, скверы, пешеходные зоны с отсутствием скамеек и урн.

Работы по благоустройству города Всеволожска не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере
в плоскость конкретных практических действий.

На сегодняшний день налажена должным образом работа специализированных предприятий, внедрена практика благоустройства территорий на основе контрактных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Для решения проблем по благоустройству МО «Город Всеволожск» необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Риски, оказывающие влияние на решение поставленных в муниципальной программе задач:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы;

- недостаток денежных средств бюджета МО «Город Всеволожск»
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации
в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов
о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться
в соответствии с настоящей Программой.

**РАЗДЕЛ 2.**

**Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства,**

**цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Основные задачи программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.)

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «планируется:

- отремонтировать внутридомовые проезды на территории города Всеволожска;

 - обеспечить освещение дворовых территорий;

- осуществить мероприятия по ремонту и устройству детских игровых/ и спортивных площадок;

- обустроить автомобильные парковки на территории города Всеволожска;

- создать новые объекты озеленения, и цветочное оформление;

 - благоустроить общественные пространства (парки, пешеходные зоны, площади, скверы).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшить санитарное состояние территории МО «Город Всеволожск»;

- улучшить условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Город Всеволожск»;

- повысить уровень благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Всеволожск»;

- привести в нормативное состояние дворовые проезды и автомобильные парковки на территории муниципального образования «Город Всеволожск»;

- улучшить современную пешеходную инфраструктуру на территории муниципального образования «Город Всеволожск»;

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий
в соответствии с федеральным законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год готовит инициирующий отдел администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

**РАЗДЕЛ 3.**

**Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за счет средств областного, местного бюджетов в разрезе мероприятий, представлена в таблице 6 приложения к муниципальной программе.

**РАЗДЕЛ 4.**

**Минимальный перечень, дополнительный переченьработ по благоустройству дворовых и общественных территорий:**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает проведение следующих мероприятий:

- ремонт внутридворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает проведение следующих мероприятий:

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка МАФ и городской мебели;

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство площадок для выгула собак;

- другие виды работ.

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает проведение следующих мероприятий:

- устройство автомобильных проездов;

- устройство пешеходных зон;

- устройство велосипедных дорожек и роликовых трасс;

- устройство заниженных съездов с тротуара;

- устройство тактильных покрытий;

- организация освещения декоративного;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы;

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- демонтажные работы;

- покрасочные работы;

- доставка оборудования и материалов;

- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;

- устройство фонтанов;

- оборудование набережной, спуска к воде, пирса и пляжа адаптированных для маломобильных групп населения.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных
и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков
и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ,
в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных
в минимальном перечне работ.

**РАЗДЕЛ 5.**

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий**

Адресный перечень дворовых и общественных территорий определяются по результатам общественных обсуждений, на основании предложений граждан, одобренных в соответствии с утвержденным Порядком предоставления и оценки заинтересованных лиц о включении
в муниципальную программу дворовой территории, общественной территории.

**РАЗДЕЛ 6. Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы**

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы ожидается изменение следующих целевых показателей и индикаторов:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества благоустроенных дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);

- количество благоустроенных общественных территорий;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

- охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования).

В результате выполнения Программы ожидается достижение показателей результативности в соответствии с таблицей 2 к настоящей муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы».

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства города Всеволожска, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

**РАЗДЕЛ 7. Методика оценки эффективности
муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

А). Степени достижения цели и решения задач программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сд = Зп / 3ф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Б). Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы. Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В). Степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации муниципальной программы.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности
 не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя
на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно в установленные сроки
(в соответствии с Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 года № 2095 «[Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации](http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/30932/)»).

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**РАЗДЕЛ 8. Сроки реализации программы**

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2018-2022 годы.

**РАЗДЕЛ 9. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программык 2022 году будут достигнуты следующие результаты:

- обеспечено единое управление комплексным благоустройством
в городе Всеволожске;

- Определены перспективы улучшения благоустройства в городе Всеволожске;

- созданы условия для работы и отдыха жителей города Всеволожска;

- улучшено состояние территорий города Всеволожска;

- улучшена экологическая обстановка и создана среда, комфортная для проживания жителей города Всеволожска;

- усовершенствовано эстетическое состояние территории города Всеволожска;

- созданы зелёные зоны для отдыха граждан;

- предотвращены сокращения зелёных насаждений;

- приведено в нормативное состояние наружное освещение территории города Всеволожска;

- выполнено благоустройство дворовых территорий;

- выполнено благоустройство общественных территорий;

Также реализация данной программы способствует повышению уровня духовного, нравственно-эстетического и физического развития жителей города Всеволожска и формированию у населения города приверженности
к здоровому образу жизни.

Таблица 1 к Программе

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации основного мероприятия | Основные Показатели муниципальной программы  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Повышение уровня благоустройства дворовых территорий*** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Неисполнение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской областина 2018-2022 годы» | 35 |
| ***Повышение уровня благоустройства общественных территорий*** |
| 2. |  Благоустройство общественных территорий | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Неисполнение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» | 13 |

Таблица 2 к Программе

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 0 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 22,9 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 21 | 27 | 35 | 43 | 51 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | % | 7,6 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 6 | Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |

Таблица 3 к Программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель на начало 2018 года  | Планируемый показатель на | Показатель на конец 2022 года | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения  | Метод сбора и индекс формы отчетности | Субъект наблюдения  |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | Данные формируются на основании отчета отдела строительства управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Периодическая отчетность | отдел строительства управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | Данные формируются на основании отчета отдела строительства управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Периодическая отчетность | отдел строительства управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |

Таблица 4 к Программе

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Сроки принятия (квартал, год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий |
|  | Постановление администрации | Создание инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорийУтверждение проекта муниципальной программы на 2018-2022 годыУтверждение порядка предоставления и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годыУтверждение порядкаобщественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 годыУтверждение (актуализация) Правил благоустройства на территории МО «Город Всеволожск»Утверждение муниципальной программы на 2018-2022 годыУтверждение дизайн-проектов дворовых территорийПроведение конкурсных процедур | Сектор жилищно-коммунального строительства города Управления жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской областиОтдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | 23 октября 2017 года30 октября2017 года30 октября 2017 года30 октября 2017 года20 февраля2018 годадо 31 марта 2018 годадо 31 марта 2018 годадо 01 июля 2018 года |
| 2 | Благоустройство общественных пространств |
|  | Постановлениеадминистрации | Создание инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации общественных территорийУтверждение проекта муниципальной программы на 2018-2022 годыУтверждение порядка предоставления и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2022 годыУтверждение порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 годыУтверждение муниципальной программы на 2018-2022 годыУтверждение дизайн-проектов общественных территорийПроведение конкурсных процедур | Сектор жилищно-коммунального строительства города Управления жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской областиОтдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | 23 октября 2017 года30 октября2017 года30 октября 2017 года30 октября 2017 годадо 31 марта 2018 годадо 31 марта 2018 годадо 01 июля 2018 года |
|  | Решение Совета депутатов  | Утверждение (актуализация)Правил благоустройства на территории МО «Город Всеволожск» | Сектор жилищно-коммунального строительства города | 20 февраля 2018 года |

Таблица 5 к Программе

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | В том числе по источникам |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего, тыс. руб. | Федеральный бюджет  | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Благоустройство дворовых территорий**  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №3 по ул. Вокка, №12 по ул. Межевой и №75/1 по ул. Александровской | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 | 2 760, 00 | 0 | 0 | 2760, 00 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 162  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Николаевская, д. 38  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №13, 15 по ул. Шишканя  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №2,4 по ул. Лубянской  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами 17, 19 по ул. Шишканя  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 7 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №2, 4, 6, 8 по ул. Дружбы  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 8 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №3, 9, 12, 14. 14А, 15, 16, 16А по ул. Колхозной, №1 по ул. Магистральной и №14, 16, 18, 20, 22 по ул. Боровой  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 9 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 15 (устройство пешеходной зоны)  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 10 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №78, 80, 80/2 по Колтушскому шоссе  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 2 855, 00 | 0 | 0 | 2 855, 00 |
| 11 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №4/1, 4/2, 4/3, 4/4 по ул. Дружбы  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 12  | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, ул. Операторов, д. 11 | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 13 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №7, 9, 11 по ул. Невской и №20, 22, 24 по ул. Московской  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 14 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №26, 26А, 28, 30, 30/2 по ул. Ленинградской  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 15 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №2, 3, 4, 5 по ул. Станционной  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 16 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №5, 9 по ул. Плоткина  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 17 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №5 по ул. Плоткина и №11 по ул. Межевой  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 18 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №1 по ул. Вокка, №9 по ул. Ленинградской и МОУ СОШ №2  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 19 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №88/2 по ул. Александровской и №4,к. 2 по ул. Балашова  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №81, к. 1, 2, 3 по ул. Александровской  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 по ул. Аэропортовской, №4 по ул. Московской и №1, 3 по ул. Центральной  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №25/6, 27/5 по ул. Московской, №3, 4, 1/8 по ул. Знаменской, №6 по ул. Малиновской  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №10, 12 по ул. Знаменской и №26/8по ул. Московской  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №11 по ул. Ленинградской и № 77, к. 3 по ул. Александровской  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №1, к. 1 по ул. Василеозерской, №3, к. 2 по ул. Балашова и №36 по ул. Ленинградской  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №9/1, 9/2 по ул. Героев  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, вокруг домов №9, 8 по ул. Ленинградской  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №21/1, 21/2, 21/3 по ул. Ленинградской и №14по ул. Вокка  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №18 по ул. Советской и №17 по ул. Бибиковской  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №84, 86, 88, 92 по Колтушскому шоссе  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №1 по ул. Лубянской и №2 по ул. Комсомола  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №23, 25 по ул. Межевой  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 100 | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №87, 89, 91, 93 по Колтушскому шоссе и №75, 77 по ул. Павловской  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №16/1, 16/2, 16/3; 18, 18/1; 20/2, 20/3 по ул. Ленинградской – | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Благоустройство общественных территорий** |
| 1 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр. Южный, от д. №298 по Колтушскому шоссе вдоль ул. Аэропортовская, до пересечения с ул. Народная | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2018 | 2018 | 41 000, 00 | 8 621, 00 | 28 379, 00 | 4 000, 00 |
| 2 | Благоустройство общественной пешеходной зоны вдоль Октябрьского пр. от ул. Александровской до Всеволожского пр. в г. Всеволожске, Ленинградской области  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 | 1 380, 00 | 0 | 0 | 1 380, 00 |
| 3 | Благоустройство общественной территории с разворотным кольцом для общественного пассажирского транспорта по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., напротив дома №72В  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 4 | Благоустройство общественной территории вокруг озера Школьного в г. Всеволожске | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2019 | 2019 |  |  |
| 5 | Благоустройство общественной территории (зоны отдыха) ограниченной ул. Вокзальная, Горсткина, Каменерская и Парковая в г. Всеволожске Ленинградской области  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 1 430, 00 | 0 | 0 | 1 430, 00 |
| 6 | Благоустройство общественной зоны «Румболовский парк» по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 7 | Устройство общественной пешеходной зоны вдоль ул. Невской от ул. Московской до ул. Народной  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 8 | Благоустройство общественной территории, прилегающейк зданию филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский», расположенный по адресу: ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Благоустройство пешеходной зоны от ул. Шевченко до детского сада №2, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Березовая роща, д. 9 и от ул. Дорожной (вдоль Дороги Жизни) до детского сада №2  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Благоустройство общественной зоны «парк Софиевка» в г. Всеволожске Ленинградской области  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Благоустройство общественной территории вокруг озера Шведское в г. Всеволожске Ленинградской области  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Благоустройство общественной вело- и пешеходной зоны от д. №3/3 по ул. Героев до ул. Приютинской в г. Всеволожске Ленинградской области | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Устройство общественной пешеходной зоны вдоль Колтушского шоссе от Всеволожского родильного дома до ЖК «Земляничная поляна», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Пугаревский проезд, д. 1  | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградскойобласти | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме**  |  |  |  | **49 425, 00** | **8 621, 00** | **28 379, 00** | **12 425, 00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_