Отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы»**

утвержденной постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 30.03.2018 года №800

**за 2018 год**

Цель муниципальной подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск»

Задачи муниципальной подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Всеволожск»;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, и т.д.) МО «Город Всеволожск»;

- повышение уровня вовлеченных заинтересованных граждан, организаций ив реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Всеволожск».

На основании Соглашения с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области «О предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджету МО «Город Всеволожск» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2018-2022» выполнены работы по благоустройству:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Сумма | МБ | ОБ | ФБ | Примечание |
| Благоустройство **дворовых территорий** между домами №14, 16, 18, 20, 22 по ул.Боровой г.Всеволожск | 40 839 291,00 | 3 981 394,00 | 28 246 998,00 | 8 610 899,00 | Выполнено 100% |
| Благоустройство **общественной территории** расположенной по адресу: г.Всеволожск, мкр.Южный, от д.№298 по Колтушскому шоссе вдоль ул.Аэропортовская, до пересечения с ул.Народная |

Мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2018-2022» за 2018 год реализованы с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела строительства А.С. Корнеев

Капчёнкина Н.А.

т.31946 доб.362