**Годовой отчет**

**о ходе реализации Муниципальной программы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2021 годы» утвержденной постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 01.06.2017 № 1246 (с изменениями внесенными в соответствии с постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО**

**от 13.12.2018 № 3704).**

Вышеуказанная муниципальная программа подразделяется на две подпрограммы:

1. «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2021 годы»;

 2. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2021 годы».

**1. «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План 2018 г. | Факт 2018 г. | Значение индекса | Оценка в баллах | Примечание |
| Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них, после постановки на баланс, км  | 10,257 | 7,672 | 75 %= 75 % | 2 | Производилось содержание автомобильных дорог местного значения (в т. ч. зимний период) общей протяженностью 7,672 км.  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений, км  | 6,000 | 12,240 | 204 %>75% | 2 | Был произведен ремонт дорожного покрытия на участках автомобильной дороги местного значения общей протяженностью 12,240 м2. |

**2. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План 2018 г. | Факт 2018 г. | Значение индекса | Оценка в баллах | Примечание |
| Снижение уровня аварийности на транспорте, передвигающемся по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов, % | 10 | 0 | - | - | В 2017 и 2018 годах ДТП на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов не зарегистрировано. |
| Сокращение числа пострадавших людей в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов, % | 15 | 0 | - | - | В 2017 и 2018 годах, в связи с отсутствием ДТП, информация о пострадавших отсутствует. |

Согласно методике оценки эффективности, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Начальник Управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства Р.С. Панфилов

Исп.: Зайчиков Владимир Петрович

🕾8 (81370) 31-298