**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информационное общество во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2017 – 2021 г.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Отдел по защите информации и информационному обеспечению администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |
| Отчетный период |  | 2019 год |
| Непосредственный исполнитель |  | Начальник по защите информации и информационному обеспечению администрации, Цветков Виктор Владимирович |

Начальник по защите информации и

информационному обеспечению администрации В.В. Цветков

Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2017 - 2021 г.» утверждена постановлением администрации от 23.11.2016 г. № 2904, постановлениями администрации от 06.03.2017 г. № 485 и от 06.03.2019 № 497 внесены изменения в Программу.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы  | Отдел по защите информации и информационному обеспечению администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы  | Структурные подразделения администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и подведомственные им организации |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели программы  | Снижение временных и стоимостных затрат администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и подведомственных организаций на выполнение их функций за счет использования информационно–коммуникационных технологий.Снижение временных и стоимостных затрат граждан и юридических лиц при получении государственных и муниципальных услуг за счет использования информационно-коммуникационных технологий.Повышение качества принятия управленческих решений за счет информационной поддержки принятия решений в сфере управления муниципальным образованием на основе межведомственного и межсистемного электронного взаимодействия.Повышение качества предоставления муниципальных услуг;Повышение общего уровня информационной безопасности гражданина, бизнеса и органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи программы | Создание и развитие инфраструктурных информационных систем администрации.Создание и развитие системы базовых информационных ресурсов.Создание и развитие систем защиты информации муниципальных информационных систем.Создание и развитие информационных систем предназначенных для предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг в электронном виде и информационной поддержки исполнения администрацией возложенных на нее функций. |
| Целевые индикаторы и показатели программы  |

|  |
| --- |
| 1. Доля электронного документооборота со сторонними организациями и гражданами, при оказании муниципальных услуг и исполнения администрацией возложенных на нее функций. |
| 2. Доля обеспеченности лицензионным системным, прикладным и специальным ПО, для внедрения информационных систем, созданных в рамках муниципальной программы. |
| 3 Доля обновленного компьютерного, серверного, сетевого, инженерного, периферийного оборудования, систем хранения данных для внедрения информационных систем, создаваемых в рамках муниципальной программы. |
| 4. Уровень защиты информационных систем администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (доля защищенных информационных систем администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО) |
| 5. Уровень развития системы электронного делопроизводства (далее-СЭД) администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Доля документов, обрабатываемых администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО исключительно в рамках СЭД) |

 |
| Ожидаемые результаты реализации программы  | Формирование единого информационного пространства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на основе использования интегрированной совокупности информационно-телекоммуникационных систем и интеграции информационных разнородных ресурсов, обеспечивающих необходимые условия для информационного взаимодействия организаций и граждан и удовлетворения их информационных потребностей.Обеспечение информационной безопасности и соответствия информационных систем органов местного самоуправления и подведомственных учреждений требованиям законодательства в сфере защиты информации.Количественная оценка ожидаемых результатов реализации муниципальной программы производится путем оценки достижения целевых значений показателей (индикаторов). Целевые значения приведены в Приложении №2.Повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг. |

**1. Результаты, достигнутые за отчетный период, включая сведения о соответствии достигнутых в результате реализации муниципальной программы значений целевых индикаторов и показателей запланированных муниципальной программой значений**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации Программы | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | 2016 г. (базовый период) | Показатели программы2019 г. | Оценка эффективности Программы |
| Плановые | Фактические | Значение индекса | Уровень эффективности |
| 1 | Создание и развитие единого информационного пространства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на основе использования интегрированной совокупности информационно-телекоммуникационных систем и интеграции информационных разнородных ресурсов, обеспечивающих необходимые условия для информационного взаимодействия организаций и граждан и удовлетворения их информационных потребностей. | Доля электронного документооборота со сторонними организациями и гражданами, при оказании муниципальных услуг и исполнения администрацией возложенных на нее функций | процент | 35% | 50% | 45% | 0.9 | высокий |
| Доля обеспеченности лицензионным системным, прикладным и специальным ПО, для внедрения информационных систем, созданных в рамках муниципальной программы. | процент | 90% | 100% | 100% | 1 | высокий |
| Доля обновленного компьютерного, серверного, сетевого, инженерного, периферийного оборудования, систем хранения данных для внедрения информационных систем, создаваемых в рамках муниципальной программы | процент | 70% | 85% | 85% | 1 | высокий |
| Уровень развития СЭД администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Доля документов, обрабатываемых администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО исключительно в рамках СЭД) | процент | 40% | 70% | 70% | 1 | высокий |
| 2 | Обеспечение информационной безопасности и соответствия информационных систем органов местного самоуправления и подведомственных учреждений требованиям законодательства в сфере защиты информации. | Уровень защиты информационных систем администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (доля защищенных информационных систем администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО) | процент | 60% | 90% | 90% | 1 | высокий |

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Выполнение (не выполнение с указанием причин) |
| 1. | Развитие инфраструктуры информационного общества во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области | Отдел по защите информации и информационному обеспечению | 2019 год | Создание и развитие единого информационного пространства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на основе использования интегрированной совокупности информационно-телекоммуникационных систем и интеграции информационных разнородных ресурсов | выполнено\* |
| 2. | Развитие электронного правительства во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области | Отдел по защите информации и информационному обеспечению,  | 2019 год | Создание и развитие единого информационного пространства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на основе использования интегрированной совокупности информационно-телекоммуникационных систем и интеграции информационных разнородных ресурсов | выполнено\* |
| 3. | Обеспечение информационной безопасности информационного общества во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области | Отдел по защите информации и информационному обеспечению | 2019 год | Обеспечение информационной безопасности и соответствия информационных систем органов местного самоуправления и подведомственных учреждений требованиям законодательства в сфере защиты информации. | выполнено\* |

\* Срок выполнения мероприятий рассчитан на весь период действия программы.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Макроэкономические и финансовые факторы, связанные с понижением курса национальной валюты и как следствия роста цен на оборудование и программное обеспечение привели к уменьшению объемов закупок.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Программа реализуется за счет средств местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2019 году – 4700 тыс. рублей,

Использовано в 2019 году 4700 тыс. рублей, что составляет 100 % выделенных ассигнований.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в план реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы «Информационное общество во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2017 – 2021 г.» утвержден постановлением администрации от 23.11.2016 г. № 2904.

Внесенные изменения:

- постановлением администрации от 06.03.2017 г. № 485, внесены изменения в связи с продлением действия Программы на 2017 год;

- постановлением администрации от 06.03.2019 № 497, внесены изменения в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований Программы.

**6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с Разделом 12 «Методика оценки эффективности Программы» Программы.

Индекс эффективности мероприятия определяется по формуле:

Инд\_эфф\_П = (Факт\_фин\_П / План\_фин\_П) х Инд\_рез\_П, где

Инд\_эфф\_П - индекс эффективности Программы в целом;

Факт\_фин\_П - объем фактического совокупного финансирования Программы в целом по всем мероприятиям;

План\_фин\_П - объем запланированного совокупного финансирования Программы в целом по всем мероприятиям на конец периода.

Инд\_рез\_П - индекс результативности Программы в целом;

В 2019 году были получены следующие значения:

План\_фин\_П = 4 700 000 руб.;

Факт\_фин\_П= 4 700 000 руб.;

Инд\_рез\_П =0,98

Инд\_эфф\_П = (4 700 000 /4 700 000)\*0,98=0,98 Инд\_эфф\_П>0,7 – высокий уровень эффективности.

**ВЫВОД: Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации программы «Информационное общество во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» в 2019 году как высокое.**