**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 2019 году.**

В соответствии с Планом мероприятий на 2019 год муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2023 годы», утвержденной 20.11.2018 года Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 3416, с учетом внесенных изменений Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.07.2019 года № 2100, были выполнены следующие мероприятия:

п.1.1 Мероприятия на 2019 год не планировались.

п.2.1 «Рекультивация нарушенных земель при различных видах работ, в т.ч. ликвидация не санкционированных свалок отходов».

*Целевые индикаторы Программы*:

- заключен 1 муниципальный контракт № 0145300005219000394 от 26.08.2019 года на оказание услуги по уборке несанкционированных отходов производства и потребления, расположенных в районе коттеджного поселка «Солнечный Бор» на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с Обществом с ограниченной ответственностью «Вконтейнере». Общая цена контракта составила 1 492 486 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи четыреста восемьсот шесть) рублей 26 копеек. Работы выполнены в полном объеме, в срок, определенный муниципальным контрактом;

- заключен 1 муниципальный контракт № 0145300005219000447 от 29.09.2019 года на оказание услуги по разработке проекта рекультивации (восстановления) нарушенных земель и возвращения их в оборот в соответствии с техническим заданием. Место выполнения работ: земельный участок с кадастровым номером 47:07:0940001:769 во Всеволожском районе Ленинградской области в районе улицы Челябинской. Общая цена контракта составляет 1 497 000 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек. Работы по выполнению муниципального контракта продолжаются в 2020 году.

п.3.1 Проведены экологические субботники с привлечением жителей района по уборке:

- на территории жилых массивов;

- территорий, прилегающих к организациям, предприятиям в населенных пунктах;

- памятников и воинских захоронений.

*Целевой индикатор Программы* **–** отчет

п.3.2 Проведена экологическая акция «Чистый район»

*Целевой индикатор Программы* **–** отчет

п.3.3 Проведена экологическая акция «Чистые озера»

*Целевой индикатор Программы* **–** отчет

п.3.4 Освещение в средствах массовой информации вопросов охраны окружающей среды

*Целевой индикатор Программы* **–** 2 публикации в газете «Всеволожские вести».

Результаты реализации программы:

- Обеспечение права жителей Всеволожского муниципального района ЛО на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки во Всеволожском районе и ее постепенного улучшения;

- Снижение негативного воздействия на охрану окружающей среды и жителей Всеволожского муниципального района от несанкционированного размещения отходов различного класса опасности;

- повышение уровня знаний населения Всеволожского муниципального района о природе, экологической культуры, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения.

 С учетом выполнения запланированных мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы в полном объеме, с учетом переноса срока выполнения муниципального контракта по разработке проекта рекультивации на 2020 год, оценка эффективности Программы за 2019 год – удовлетворительно.