|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы» за 2019 год** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Адрес объекта | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реали-зации  меро-приятия | Сумма затрат на реализацию мероприятий, руб.  План | Источник финансирования, руб. | | | | Ответственный |
| Сред-ства ФБ | Средства ОБ | Средства МБ | Расходы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **2019 год** | | | | | | | | | | |
| **Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами №16/1, 18/1 по ул. Ленинградская | г. Всеволожск, между домами №16/1, 18/1 по ул. Ленинградская | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.);  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2019г. | 29 415 615,44 | 9 085 570,26 | 16 725 708,89 | 2 574 789,73 | 28 386 068,88 | Отдел строительства  администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |
| 2. | Благоустройство общественной территории (зоны отдыха), ограниченной ул. Вокзальная-Горсткина в г. Всеволожске Ленинградской области | г.Всеволожск,  ул. Вокзальная – ул. Горсткина | 11 343 965,15 | 3 612 724,99 | 6 650 698,27 | 1 023 822,06 | 11 287 245,32 |
| 3. | Благоустройство общественной территории вокруг озера Школьного в г. Всеволожске (I этап) | г. Всеволожск,  ул. Школьная | 3 230 597,06 | 1 028 851,78 | 1 894 022,60 | 291 569,69 | 3 214 444,07 |
| **Итого за 2019 год** | | |  |  | **43 990 177,65** | **13 727 147,03** | **25 270 429,76** | **3 890 181,48** | **42 887 758,27** |  |

Отчет о достижении целевых показателей в рамках муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение показателя | | | | | |
| **2018 год** | | | **2019 год** | | |
| 1 | 2 | план | факт | %  исполнения | план | факт | %  исполнения |
| 1 | Благоустройство общественной территории, объектов | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 2 | Благоустройство дворовой территории, объектов | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |