**Годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации от 01.06.2017 г. № 1246 (с изменениями, внесенными в соответствии с постановлением администрации от 14.10.2019 г. № 3364)**

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 2021 годы» подразделяется на две подпрограммы:

1. «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 2021 годы»;

2. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 2021 годы».

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План 2019 г. | Факт 2019 г. | Значение индекса | Оценка в баллах | Примечание |
| Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них | 10,257 км | 7,780 км | = 75,85 % | 2 | Содержание 2-х автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Ремонт, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений, после постановки на баланс | 6000 м2 | 4812,948 м2 | = 80,22 % | 2 | Произведен текущий ремонт 3-х автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Обслуживание и содержание мостового перехода через р. Охта в дер. Новое Девяткино | 506,3 м2 | 506,3 м2 | = 100 % | 2 | Содержание (летнее/зимнее) мостового перехода  |

**«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План 2019 г. | Факт 2019 г. | Значение индекса | Оценка в баллах | Примечание |
| Снижение уровня аварийности на транспорте, передвигающемся по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов | 10 % | 0 | = 100 % | 2 | В 2019 г. дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов, не зарегистрированы  |
| Сокращение числа пострадавших людей в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов | 15 % | 0 | = 100% | 2 | В связи с отсутствием дорожно-транспортных происшествий, информация о пострадавших отсутствует. |

В 2019 г. из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 2021 годы» выделено 10 500 000 рублей, из которых освоено 9 578 925,39 рублей (падение начальной стоимости контрактов). Согласно методике оценки эффективности, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.