**Актуальная**

**версия муниципальной программы**

«Развитие, реконструкция сетей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содержания территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы»

утвержденной Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

от 03.11.2020 года №3658

Список изменяющих документов

(в ред. постановления администрации от 10.02.2021 года № 342)

**Паспорт муниципальной программы**

«Развитие, реконструкция сетей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содержания территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021 - 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Развитие, реконструкция сетей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содержания территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021 – 2025 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства |
| Соисполнители муниципальной программы  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства города; Отдел строительства;МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| Участники муниципальной программы  | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы  | 1. Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории муниципального образования «Город Всеволожск»2. Обеспечение текущего и санитарного состояния территории муниципального образования «Город Всеволожск» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения2. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения3. Присоединение/отсоединение элементов праздничного освещения к сетям электроснабжения г. Всеволожска, а также монтаж/демонтаж элементов праздничного оформления на столбы уличного освещения4. Обеспечение безопасности дорожного движения5. Снижение криминогенной обстановки на территории поселения6. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов7. Обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования «Город Всеволожск»8. Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск» |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  | 1. Техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск»2. Обеспечение функционирования уличного освещения3. Строительство сетей уличного освещения4. Организация мест накопления ТКО5. Уборка несанкционированных свалок6. Уборка тротуаров пешеходных дорожек и автобусных остановок7. Окос газонов8. Очистка сетей ливневой канализации 9. Ремонт детских игровых и спортивных дворовых площадок 10. Обслуживание и текущий ремонт дорог общего пользования IV и V категории 11. Ремонт ограждений 12. Количество рассады на цветники 13. Ямочный ремонт  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | 2021-2025 годы, этапы отсутствуют |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования на 2021-2025 годы 849 735,30 тыс. руб. из них:Средства местного бюджета – 849 735,30 тыс. руб.;Средства областного бюджета – 0,00.В том числе по годам:2021 г. – 278 056,90 тыс. руб. из них:Средства местного бюджета – 278 056,90 тыс. руб.;Средства областного бюджета - 0,00.2022 г. - 282 388,00 тыс. руб. из них:Средства местного бюджета - 282 388,00 тыс. руб.;Средства областного бюджета - 0,00.2023 г. - 289 290,40 тыс. руб. из них:Средства местного бюджета - 289 290,40 тыс. руб.;Средства областного бюджета - 0,00.2024 г. - 0,00 тыс. руб. из них:Средства местного бюджета - 0,00 тыс. руб.;Средства областного бюджета - 0,00. 2025 г. - 0,00 тыс. руб. из них:Средства местного бюджета - 0,00 тыс. руб.;Средства областного бюджета - 0,00. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения.2. Повышение эстетических качеств и комфортности территории муниципального образования МО «Город Всеволожск».3. Ежедневное обеспечение текущего и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Всеволожск» |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы

Содержание территории общего пользования территории МО «Город Всеволожск» - важнейшая часть развития территории и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

За последние годы создано и обновлено множество объектов благоустройства, таких как детские игровые и спортивные площадки, контейнерные площадки, пешеходные дорожки и т.п. Данные объекты нуждаются в проведении своевременных мероприятий по их содержанию. Такие объекты нуждаются
в своевременном текущем ремонте либо восстановлении в целях обеспечения безопасности во время эксплуатации.

 В ходе реализации мероприятий подпрограммы **«**Развитие, реконструкция сетей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содержания территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021 - 2025 годы» планируется:

- ежегодно осуществлять мероприятия по ручной и механизированной уборке, содержанию незакрепленных территорий города Всеволожска, в т. ч. проведение субботников с привлечением жителей города Всеволожска;

- ежегодно осуществлять мероприятия по участию в организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Всеволожск»;

- ежегодно осуществлять мероприятия по текущему ремонту детских игровых площадок;

- ежегодно осуществлять мероприятия по озеленению и цветочному оформлению существующих объектов озеленения: памятников, мемориалов, городских клумб;

 - осуществлять праздничное оформление улиц и площадей города Всеволожска в честь празднования Нового года, Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дня России, Дня города Всеволожска
и Дня народного единства.

1. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации программы

Основным приоритетом реализации данной подпрограммы является создание условий для работы и отдыха жителей города, повышение эстетических качеств и комфортности территории муниципального образования «Город Всеволожск».

Целями муниципальной программы «Развитие, реконструкция сетей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содержания территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021 - 2025 годы» являются:

1. Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории муниципального образования «Город Всеволожск»;

2. Обеспечение текущего и санитарного состояния территории муниципального образования «Город Всеволожск».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие, реконструкция сетей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содержания территории муниципального образования «Город Всеволожск»
на 2021 – 2025 годы»:

1. Обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения.

2. Повышение эстетических качеств и комфортности территории муниципального образования МО «Город Всеволожск».

3. Ежедневное обеспечение текущего и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Всеволожск».

1. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.

1. План мероприятий по реализации муниципальной программы

План мероприятий по реализации программы представлен в приложении 2
к Муниципальной программе.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Анализ эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

* 1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
	в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100% ,

где:

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

* 1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

* 1. Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%,

* где:
* М- реализация мероприятий программы;
* Мф - количество фактически исполненных мероприятий программы;
* Мп- количество запланированных мероприятий программы.

 Для определения уровня эффективности программы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

Муниципальная программа считается реализованной:

- при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;

- при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 75% - с неудовлетворительным уровнем.

*Приложение 1 к Муниципальной программе*

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) |
| Базовый период (2019год) | Первый год реализации(2021) | Второй год реализации(2022) | Третий год реализации(2023) | Четвертый год реализации(2024) | Пятый год реализации(2025) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  | Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» | 1. Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения.2. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения.3. Присоединение/отсоединение элементов праздничного освещения к сетям электроснабжения г. Всеволожска, а также монтаж/демонтаж элементов праздничного оформления на столбы уличного освещения. | Техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск». | м | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 400,00 | 298 800,00 | 0 | 0 |
| Обеспечение функционирования уличного освещения. | шт. | 7 450,0 | 7 450,0 | 7 550,0 | 7 650,0 | 0 | 0 |
| Строительство сетей уличного освещения | м | 0 | 2341,0 | 2575,0 | 2832,00 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение текущего и санитарного состояния территории муниципального образования «Город Всеволожск» | 1. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.2. Обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования «Город Всеволожск».3. Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск». | Организация мест накопления ТКО | шт. | 0 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Уборка несанкционированных свалок. | м3 | 2 189,00 | 2 777,00 | 2 888,00 | 2 974,00 | 0 | 0 |
| Уборка тротуаров пешеходных дорожек и автобусных остановок. | тыс. м2 | 27 300,00 | 36 310,00 | 37 399,00 | 38 520,00 | 0 | 0 |
| Окос газонов | тыс. м2 | 850,00 | 880,00 | 906,00 | 933,00 | 0 | 0 |
| Очистка сетей ливневой канализации  | м.п. | 3 600,00 | 8 500,00 | 8 755,00 | 9 000,00 | 0 | 0 |
| Ремонт детских игровых и спортивных дворовых площадок  | шт. | 69,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 0 | 0 |
| Обслуживание и текущий ремонт дорог общего пользования IV и V категории | тыс. м2 | 4 850,00 | 5 500,00 | 5 665,00 | 5 834,00 | 0 | 0 |
| Ремонт ограждений  | м2 | 2 530,00 | 2 650,00 | 2 729,50 | 2 811,00 | 0 | 0 |
| Количество рассады на цветники  | шт. | 12 500,00 | 39 623,00 | 40 811,00 | 42 035,00 | 0 | 0 |
| Ямочный ремонт | м2 | 0 | 8 000,00 | 8 240,00 | 8 487,00 | 0 | 0 |

*Приложение № 2 к Муниципальной программе*

**План мероприятий по реализации программы**

«Развитие, реконструкция сетей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содержания
территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021 - 2025 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы  | Год реализации | Сумма расходов (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель мероприятия |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск» | 2021 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства города, муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| 2022 | 13 260,00 | 0,00 | 0,00 | 13 260,00 |
| 2023 | 13 525,20 | 0,00 | 0,00 | 13 525,20 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **39 785,20** | **0,00** | **0,00** | **39785,20** |
| Обеспечение функционирования уличного освещения | 2021 | 64 300,00 | 0,00 | 0,00 | 64 300,00 |
| 2022 | 65 586,00 | 0,00 | 0,00 | 65 586,00 |
| 2023 | 66 897,70 | 0,00 | 0,00 | 66 897,70 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **196 783,70** | **0,00** | **0,00** | **196 783,70** |
| Выполнение работ по строительству сетей уличного освещения | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | Отдел строительства, муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| 2022 | 8 970,00 | 0,00 | 0,00 | 8 970,00 |
| 2023 | 10 404,00 | 0,00 | 0,00 | 10 404,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **29 374,00** | **0,00** | **0,00** | **29 374,00** |
| Организация мест накопления ТКО (софинансирование) | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства, муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Организация мест накопления ТКО | 2021 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2022 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| 2023 | 1 040,40 | 0,00 | 0,00 | 1 040,40 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **3 060,40** | **0,00** | **0,00** | **3 060,40** |
| Уборка несанкционированных свалок | 2021 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2022 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 2023 | 5 202,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **15 302,00** | **0,00** | **0,00** | **15 302,00** |
| Обеспечение деятельности учреждения | 2021 | 92 402,50 | 0,00 | 0,00 | 92 402,50 | Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| 2022 | 94 250,60 | 0,00 | 0,00 | 94 250,60 |
| 2023 | 96 135,60 | 0,00 | 0,00 | 96 135,60 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **282 788,70** | **0,00** | **0,00** | **282 788,7** |
| Расходы по содержанию города | 2021 | 92 354,40 | 0,00 | 0,00 | 92 354,40 |
| 2022 | 94 201,40 | 0,00 | 0,00 | 94 201,40 |
| 2023 | 96 085,50 | 0,00 | 0,00 | 96 085,50 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **282 641,30** | **0,00** | **0,00** | **282 641,30** |
| Итого | 2021 | 278 056,90 | 0,00 | 0,00 | 278 056,90 |  |
| 2022 | 282 388,00 | 0,00 | 0,00 | 282 388,00 |  |
| 2023 | 289 290,40 | 0,00 | 0,00 | 289 290,40 |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ)** |  | **849 735,30** | **0,00** | **0,00** | **849 735,30** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_