**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы» за 2020 год**

**1.** Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации от 02.04.2018 г. №800, постановлениями администрации от 28.03.2019 г. № 781, от 08.07.2020 № 2031 внесены изменения в Программу.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,  г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом № 138, заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,  т. 8-(813-70)-23-519. |
| Участники программы | Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (МУ «ВМУК») |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.)  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий:   2020 г. – 1 ед.   1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества благоустроенных дворовых территорий: 2. г. – 100 % 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования):   2020 г. – 100%   1. Количество благоустроенных общественных территорий:   2020 г. – 1 ед.   1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий:   2020 г. – 100%   1. Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования):   2020 г. – 100% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Единое управление комплексным благоустройством в городе Всеволожске;  - Определение перспективы улучшения благоустройства в городе Всеволожске;  - Создание условий для работы и отдыха жителей города Всеволожска;  - Улучшение состояния территорий города Всеволожска;  - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города Всеволожска;  - Совершенствование эстетического состояния территории города Всеволожска;  - Создание зелёных зон для отдыха граждан;  - Предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - Приведение в нормативное состояние наружного освещения территории города Всеволожска;  - Благоустройство дворовых территорий;  - Благоустройство общественных территорий. |

**2. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2020год) | Факт  (2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 1 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 |  |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 100 | 100 |  |

**3. Исполнение мероприятий по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство парка в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | 974238448,48 | 974238448,48 |  |
| 2 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 31 | 1978010,40 | 1473617,42 | муниципальный контракт заключился с понижением НЦМК |
|  | ИТОГО по программе | 99401858,88 | 98897465,90 |  |

Программа реализуется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2020 году – 98 897 465,90 руб., из них средства федерального бюджета – 28 291 840 руб., средства областного бюджета – 58 616 618,22 руб., средства местного бюджета - 11 989 007,68 руб.

В 2020 году освоено 98 897 465,90 руб., что составляет 100 % выделенных ассигнований.

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100% ,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

N – количество показателей (индикаторов);

Сдn – степень достижения значения конкретного показателя;

Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

В 2020 году были получены следующие значения:

Сдn1 = 1/1\*100% = 100

Сдn2 = 100/100\*100% = 100

Сдn3= 100/100\*100% = 100

Сдn4 = 1/1\*100% = 100

Сдn5 = 100/100\*100% = 100

Сдn6 = 100/100\*100% = 100

**Сд =600/6=100**

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В 2020 году были получены следующие значения:

Фф = 98 897 465,90 руб.;

Фп = 99 401 858,88 руб.

**Уф = (98897465,90/99401858,88)\*100%= 99**

М = Мф / Мп \* 100%,

где:

М – реализация мероприятий подпрограммы;

Мф – количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

Мп– количество запланированных мероприятий подпрограммы.

В 2020 году были получены следующие значения:

Мф – 2

Мп - 2

М = 2/2\*100% = **100**

Сд 100\*0,5 = 50

Сд 99\*0,2 = 19,8

М 100\*0,3 = 30

**50 +19,8+30 =99,8**

**ВЫВОД:** Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2024 годы» в 2020 годуреализуется с высоким уровнем эффективности, т.к. 100% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме, а также 100 % показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности.

Начальник отдела строительства А.С. Корнеев

Алиева Виктория Сергеевна

31-946 (доб.362)