**Актуальная**

**версия муниципальной программы**

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

Утверждена: постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 23.12.2018 № 5018

(в ред. постановлений администрации от 24.02.2022 № 599, от 30.11.2022 № 5073, от 26.12.2022 № 5495, от 09.01.2023 № 14, от 10.08.2023 № 3058, от 25.10.2023 № 4223, от 19.12.2023 № 5100)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализациимуниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства  |
| Участники муниципальной программы | 1. Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 2. Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества среды проживания граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение количества благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и т.д.);2. Рост уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение общего количества благоустроенных общественных территорий;- Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО «Город Всеволожск»;- Формирование привлекательных для населения зон отдыха; |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации, (рублей) | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2026 годы составляет 185 209 540,67 руб., в том числе по годам:2022 год – 43 289 730,67 руб. 2023 год – 54 726 460, руб. 2024 год – 27 871 210,0 руб. 2025 год – 28 428 630,0 руб. 2026 год – 28 428 630,0 руб.  |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации, (тыс. рублей) | Налоговые расходы не предусмотрены |

**Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы**

Город Всеволожск является административным центром муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Муниципальное образование «Город Всеволожск» расположено в юго-восточной части Всеволожского района по смежеству с Романовским, Щегловским, Колтушским сельскими, Кузьмоловским, Муринским, Заневским городскими поселениями Всеволожского муниципального района, по границе Ленинградской области с городом Санкт-Петербургом.

Город Всеволожск является пригородом мегаполиса Санкт-Петербург и расположен в 22 км к востоку от него.

Всеволожск является главным транспортным узлом Всеволожского района. От автовокзала Всеволожска отправляются [автобусы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81) по [Всеволожскому району](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8) на [Санкт-Петербург](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3). Имеется одноименная железнодорожная станция.

Из микрорайона «Котово поле» от Центрального универсама от ул. Героев, д. 17 и со ст. «Всеволожская» отправляются маршрутные автобусы в Санкт-Петербург. Через город Всеволожск проходят две ветки Ириновского направления Октябрьской железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург с отдаленными населенными пунктами района – поселками Невская Дубровка и Ладожское озеро. В черте муниципального образования расположены железнодорожные платформы Ковалево, Бернгардовка, Всеволожская и железнодорожная станция – Мельничный ручей.

Текущее состояние территории МО «Город Всеволожск»

и основные проблемы в сфере благоустройства

Всеволожск относится к группе динамично развивающихся городов. На территории города Всеволожска в постоянном режиме работают более 3 000 организаций, в т.ч. около 300 промышленных предприятий. Он становится все более привлекательным для инвесторов, для реализации производственных, градостроительных, культурно-оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые способствуют формированию имиджа и перспектив развития города.

Учитывая большую промышленную нагрузку на территорию, деятельность в области благоустройства Всеволожска заслуживает особого внимания.

Понятие «комфортной городской среды территории» включает в себя работы по:

- благоустройству общественных пространств (парков, набережных, пешеходных зон, площадей, скверов);

- установке скамеек, урн;

- озеленению территорий;

- установке ограждений;

- установке малых архитектурных форм (МАФ) и городской мебели;

- обустройству площадок для отдыха;

- обустройству автомобильных парковок;

- оборудованию детских и спортивных площадок;

- ремонту внутридворовых проездов;

- обустройству площадок для выгула собак.

Проблем, связанных с благоустройством города немало, это и послужило причиной разработки данной программы.

В состав муниципального образования «Город Всеволожск» входит 4 населенных пункта, где проживает свыше 70 тыс. человек.

На территории муниципального образования расположено 506 многоквартирных домов, 70% процентов дворовых территорий, которые нуждаются в срочном капитальном ремонте внутриквартальных проездов. Открытых водоемов – 7 шт. Детских игровых площадок - более 63 адресов, требующих регулярного содержания и более 35 адресов с оборудованием устаревших образцов и требующих ремонта. Контейнерных площадок для сбора ТБО - 154 шт.

Дворовые и общественные территории нуждаются в реконструкции в связи с окончанием срока службы оборудования детских игровых и спортивных площадок. Также, большинство дворовых и общественных территорий города Всеволожска не отвечают градостроительным, экологическим, санитарным и др. требованиям (отсутствие урн, скамеек и т.д.).

Несмотря на предпринимаемые меры, на территории поселения регулярно образуются «стихийные» несанкционированные свалки. Они также являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов территории.

Таким образом, существует ряд проблем, сдерживающих развитие Всеволожска, как благоустроенного города:

1. Ненадлежащее состояние внутридомовых проездов;

2. Изношены и перегружены инженерные сети (электроснабжения, ливневой канализации и др.);

3. Моральный и физический износ оборудования детских игровых и спортивных площадок;

4. В большинстве придомовых территорий отсутствуют автомобильные парковки;

5. Не благоустроены парки, скверы, пешеходные зоны с отсутствием скамеек и урн.

Работы по благоустройству города Всеволожска не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

 На сегодняшний день налажена должным образом работа специализированных предприятий, внедрена практика благоустройства территорий на основе контрактных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Для решения проблем по благоустройству МО «Город Всеволожск» необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Риски, оказывающие влияние на решение поставленных в муниципальной программе задач:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы;

- недостаток денежных средств бюджета МО «Город Всеволожск» на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

**Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации программы**

С 2018 года в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» реализуются мероприятия федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5).

Основными целями приоритетного проекта в составе государственной программы являются:

1. Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов Ленинградской области с неблагоприятной средой в два раза;

2. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Основной целью муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» является повышение качества среды проживания граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Основные задачи Программы:

1. Повышение количества благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и т.д.) на территории МО «Город Всеволожск»;

2. Рост уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Всеволожск».

В результате реализации Программы ожидается:

 - благоустроить не менее 5 (пяти) общественных территорий в МО «Город Всеволожск»;

- сформировать привлекательные для населения зоны отдыха (парки, скверы и т.д.);

- увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 20 процентов.

Таким образом, цели, задачи и направления реализации муниципальной программы в полной мере соответствуют приоритетам и целям государственной политики.

Реализация Программы осуществляется на основе:

 - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

 - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

В целях осуществления контроля за ходом выполнения
программы в 2022 – 2026 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по благоустройству территорий и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц на уровне МО «Город Всеволожск» распоряжением администрации от 19.02.2020 № 474 создана общественная муниципальная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

**Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы**

В рамках решения задач муниципальной программы осуществляется реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Решение задачи муниципальной программы по повышению количества благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и т.д.) обеспечивается в рамках следующих структурных элементов проектной части программы:

1. Мероприятия федерального проекта «Благоустройство общественных территорий»;

2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствии с Адресным перечнем общественных территорий. Адресный перечень общественных территорий определяется на основании предложений граждан, рассмотренных в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации от 04.02.2021 года № 276.

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает проведение следующих мероприятий: устройство автомобильных проездов, устройство пешеходных зон, устройство велосипедных дорожек и роликовых трасс, устройство заниженных съездов с тротуара, устройство тактильных покрытий, организация освещения декоративного, установка скамеек, установка урн, озеленение территорий, установка ограждений, установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование поверхностной дренажной системы, оборудование площадок для отдыха, оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, демонтажные работы, покрасочные работы, доставка оборудования и материалов, оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения, устройство фонтанов, оборудование набережной, спуска к воде, пирса и пляжа адаптированных для маломобильных групп населения.

 Решение задачи муниципальной программы: Рост уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды», а именно:

- проведение рейтингового голосования по выбору приоритетных для благоустройства общественных территорий;

- проведение опросов, анкетирований по теме благоустройства городской среды;

 - проведение субботников, встреч, форумов, городских праздников и мероприятий на благоустроенных территориях.

Участие заинтересованных лиц (волонтеров, жителей, студенческих или строительных отрядов) при выполнении работ по благоустройству общественных территорий предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов.

**Раздел 4. Приложения к муниципальной программе**

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» и их значениях представлены в Приложении 1 к Программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к Программе.

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 3 к Программе.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в Приложении 4 к Программе.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| 2020 год(базовый) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»  |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | план | штук | х |  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| факт | 1 | 1 | х | х | х | х |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | план | процент | х | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| факт | 12,4 | 13,6 | х | х | х | х |

 Приложение 2

к Муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации

 и методике расчета показателей (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | единиц | За отчетный год | Показатель равен количеству благоустроенных общественных территорий.Подсчет сложением. | До 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел по строительству Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | процент | За отчетный год | Показатель равен отношению количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании умноженное на 100%  | До 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел по строительству Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |

 Приложение 3 к Муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты  | Прочие источники  |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**  | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2022 |  43 289 730,67 |  9 420 000,0 |  20 580 000,0 |  13 289 730,67 | 0 |
| 2023 | 54 726 460,19 | 7 222 000,0 | 15 778 000,0 | 31 726 460,19 | 0 |
| 2024 | 27 871 210,00 | 0 | 0 | 27 871 210,00 | 0 |
| 2025 | 2 28 428 630,00 | 0 | 0 | 28 428 630,00 | 0 |
| 2026 | 28 428 630,00 | 0 | 0 | 28 428 630,00 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2022-2026** | **182 744 660,86** | **16 642 000,0** | **36 358 000,0** | **129 744 660,86** | **0** |
| **Проектная часть** |
|  | Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2022 | 38 486 000 |  9 420 000 |  20 580 000 | 8 486 000 | 0 |
| 2023 | 33 000 000 | 7 222 000 | 15 778 000 | 10 000 000 | 0 |
| 2024 | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 | 0 |
| 2025 | 10 404 000 | 0 | 0 | 10 404 000 | 0 |
| 2026 | 10 404 000 | 0 | 0 | 10 404 000 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2022-2026** | **102 494 000** | **16 642 000** | **36 358 000** | **49 494 000** | **0** |
|  | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2022 | 4 803 730,67 | 0 | 0 | 4 803 730,67 | 0 |
| 2023 | 21 726 460,19 | 0 | 0 | 21 726 460,19 | 0 |
| 2024 | 17 671 210 | 0 | 0 | 17 671 210 | 0 |
| 2025 | 18 024 630 | 0 | 0 |  18 024 630 | 0 |
| 2026 | 18 024 630 | 0 | 0 |   18 024 630 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2022-2026** | **80 250 660,86** | **0** | **0** | **80 250 660,86** | **0** |
| **Процессная часть** |
|  | Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2022-2026** |  **0** |  **0** |  **0** |  **0** |  **0** |
|  | **Итого по программе** |  | **2022-2026** |  **182 744 660,86** | **16 642 000,0** | **36 358 000,0** | **129 744 660,86** |  **0** |

Приложение 4 к Муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента \*(шт.) | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты  | Про-чие источники  |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**  | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2022 | х | 43 289 730,67 | 9 420 000,0 | 20 580 000,0 | 13 289 730,67 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2023 | 54 726 460,19 | 7 222 000,0 | 15 778 000,0 | 31 726 460,19 | 0 |
| 2024 | 27 871 210,00 | 0 | 0 | 27 871 210,00 | 0 |
| 2025 | 28 428 630,00 | 0 | 0 | 28 428 630,00 | 0 |
| 2026 | 28 428 630,00 | 0 | 0 | 28 428 630,00 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2022-2026** |  | **182 744 660,86** | **16 642 000,0** | **36 358 000,0** | **129 744 660,86** | **0** |  |
| **Проектная часть** |
| 1 | ***Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»*** | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2022 | х | 38 486 000 | 9 420 000 | 20 580 000 | 8 486 000 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2023 | х | 33 000 000 | 7 222 000 | 15 778 000 | 10 000 000 | 0 |
| 2024 | х | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 | 0 |
| 2025 | х | 10 404 000 | 0 | 0 | 10 404 000 | 0 |
| 2026 | х | 10 404 000 | 0 | 0 | 10 404 000 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие федерального проекта: «Благоустройство общественных территорий» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2022 | Общественная территория, ограниченная ул. Победы, ул. Магистральная, ул. Дружбы, ул. Связи | 38 486 000 | 9 420 000 | 20 580 000 | 8 486 000 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2023 | Общественная территория «Нижний парк», ограниченная шоссе Колтушское и д. 21 корп. 3 ул. Ленинградская в г. Всеволожске (1 этап) | 33 000 000 | 7 222 000 | 15 778 000 | 10 000 000 | 0 |
| 2024 | 1 | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 | 0 |
| 2025 | 1 | 10 404 000 | 0 | 0 | 10 404 000 | 0 |
| 2026 | 1 | 10 404 000 | 0 | 0 | 10 404 000 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2022-2026** |  | **102 494 000** | **16 642 000** | **36 358 000** | **49 494 000** | **0** |  |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2022 | х | 4 803 730,67 | 0 | 0 | 4 803 730,67 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2023 | х | 21 726 460,19 | 0 | 0 | 21 726 460,19 | 0 |
| 2024 | х | 17 671 210 | 0 | 0 | 17 671 210 | 0 |
| 2025 | х | 18 024 630 | 0 | 0 | 18 024 630 | 0 |
| 2026 | х | 18 024 630 | 0 | 0 | 18 024 630 | 0 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2022 | Общественная территория, ограниченная ул. Победы, ул. Магистральная, ул. Дружбы, ул. Связи | 4 803 730,67 | 0 | 0 | 4 803 730,67 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2023 | Общественная территория «Нижний парк», ограниченная шоссе Колтушское и д. 21 корп. 3 ул. Ленинградская в г. Всеволожске (1 этап) | 21 726 460,19 | 0 | 0 | 21 726 460,19 | 0 |
| 2024 | 1 | 17 671 210 | 0 | 0 | 17 671 210 | 0 |
| 2025 | 1 | 18 024 630 | 0 | 0 | 18 024 630 | 0 |
| 2026 | 1 | 18 024 630 | 0 | 0 | 18 024 630 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2022-2026** |  | **80 250 660,86** | **0** | **0** | **80 250 660,86** | **0** |  |
| **Процессная часть** |
| 1 | ***Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды»:*** | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2022 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2022 | проведение голосования на региональной цифровой платформе вМесте47.рф, 47.gorodsreda.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2023 | проведение голосования на региональной цифровой платформе вМесте47.рф, 47.gorodsreda.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | проведение опросов, анкетирований, форумов по теме благоустройства городской среды | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2022 | проведение опроса на региональной цифровой платформе вМесте47.рф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2023 | проведение опроса на региональной цифровой платформе вМесте47.рф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**  | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2022 | х | 43 289 730,67 | 9 420 000,0 | 20 580 000,0 | 13 289 730,67 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2023 | 54 726 460,19 | 7 222 000,0 | 15 778 000,0 | 31 726 460,19 | 0 |
| 2024 | 27 871 210,00 | 0 | 0 | 27 871 210,00 | 0 |
| 2025 | 28 428 630,00 | 0 | 0 | 28 428 630,00 | 0 |
| 2026 | 28 428 630,00 | 0 | 0 | 28 428 630,00 | 0 |
|  | **Итого по программе** |  | **2022-2026** |  | **182 744 660,86** | **16 642 000,0** | **36 358 000,0** | **129 744 660,86** | **0** |  |
| 10 | Итого поОтделу строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | х | 2022 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В. |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МУ «ВМУК» | х | 2022 | х | 43 289 730,67 | 9 420 000,0 | 20 580 000,0 | 13 289 730,67 | 0 | Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
|  | 2023 | 54 726 460,19 | 7 222 000,0 | 15 778 000,0 | 31 726 460,19 | 0 |
| 11 | 2024 | 27 871 210,00 | 0 | 0 | 27 871 210,00 | 0 |
|  | 2025 | 28 428 630,00 | 0 | 0 | 28 428 630,00 | 0 |
|  | 2026 | 28 428 630,00 | 0 | 0 | 28 428 630,00 | 0 |