Приложение 1

к постановлению

администрации

от ___________ № ________

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»»

| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования | Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022-2026 годы составляет 683 997 724,98 руб., в том числе по годам: 2022 год – 129 559 045,09 руб.; 2023 год –264 518 679,89 руб.; 2024 год - 96 640 000,00 руб.; 2025 год - 96 640 000,00 руб.; 2026 год - 96 640 000,00 руб. |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению

администрации

от ___________ № ________

План реализации Муниципальной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» 
на 2022-2026 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | 129 559 045,09 | 0,00 | 0,00 | 129 559 045,09 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 264 518 679,89 | 0,00 | 37 130 900,38 | 227 387 779,51 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2022-2026 | 683 997 724,98 | 0,00 | 37 130 900,38 | 646 866 824,60 | 0,00 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий: «Повышение эффективности использования автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах МО «Город Всеволожск» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | 129 559 045,09 | 0,00 | 0,00 | 129 559 045,09 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 264 518 679,89 | 0,00 | 37 130 900,38 | 227 387 779,51 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2022-2026 | 683 997 724,98 | 0,00 | 37 130 900,38 | 646 866 824,60 | 0,00 |

_____________

| Приложение 3 к постановлению администрации от ___________ № ________ Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | х | 129 559 045,09 | 0,00 | 0,00 | 129 559 045,09 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
|  |  |  | 2023 |  | 264 518 679,89 | 0,00 | 37 130 900,38 | 227 387 779,51 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 |  | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
| Итого |  |  | 2022-2026 |  | 683 997 724,98 | 0,00 | 37 130 900,38 | 646 866 824,60 | 0,00 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Повышение эффективности использования автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах МО «Город Всеволожск» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | х | 129 559 045,09 | 0,00 | 0,00 | 129 559 045,09 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
|  |  |  | 2023 |  | 264 518 679,89 | 0,00 | 37 130 900,38 | 227 387 779,51 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 |  | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  | Итого |  | 2022-2026 |  | 683 997 724,98 | 0,00 | 37 130 900,38 | 646 866 824,60 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1: «Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | Содержание улично-дорожной сети площадью 528 631 м2 | 95 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 800 000,00 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
|  |  |  | 2023 | Содержание улично-дорожной сети площадью 547 571 м2 | 100 451 044,86 | 0,00 | 0,00 | 100 451 044,86 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | Содержание улично-дорожной сети площадью 547 571 м2 | 71 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | Содержание улично-дорожной сети площадью 547 571 м2 | 71 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Содержание улично-дорожной сети площадью 547 571 м2 | 71 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400 000,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2: «Организация дорожного движения и обслуживание технических средств организации дорожного движения» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | Заключение 1 контракта наОДД и обслуживание ТСОДД | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
|  |  |  | 2023 | Заключение 1 контракта на ОДД и обслуживание ТСОДД | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | Заключение 1 контракта на ОДД и обслуживание ТСОДД | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | Заключение 1 контракта на ОДД и обслуживание ТСОДД | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Заключение 1 контракта на ОДД и обслуживание ТСОДД | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | Ремонт дорог площадью 11 076,70 м2 | 18 759 045,09 | 0,00 | 0,00 | 18 759 045,09 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
|  |  |  | 2023 | Ремонт дорог площадью 28738 м2 | 50 388 439,17 | 0,00 | 0,00 | 50 388 439,17 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | Ремонт дорог площадью 31200 м2 | 10 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | Ремонт дорог площадью 31200 м2 | 10 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Ремонт дорог площадью 31200 м2 | 10 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240 000,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.4: «Ремонт тротуаров общего пользования местного значения» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
|  |  |  | 2023 | Ремонт тротуаров площадью 647 м2 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.5: «Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
|  |  |  | 2023 | Ремонт дорог площадью 26762 м2 | 42 679 195,86 | 0,00 | 37 130 900,38 | 5 548 295,48 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Мероприятие 1.6: «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | х | х | х | х | х | х | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
|  |  |  | 2023 | Восстановление территории по ул. Межевая | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по годам |  | 2022 | х | 129 559 045,09 | 0,00 | 0,00 | 129 559 045,09 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023 | х | 264 518 679,89 | 0,00 | 37 130 900,38 | 227 387 779,51 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2022-2026 | х | 683 997 724,98 | 0,00 | 37 130 900,38 | 646 866 824,60 | 0,00 |  |
|  | Итого по: Отдел дорожного хозяйства и благоустройства |  | 2022 | х | 107 630 289,02 | 0,00 | 0,00 | 107 630 289,02 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023 | х | 224 205 533,50 | 0,00 | 37 130 900,38 | 187 074 633,12 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022-2026 | х | 621 755 822,52 | 0,00 | 37 130 900,38 | 584 624 922,14 | 0,00 |  |
|  | Итого по: МУ «ВМУК» |  | 2022 | х | 21 928 756,07 | 0,00 | 0,00 | 21 928 756,07 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023 | х | 40 313 146,39 | 0,00 | 0,00 | 40 313 146,39 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022-2026 | х | 62 241 905,46 | 0,00 | 0,00 | 62 241 902,46 | 0,00 |  |

_____________