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ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 на 2022 – 2026 годы»
	


	Сроки реализации муниципальной программы
	2022-2026 г.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства

	Участники муниципальной программы
	Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства

	Цель муниципальной программы
	Обеспечить качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	Задачи муниципальной программы
	 Задача №1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Всеволожск» в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».
Задача №2 Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории МО «Город Всеволожск» в рамках основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области».
Задача №3 Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в МО «Город Всеволожск».

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	Ожидаемыми результатами реализации программы к концу 2026 года:
 - обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск»
  - сокращение кол-ва молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях 
- создание условий для реализации конституционных прав на жилище молодыми семьями, признанными нуждающимися в жилых помещениях
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Всеволожск».
- обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории МО «Город Всеволожск»

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»)

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 242 288 065,29 рублей, в том числе:

2022 год –126 684 441,30 рублей
2023 год – 70 603 623,99 рублей
2024 год – 22 500 000,00 рублей
2025 год – 22 500 000,00 рублей
2026 год – 0

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации
	Налоговые расходы не предусмотрены 



1.  Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Несмотря на значительные объемы ввода жилья на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области большая часть населения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области не имеет возможности его приобретения на собственные средства. Именно с целью оказания поддержки незащищенным слоям населения в МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области реализуется мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», финансируемые за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета.
На 1 января 2020 года на учёте нуждающихся в жилых помещениях
в МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области состояло 389 семей / 1089 человек, или 1,46 % от численности населения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Из общего числа семей, состоящих на учёте нуждающихся в жилье:
- участники жилищных программ – 149 семей / 454 человека, в т.ч., 
  молодые граждане (молодые семьи) – 20 семей / 62 человека, 
  из них, многодетные семьи - 8 семей/ 41 человек,
- работники бюджетной сферы - 12 семей / 42 человека, 
  из них, работники образования - 3 семьи / 12 человек,
          - работники здравоохранения - 9 семей/ 29 человек.
- граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде - 194 семьи / 548 человек.
Резкое сокращение объёмов государственных капитальных вложений
в жилищное строительство в МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, высокий уровень цен на рынке жилья, сложившийся за последние 10 лет в МО «Город Всеволожск», не позволяет улучшить жилищные условия граждан.
Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для реализации гражданами права на жилище путем использования бюджетных средств и иных, не запрещенных законом источников денежных средств, для предоставления в установленном порядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.
Такие социальные категории населения как молодые семьи, многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, требуют бюджетной поддержки. Они не могут получить доступ на рынок жилья, даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, поскольку нет возможности оплатить первоначальный взнос при получении жилищного кредита (займа). 
Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям, которые признаны в установленном порядке аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года и в период с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и/или непригодный для постоянного проживания жилищный фонд в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах, находящихся в муниципальной собственности, признанных таковыми до 1 января 2019 года, ранее не предусмотренного к расселению в рамках, действовавших и(или) действующих на территории Ленинградской области мероприятий и(или) программ.
 В настоящее время дефицит жилых помещений на территории муниципального образования «Город Всеволожск» усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям. 
Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода. 
Государственная и муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках реализации Программы содействует решению жилищной проблемы на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, что в свою очередь создает стимул у граждан к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволяет сформировать экономически активный слой населения. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных домов позволит улучшить состояние здоровья населения, выполнить обязательства государства перед гражданами, улучшить внешний облик города.

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы
Приоритетные направления политики МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в жилищной сфере определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг», федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», Стратегией социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 № 56, планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденным решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 27.07.2017 № 56.
Стратегическая цель государственной и муниципальной политики 
в жилищной сфере - создание комфортной среды для жизнедеятельности человека, которая позволяет удовлетворять жилищные потребности 
и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Приоритетом муниципальной политики в жилищной сфере является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных аварийными в связи с физическим износом в период  с 01.01.2012г. по 01.01.2017г. и в период с 01.01.2017г. года по 01.01.2019г. и подлежащих сносу и/или непригодных для постоянного проживания домов, признанных таковыми до 1 января 2019 года.  
Формы поддержки указанных категорий граждан – софинансирование социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – мероприятие по обеспечению жильем молодых семей). 
Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей предусматривает оказание помощи гражданам, в том числе, молодым семьям, молодым семьям, имеющим трех и более детей, нуждающимся в жилых помещениях, зарегистрированным по месту жительства на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

3. Структурные элементы муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2022 – 2026 годы»

1. Решение задачи муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Всеволожск» в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах, обеспечивается в рамках структурного элемента:
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», а именно мероприятия:
- обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск» в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025».
2. Решение задачи муниципальной программы по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории МО «Город Всеволожск» в рамках основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» обеспечивается в рамках структурного элемента:
Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", а именно:
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Всеволожск» в рамках региональной адресной программы основного мероприятия "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области".
	 3. Решение задачи муниципальной программы по улучшению жилищных условий молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в МО «Город Всеволожск» достигается путем проведения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в МО «Город Всеволожск», включающих в себя:
 - процесс включения молодых семей в списки участников программы;
 - предоставление социальных выплат на приобретение квартир.






4. Приложения к муниципальной программе

Приложение № 1 - Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» и их значениях.
Приложение № 2 - Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2026 годы».
Приложение № 3 - План мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2026 годы».
Приложение № 4 - Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2026 годы».
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Приложение № 1
к постановлению администрации
от____________ № ____________ 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 на 2022 – 2026 ГОДЫ» и их значениях


	

№ 
п/п
	

Наименование показателя (индикатора)
	
Единица измерения
	Значения 
показателя (индикатора)

	
	
	
	базовый период
2021
	2022
 год
	2023 
год

	2024 
год
	2025 
год
	2026 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Всеволожск» в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»

	1.1
	Расселенная площадь жилых помещений
	плановое значение
	кв.м
	х
	750,90
	344,25
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	кв.м
	178,6
	х
	x
	x
	x
	x

	1.2
	Количество граждан, улучшивших жилищные условия





	плановое значение
	чел.
	х
	55
	39
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	чел.
	5
	х
	х
	x
	x
	x

	2
	
Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории МО «Город Всеволожск» в рамках основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области»

	2.1
	Расселенная площадь жилых помещений
	плановое значение
	кв.м
	х
	 57,35
	0
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	кв.м
	544,1
	х
	х
	x
	x
	x

	2.2
	Кол-во переселяемых граждан
	плановое значение
	чел.
	х
	6
	0
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	чел.
	60
	х
	x
	x
	x
	x

	  3       
	Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в МО «Город Всеволожск»

	3.1
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	х
	5
	1
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	семей
	2
	х
	x
	x
	x
	x












Приложение № 2
к постановлению администрации
от____________ № ____________ 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2026 годы»
	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Временная характеристика 
	Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ 
	Срок предоставления отчетности
	Ответственный за сбор данных по показателю 
	Реквизиты акта 

	1
	 2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	«Обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в МО «Город Всеволожск»

	1.1
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	чел
	За отчетный год
	Показатель равен количеству семей, улучшивших жилищные условия
	До 15 февраля года, следующего за отчетным
	Жилищный отдел 
	 

	2
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025» этап 2022-2023

	2.1
	Расселенная площадь жилых помещений;

	кв.м
	За отчетный год
	Показатель равен количеству расселённой площади 
	До 15 февраля года, следующего за отчетным
	Жилищный отдел
	

	2.2
	Кол-во переселяемых граждан
	чел.
	За отчетный год
	Показатель равен количеству переселяемых граждан
	До 15 февраля года, следующего за отчетным
	Жилищный отдел
	

	3
	"Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"

	3.1
	Расселенная площадь жилых помещений;

	кв.м
	За отчетный год

	Показатель равен количеству расселённой площади
	До 15 февраля года, следующего за отчетным

	Жилищный отдел
	

	3.2
	Кол-во переселяемых граждан
	чел
	За отчетный год

	Показатель равен количеству переселяемых граждан
	До 15 февраля года, следующего за отчетным
	Жилищный отдел
	

















Приложение № 3
к постановлению администрации
от____________ № ____________ 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
	Годы реализации
	
	Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2026 годы»
	Жилищный отдел
	2022
	126 684 441,30
	267 854,31
	71 035 516,72
	10 445 574,67
	44 935 495,60
	0,00

	
	
	2023
	70 603 623,99
	778 640,93
	0,0
	41 221 900,71
	28 603 082,35
	0,00

	
	
	2024
	22 500 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	22 500 000,00
	0,00

	
	
	2025
	22 500 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	22 500 000,00
	0,00

	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	
	Итого
	2022-2026
	242 288 065,29
	1 046 495,24
	71 035 516,72
	51 667 475,38
	118 538 577,95
	0,00

	Проектная часть

	Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда»
	Жилищный отдел 
	2022
	111 069 342,65
	0,0
	71 035 516,72
	0,0
	40 033 825,93
	0,00

	
	
	2023
	64 124 163,99
	0,0
	0,0
	36 363 411,44
	27 760 752,55
	0,00

	
	
	2024
	22 500 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	22 500 000,00
	0,00

	
	
	2025
	22 500 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	22 500 000,00
	0,00

	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	
	Итого
	2022-2026
	220 193 506,64
	0,0
	71 035 516,72
	36 363 411,44
	112 794 578,48
	0,00

	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 
	Жилищный отдел
	2022
	12  819 293,65
	0,0
	0,0
	8 253 120,58
	4 566 173,07
	0,00

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	
	Итого
	2022-2026
	12  819 293,65
	0,0
	0,0
	8 253 120,58
	4 566 173,07
	0,00

	Итого проектная часть
	
	2022-2026
	233 012 800,29
	0,0
	71 035 516,72
	44 616 532,02
	117 360 751,55
	0,00

	Процессная часть

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в МО «Город Всеволожск»
	Жилищный отдел
	2022
	2 795 805,00
	267 854,31
	0,0
	2 192 454,09
	335 496,60
	0,00

	
	
	2023
	6 479 460,00
	778 640,93
	0,0
	4 858 489,27
	842 329,80
	0,00

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	
	Итого
	2022-2026
	9 275 265,00
	1 046 495,24
	0,0
	7 050 943,36
	1 177 826,40
	0,00

	Итого процессная часть
	
	2022-2026
	9 275 265,00
	 1 046 495,24
	0,0
	7 050 943,36
	1 177 826,40
	0,00


                                                                                                                                                  


Приложение № 4
к постановлению администрации
от____________ № ____________


Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 


	№
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
	Годы реализации
	Ожидаемый результат реализации структурного элемента * 
	
	Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет)
	Ответственный за реализацию структурного элемента

	
	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	

	
	1
	2
	
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	

1

	Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»
	


Жилищный отдел
	


2022-2026
	


х
	


242 288 065,29
	


1 046 495,24
	


71 035 516,72
	


51 667 475,38
	


118 538 577,95
	


0,00
	
Начальник жилищного отдела 
Зимина А.И.

	
	Проектная часть

	1.1
	Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда»
	Жилищный отдел
	2022
	х
	111  069 342,65
	0,00
	71 035 516,72
	0,00
	40 033 825,93
	0,00
	Начальник жилищного отдела 
Зимина А.И.

	
	
	
	2023
	х
	64 124 163,99
	0,00
	0,00
	36 363 411,44
	27 760 752,55
	0,00
	-

	
	
	
	2024
	х
	22 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 500 000,00
	0,00
	-

	
	
	
	2025
	х
	22 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 500 000,00
	0,00
	-

	
	
	
	2026
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.1
	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск» в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025»
	Жилищный отдел
	2022
	Приобретение 18 квартир для последующей передачи граждан
	111  069 342,65
	0,00
	71 035 516,72
	0,00
	40 033 825,93
	0,00
	Начальник жилищного отдела 
Зимина А.И.

	
	
	
	2023
	Приобретение 13 квартир для последующей передачи граждан
	64 124 163,99
	0,00
	0,00
	36 363 411,44
	27 760 752,55
	0,00
	-

	
	
	
	2024
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	
	2025
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	
	2026
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.1
	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
	Жилищный отдел
	2022
	х
	12  819 293,65
	0,0
	0,0
	8 253 120,58
	4 566 173,07
	0,00
	Начальник жилищного отдела 
Зимина А.И.

	
	
	
	2023
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	2024
	х
	22 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 500 000,00
	0,00
	х

	
	
	
	2025
	х
	22 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 500 000,00
	0,00
	х

	
	
	
	2026
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	2.1.1
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Всеволожск» в рамках региональной адресной программы основного мероприятия «Ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области»
	Жилищный отдел
	2022
	Приобретение 2 квартир для последующей передачи граждан
	12  819 293,65
	0,0
	0,0
	8 253 120,58
	4 566 173,07
	0,00
	Начальник жилищного отдела 
Зимина А.И.

	

	
	
	2023
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	2024
	Приобретение 13 квартир для последующей передачи граждан
	22 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 500 000,00
	0,00
	х

	
	
	
	2025
	Приобретение 13 квартир для последующей передачи граждан
	22 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 500 000,00
	0,00
	х

	
	
	
	2026
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	3
	Процессная часть

	3.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в МО «Город Всеволожск» 
	Жилищный отдел
	2022
	х
	2 795 805,00
	267 854,31
	0,0
	2 192 454,09
	335 496,60
	0,00
	Начальник жилищного отдела 
Зимина А.И.

	
	
	
	2023
	х
	6 479 460,00
	778 640,93
	0,0
	4 858 489,27
	842 329,80
	0,00
	х

	
	
	
	2024
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	2025
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	2026
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	3.1.1
	Процесс включения молодых семей в списки участников программы
	Жилищный отдел
	2022
	Включение молодых семей в списки участников программы, 1 семья
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Начальник жилищного отдела 
Зимина А.И.

	
	
	
	2023
	Включение молодых семей в списки участников программы, 1 семья
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	2024
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	2025
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	2026
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	3.1.2
	Процесс предоставления социальных выплат на приобретение квартир
	Жилищный отдел
	2022
	Предоставление социальных выплат на приобретение квартир, 
1 социальная выплата
	2 795 805,00
	267 854,31
	0,0
	2 192 454,09
	335 496,60
	0,00
	Начальник жилищного отдела 
Зимина А.И.

	
	
	х
	2023
	Предоставление социальных выплат на приобретение квартир, 
1 социальная выплата
	6 479 460,00
	778 640,93
	0,0
	4 858 489,27
	842 329,80
	0,00
	х

	
	
	х
	2024
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	х
	2025
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	2026
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	Итого по муниципальной программе
	Жилищный отдел
	2022
	х
	126 684 441,30
	267 854,31
	71 035 516,72
	10 445 574,67
	44 935 495,60
	0,00
	х

	
	
	
	2023
	х
	70 603 623,99
	778 640,93
	0,0
	41 221 900,71
	28 603 082,35
	0,00
	х

	
	
	
	2024
	х
	22 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 500 000,00
	0,00
	х

	
	
	
	2025
	х
	22 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 500 000,00
	0,00
	х

	
	
	
	2026
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х




