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версия муниципальной программы


Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства               и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск»

Утверждена:
постановление администрации Всеволожского муниципального района                              от 28.12.2023 № 5282 
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ПАСПОРТ  
муниципальной программы 
«Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск» 

	Сроки реализации
муниципальной программы
	2024-2028 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы

	- отдел дорожного хозяйства и благоустройства

	Участники муниципальной программы
	- отдел дорожного хозяйства и благоустройства;
- отдел жилищно-коммунального хозяйства города;
- отдел строительства;
- МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

	Цель муниципальной программы
	- обеспечение функционирования сетей уличного освещения, текущего и санитарного состояния на территории МО «Город Всеволожск»

	Задачи муниципальной программы
	- поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения;
- обеспечение санитарного состояния территории, объектов и элементов благоустройства МО «Город Всеволожск» 

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	- увеличение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения;
- повышение эстетических качеств и комфортности территории МО «Город Всеволожск»;
- улучшение качества ежедневного обеспечения текущего и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Всеволожск»

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Отраслевой проект «Эффективное обращение 
с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования
	финансовое обеспечение муниципальной программы на 2024-2028 годы составляет – 
2 858 107 816,73 
На 2024 год – 419 592 253,63 руб.;
На 2025 год – 573 929 108,46 руб.;
На 2026 год – 682 600 132,64 руб.;
На 2027 год – 588 594 606,00 руб.;
На 2028 год – 593 391 716,00 руб.

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации
	налоговые расходы не предусмотрены





1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы

Город Всеволожск является административным центром Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
МО «Город Всеволожск» расположено в юго-восточной части Всеволожского района по смежеству с Романовским, Щегловским сельскими, Колтушским, Кузьмоловским, Муринским, Заневским городскими поселениями Всеволожского муниципального района, по границе Ленинградской области с городом Санкт-Петербургом.
Город Всеволожск является пригородом мегаполиса Санкт-Петербург
и расположен в 22 км к востоку от него.
Всеволожск является главным транспортным узлом Всеволожского района. От автовокзала Всеволожска отправляются автобусы по Всеволожскому району на Санкт-Петербург. Имеется одноименная железнодорожная станция.
Из микрорайона «Котово поле» от Центрального универсама, 
от ул. Героев, д. 17 и со ст. «Всеволожская» отправляются маршрутные автобусы в Санкт-Петербург. Через город Всеволожск проходят две ветки Ириновского направления Октябрьской железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург с отдаленными населенными пунктами района – поселками Невская Дубровка и Ладожское озеро. В черте муниципального образования расположены железнодорожные платформы Ковалево, Бернгардовка, Всеволожская и железнодорожная станция – Мельничный ручей.

1.1. Текущее состояние территории МО «Город Всеволожск»
и основные проблемы в сфере благоустройства

Содержание территории общего пользования МО «Город Всеволожск» - важнейшая часть развития территории и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
За последние годы создано и обновлено множество объектов благоустройства, таких как детские игровые и спортивные площадки, контейнерные площадки, пешеходные дорожки и т.п. Данные объекты нуждаются в проведении своевременных мероприятий по их содержанию. Такие объекты нуждаются 
в своевременном текущем ремонте либо восстановлении в целях обеспечения безопасности во время эксплуатации.
	В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства 
и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск» планируется:
-	ежегодно осуществлять мероприятия по ручной и механизированной уборке, содержанию незакрепленных территорий города Всеволожска, в т. ч. проведение субботников с привлечением жителей города Всеволожска;
-	ежегодно осуществлять мероприятия по участию в организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Всеволожск»;
-	ежегодно осуществлять мероприятия по текущему ремонту детских игровых площадок;
-	ежегодно осуществлять мероприятия по озеленению и цветочному оформлению существующих объектов озеленения: памятников, мемориалов, городских клумб;
	-	осуществлять праздничное оформление улиц и площадей города Всеволожска в честь празднования Нового года, Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дня России, Дня города Всеволожска 
и Дня народного единства.

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации программы

Основным приоритетом реализации данной программы является создание условий для работы и отдыха жителей города, повышение эстетических качеств и комфортности территории МО «Город Всеволожск».
Целями муниципальной программы «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск»» являются:
1. Обеспечение надежности сетей уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск»;
2. Обеспечение текущего и санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск».
Задачами муниципальной программы «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск»» являются:
1.  Поддержание в исправном состоянии существующих сетей 
и оборудования уличного освещения;
2. Обеспечение санитарного состояния территории, объектов 
и элементов благоустройства МО «Город Всеволожск». 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства 
и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск»»:
1. Обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения.
2. Повышение эстетических качеств и комфортности территории МО «Город Всеволожск».
3. Ежедневное обеспечение текущего и санитарного содержания территории МО «Город Всеволожск».

3. Структурные элементы муниципальной программы

Решение задачи муниципальной программы по обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск», обеспечивается:
в рамках отраслевого проекта «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
 в рамках комплекса процессных мероприятий «Надлежащее состояние территории МО «Город Всеволожск»:
- организация мест накопления ТКО (софинансирование);
- организация мест накопления ТКО;
- уборка несанкционированных свалок; 
- выявление, эвакуация, хранение, оформление в муниципальную собственность и утилизация брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств;
- предоставление субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- расходы по содержанию города;
- обеспечение деятельности учреждения.
Решение задачи муниципальной программы по поддержанию 
в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения, обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение исправного состояния существующих сетей и оборудования уличного освещения»:
- техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск»;
- обеспечение функционирования уличного освещения.

4. Приложения к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 2 
к муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы представлен 
в приложении № 3 к муниципальной программе.
Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.
Порядок выявления, эвакуации, хранения, оформления в муниципальную собственность и утилизации брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств на территории МО «Город Всеволожск» представлен 
в приложении № 5 к муниципальной программе.
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (МО «Город Всеволожск») представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.
Порядок предоставления из бюджета Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий в целях возмещения затрат или финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг» представлен в приложении № 7 к муниципальной программе
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[bookmark: Par582][bookmark: Par585]Приложение 1
к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния 
МО «Город Всеволожск» и их значениях

[bookmark: Par768]  
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измер.
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	Базовый период (2022 г.)
Фактическое значение
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	
	
	
	
	Плановое значение

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск».

	м

	298 800,00
	299 200,00
	299 600,00
	299 600,00
	299 600,00
	299 600,00

	2.
	Уборка несанкционированных свалок. 
	м3
	2 999,00
	7 800,00
	3 221,00
	3 221,00
	3 221,00
	3 221,00 












 Приложение 2
к Муниципальной программе 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск» 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Временная характеристика
	Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ
	Срок предоставления отчетности
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Реквизиты акта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск», протяженность.

	м
	ежегодно
	Фактическое наблюдение (выездное обследование)
	До 01 февраля года, следующего за отчетным периодом
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства города;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	

	2.
	Уборка несанкционированных свалок, объем.
	м3
	ежегодно
	Фактическое наблюдение (выездное обследование)
	До 01 февраля года, следующего за отчетным периодом
	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	






                                                                                                                                                                                                                     Приложение 3
к Муниципальной программе

План реализации Муниципальной программы «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск» 


	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа 
«Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск» 
	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства города;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	419 592 253,63
	0,0
	0,0
	419 592 253,63
	0,0

	
	
	2025
	573 929 108,46
	0,0
	0,0
	573 929 108,46
	0,0

	
	
	2026
	682 600 132,64
	0,0
	0,0
	682 600 132,64
	0,0

	
	
	2027
	588 594 606,00
	0,0
	0,0
	588 594 606,00
	0,0

	
	
	2028
	593 391 716,00
	0,0
	0,0
	593 391 716,00
	0,0

	Итого
	
	2024-2028
	2 858 107 816,73
	0,0
	0,0
	2 858 107 816,73
	0,0

	Проектная часть

	Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства 
и потребления на территории Ленинградской области»
	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	 
	2024-2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Процессная часть

	Комплекс процессных мероприятий: 
«Обеспечение исправного состояния существующих сетей и оборудования уличного освещения»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства города;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	109 263 760,00
	0,0
	0,0
	109 263 760,00
	0,0

	
	
	2025
	122 000 000,00
	0,0
	0,0
	122 000 000,00
	0,0

	
	
	2026
	113 025 132,12
	0,0
	0,0
	 113 025 132,12
	0,0

	
	
	2027
	120 307 396,00
	0,0
	0,0
	120 307 396,00
	0,0

	
	
	2028
	120 307 396,00
	0,0
	0,0
	120 307 396,00
	0,0 

	Итого
	
	2024-2028
	584 903 684,12
	0,0
	0,0
	584 903 684,12
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий: «Надлежащее состояние территории МО «Город Всеволожск»
	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	310 328 493,63
	0,0
	0,0
	310 328 493,63
	0,0


	
	
	2025
	451 929 108,46
	0,0
	0,0
	451 929 108,46
	0,0

	
	
	2026
	569 575 000,52
	0,0
	0,0
	569 575 000,52
	0,0


	
	
	2027
	468 287 210,00
	0,0
	0,0
	468 287 210,00
	0,0

	
	
	2028
	473 084 320,00
	0,0
	0,0
	473 084 320,00
	0,0 

	Итого
	
	2024-2028
	2 273 204 132,61
	0,0
	0,0
	2 273 204 132,61
	0,0









Приложение 4
к Муниципальной программе


Сводный план реализации Муниципальной программы «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства 
и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск» 

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Ожидаемый результат реализации структурного элемента *
	Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет)
	Ответственный за реализацию структурного элемента

	
	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	

	
	Муниципальная программа 
«Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск» 
	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства города;
Отдел строительства
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	
	419 592 253,63
	0,0
	0,0
	419 592 253,63
	0,0
	Веселова Е.Г.- начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства

	
	
	
	2025
	
	573 929 108,46
	0,0
	0,0
	573 929 108,46
	0,0
	

	
	
	
	2026
	
	682 600 132,64
	0,0
	0,0
	682 600 132,64
	0,0
	

	
	
	
	2027
	
	588 594 606,00
	0,0
	0,0
	588 594 606,00
	0,0
	

	
	
	
	2028
	
	593 391 716,00
	0,0 
	0,0
	593 391 716,00
	0,0
	

	
	Итого 
	
	2022-2026
	
	2 858 107 816,73
	0,0
	0,0
	2 858 107 816,73
	0,0
	

	Проектная часть

	1.
	Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»

	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» 
	2024
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Веселова Е.Г.- начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства

	
	
	
	2025
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2026
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2027
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2028
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1
	Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	Ликвидация свалок отходов производства и потребления в объеме 10,5 тыс. м3
	            0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2025
	Ввиду отсутствия финансирования, мероприятия не планируются
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2026
	Ввиду отсутствия финансирования, мероприятия не планируются
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2027
	Ввиду отсутствия финансирования, мероприятия не планируются
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2028
	Ввиду отсутствия финансирования, мероприятия не планируются
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	
	2024-2028
	
	             0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	Процессная часть

	2.
	Комплекс процессных мероприятий: 
«Обеспечение исправного состояния существующих сетей и оборудования уличного освещения»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства города;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	х
	109 263 760,00
	0,0
	0,0
	109 263 760,00
	0,0
	Логвинов С.М.-начальник отдела ЖКХ
директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

	
	
	
	2025
	
	122 000 000,00
	0,0
	0,0
	122 000 000,00
	0,0
	

	
	
	
	2026
	
	113 025 132,12
	0,0
	0,0
	113 025 132,12
	0,0
	

	
	
	
	2027
	
	120 307 396,00
	0,0
	0,0
	120 307 396,00
	0,0
	

	
	
	
	2028
	
	120 307 396,00
	0,0
	0,0
	120 307 396,00
	0,0
	

	
	Итого
	
	2024-2028
	
	584 903 684,12
	0,0
	0,0
	584 903 684,12
	0,0
	

	2.1
	Техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства города;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения не менее 250 км
	15 000 000,00
	0,0
	0,0
	15 000 000,00
	0,0
	Логвинов С.М.-начальник отдела ЖКХ
директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

	
	
	
	2025
	Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения, не менее 250 км
	22 630 000,00
	0,0
	0,0
	22 630 000,00
	0,0
	

	
	
	
	2026
	Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения, не менее 250 км
	16 396 000,00
	0,0
	0,0
	16 396 000,00
	0,0
	

	
	
	
	2027
	Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения, не менее 250 км
	16 396 000,00
	0,0
	0,0
	16 396 000,00
	0,0
	

	
	
	
	2028
	Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения, не менее 250 км
	16 396 000,00
	0,0
	0,0
	16 396 000,00
	0,0
	

	
	Итого
	
	2024-2028
	
	86 818 000,00
	0,0
	0,0
	86 818 000,00
	0,0
	



	2.2
	Обеспечение функционирования уличного освещения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства города;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	функционирование сетей и оборудования уличного освещения.
Присоединение/отсоединение элементов праздничного освещения к сетям электроснабжения, не менее 250 км
	94 263 760,00
	0,0
	0,0
	94 263 760,00
	0,0
	Логвинов С.М.-начальник отдела ЖКХ
директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

	
	
	
	2025
	функционирование сетей и оборудования уличного освещения.
Присоединение/отсоединение элементов праздничного освещения к сетям электроснабжения, не менее 250 км
	99 370 000,00
	0,0
	0,0
	99 370 000,00
	0,0
	

	
	
	
	2026
	функционирование сетей и оборудования уличного освещения.
Присоединение/отсоединение элементов праздничного освещения к сетям электроснабжения, не менее 250 км
	96 629 132,12
	0,0
	0,0
	96 629 132,12
	0,0
	

	
	
	
	2027
	функционирование сетей и оборудования уличного освещения.
Присоединение/отсоединение элементов праздничного освещения к сетям электроснабжения, не менее 250 км
	103 911 396,00
	0,0
	0,0
	103 911 396,00
	0,0
	

	
	
	
	2028
	функционирование сетей и оборудования уличного освещения.
Присоединение/отсоединение элементов праздничного освещения к сетям электроснабжения, не менее 250 км
	103 911 396,00
	0,0
	0,0
	103 911 396,00
	0,0
	

	
	Итого
	
	2024-2028
	
	498 085 684,12
	0,0
	0,0
	498 085 684,12
	0,0
	Веселова Е.Г.- начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства 
Логвинов С.М.- начальник отдела ЖКХ
Петров А.В. – начальник отдел строительства
директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

	3.
	Комплекс процессных мероприятий: «Надлежащее состояние территории МО «Город Всеволожск»
	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства города;
Отдел строительства
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	
	310 328 493,63
	0,0
	0,0
	310 328 493,63
	0,0
	

	
	
	
	2025
	
	451 929 108,46
	0,0
	0,0
	451 929 108,46
	0,0
	

	
	
	
	2026
	
	569 575 000,52
	0,0
	0,0
	569 575 000,52
	0,0
	

	
	
	
	2027
	
	468 287 210,00
	0,0
	0,0
	468 287 210,00
	0,0
	

	
	
	
	2028
	
	473 084 320,00
	0,0
	0,0
	473 084 320,00
	0,0
	

	
	Итого
	
	2024-2028
	
	2 273 204 132,61
	0,0
	0,0
	2 273 204 132,61
	0,0
	

	3.1
	Организация мест накопления ТКО (софинансирование)

	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства
	2024
	Ввиду отсутствия финансирования, мероприятия не планируются
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Веселова Е.Г.- начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства

	
	
	
	2025
	Ввиду отсутствия финансирования, мероприятия не планируются
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2026
	Ввиду отсутствия финансирования, мероприятия не планируются
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2027
	Ввиду отсутствия финансирования, мероприятия не планируются
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2027
	Ввиду отсутствия финансирования, мероприятия не планируются
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	
	2024-2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	3.2
	Организация, ремонт, модернизация мест накопления ТКО
	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	Увеличение численности мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, не менее 2 (двух) площадок ТКО, ремонт, модернизация
	2 942 512,44
	0,0
	0,0
	2 942 512,44
	0,0

	Веселова Е.Г.- начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства
директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

	
	
	
	2025
	Увеличение численности мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, не менее 2 (двух) площадок ТКО, ремонт, модернизация
	2 400 000,00
	0,0
	0,0
	2 400 000,00
	0,0
	

	
	
	
	2026
	Увеличение численности мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, не менее 2 (двух) площадок ТКО, ремонт, модернизация 
	14 900 000,00
	0,0
	0,0
	14 900 000,00
	0,0
	

	
	
	
	2027
	Увеличение численности мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, не менее 2 (двух) площадок ТКО, ремонт, модернизация
	1 100 000,00
	0,0
	0,0
	1 100 000,00
	0,0

	

	
	
	
	



2028


















	Увеличение численности мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, не менее 2 (двух) площадок ТКО, ремонт, модернизация
	

1 100 000,00
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	 Итого
	
	2024-2028
	
	  22 442 512,44
	0,0
	0,0
	22 442 512,44
	0,0

	

	3.3
	Уборка несанкционированных свалок
	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	2024
	Ликвидация свалок отходов производства и потребления в объеме 7,8 тыс.м3
	 14 092 592,85
	0,0
	0,0
	14 092 592,85
	0,0

	Веселова Е.Г.- начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства
директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» 


	
	
	
	2025
	Ликвидация свалок отходов производства и потребления в объеме 2,0 тыс.м3
	14 379 287,39
	0,0
	0,0
	14 379 287,39
	0,0

	

	
	
	
	2026
	Ликвидация свалок отходов производства и потребления в объеме 2,0 тыс. м3
	12 784 385,00
	0,0
	0,0
	12 784 385,00
	0,0

	

	
	
	
	2027
	Ликвидация свалок отходов производства и потребления в объеме 2,0 тыс. м3
	4 024 590,00
	0,0
	0,0
	4 024 590,00
	0,0

	

	
	
	
	2028
	Ликвидация свалок отходов производства и потребления в объеме 2,0 тыс. м3
	4 024 590,00
	0,0
	0,0
	4 024 590,00
	0,0

	

	
	Итого
	
	2024-2028
	
	49 305 445,24
	0,0
	0,0
	49 305 445,24
	0,0

	

	3.4
	Выявление, эвакуация, хранение, оформление в муниципальную собственность и утилизация брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств
	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства
	2024
	эвакуация и хранение 4 (четырех) автомобилей
	100 000,00
	0,0
	0,0
	100 000,00
	0,0

	Веселова Е.Г.- начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства

	
	
	
	2025
	эвакуация и хранение 4 (четырех) автомобилей
	0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	

	
	
	
	2026
	эвакуация и хранение 4 (четырех) автомобилей
	100 000,00
	0,0
	0,0
	100 000,00
	0,0

	

	
	
	
	2027
	эвакуация и хранение 4 (четырех) автомобилей
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0

	

	
	
	
	2028
	эвакуация и хранение 4 (четырех) автомобилей 
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	

	
	Итого
	
	2024-2028
	
	200 000,00
	0,0
	0,0
	200 000,00
	0,0

	

	3.5
	Предоставление субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения или возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства города;

	2024
	предоставление субсидии УК на 4 (четыре) объекта
	7 513 157,90
	0,0
	0,0
	7 513 157,90
	0,0
	Логвинов С.М.- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

	
	
	
	2025
	предоставление субсидии УК на 4 (четыре) объекта 
	33 431 588,31
	0,0
	0,0
	33 431 588,31
	0,0
	

	
	
	
	2026
	предоставление субсидии УК на 5 (пять) объектов
	76 050 000,00
	0,0
	0,0
	76 050 000,00
	0,0
	

	
	
	
	2027
	предоставление субсидии УК на 5 (пять) объектов
	18 550 000,00
	0,0
	0,0
	18 550 000,00
	0,0
	

	
	
	
	2028
	предоставление субсидии УК на 5 (пять) объектов
	18 550 000,00
	0,0
	0,0
	18 550 000,00
	0,0
	

	
	Итого
	
	2024-2028
	
	154 094 746,21
	0,0
	0,0
	154 094 746,21
	0,0

	

	3.6.1
	Расходы по содержанию города
	МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (ВМУК)
	2024
	Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск».
Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	168 814 886,44
	0,0
	0,0
	168 814 886,44
	0,0

	директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

	
	
	
	2025
	Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск».
Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	245 515 566,80
	0,0
	0,0
	245 515 566,80
	0,0

	

	
	
	
	2026
	Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск».
Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	321 183 503,49
	0,0
	0,0
	321 183 503,49
	0,0

	

	
	
	
	2027
	Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск».
Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	295 000 000,00
	0,0
	0,0
	295 000 000,00
	0,0
	

	
	
	
	2028
	Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск».
Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	295 000 000,00
	0,0
	0,0
	295 000 000,00
	0,0
	

	
	Итого
	
	2024-2028
	
	1 325 513 956,73
	0,0
	0,0
	1 325 513 956,73
	0,0

	

	3.6.2
	Расходы по содержанию города (субсидия)
	Отдел строительства
	2024
	Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0

	Петров А.В. – начальник отдел строительства

	
	
	
	2025
	Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	16 883 109,00
	0,0
	0,0
	16 883 109,00
	0,0

	

	
	
	
	2026
	Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0

	

	
	
	
	2027
	Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	

	
	
	
	2028
	Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	

	
	Итого
	
	2024-2028
	
	16 883 109,00
	0,0
	0,0
	16 883 109,00
	0,0

	

	3.7
	Обеспечение деятельности учреждения
	МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (ВМУК)
	2024
	Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск».
Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	116 865 344,00
	0,0
	0,0
	116 865 344,00
	0,0

	директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

	
	
	
	2025
	Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск».
Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»

	139 319 556,96
	0,0
	0,0
	139 319 556,96
	0,0

	

	
	
	
	2026
	Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск».
Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	144 557 112,03
	0,0
	0,0
	144 557 112,03
	0,0

	

	
	
	
	2027
	Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск».
Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	149 612 620,00
	0,0
	0,0
	149 612 620,00
	0,0
	

	
	
	
	2028
	Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск».
Обеспечение текущего содержания территории МО «Город Всеволожск»
	154 409 730,00
	0,0
	0,0
	154 409 730,00
	0,0

	

	
	Итого 
	
	2024-2028
	
	704 764 362,99
	0,0
	0,0
	704 764 362,99
	0,0

	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	2024-2028
	
	2 858 107 816,73
	0,0
	0,0
	2 858 107 816,73
	0,0
	

	
	Итого по: Отдел жилищно-коммунального хозяйства города 
	
	2024
	
	116 776 917,90
	0,0
	0,0
	 116 776 917,90
	0,0

	Логвинов С.М.-начальник отдела ЖКХ


	
	
	
	2025
	
	132 801 588,31
	0,0
	0,0
	132 801 588,31
	0,0

	

	
	
	
	2026
	
	172 679 132,12
	0,0
	0,0
	172 679 132,12
	0,0

	

	
	
	
	2027
	
	122 461 396,00
	0,0 
	0,0
	122 461 396,00
	
	

	
	
	
	2028
	
	138 857 396,00
	0,0 
	0,0
	138 857 396,00
	0,0

	

	
	
	
	2024-2028
	
	683 576 430,33
	0,0
	0,0
	683 576 430,33
	0,0

	

	
	Итого по: Отдел дорожного хозяйства и благоустройства
	
	2024
	
	17 135 105,29
	0,0
	0,0
	17 135 105,29
	0,0

	Веселова Е.Г.- начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства

	
	
	
	2025
	
	2 355 044,00
	0,0
	0,0
	2 355 044,00
	0,0

	

	
	
	
	2026
	
	8 700 000,00
	0,0
	0,0
	8 700 000,00
	0,0

	

	
	
	
	2027
	
	5 124 590,00
	0,0
	0,0
	5 124 590,00
	0,0

	

	
	
	
	2028
	
	5 124 590,00
	0,0
	0,0
	5 124 590,00
	0,0

	

	
	
	
	2024-2028
	
	38 439 329,29
	0,0
	0,0
	38 439 329,29
	0,0

	

	
	Итого по: Отдел строительства
	
	2024
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Петров А.В.- начальник отдела строительства

	
	
	
	2025
	
	16 883 109,00
	0,0
	0,0
	16 883 109,00
	0,0

	

	
	
	
	2026
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	
	
	
	2024-2028
	
	16 883 109,00
	0,0
	0,0
	16 883 109,00
	0,0

	

	
	Итого по: МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	
	2024
	
	285 680 230,44
	0,0
	0,0
	285 680 230,44
	0,0

	директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

	
	
	
	2025
	
	421 889 367,15
	0,0
	0,0
	 421 889 367,15
	0,0

	

	
	
	
	2026
	
	501 221 000,52
	0,0
	0,0
	501 221 000,52
	0,0

	

	
	
	
	2027
	
	461 008 620,00
	0,0

	0,0

	461 008 620,00
	0,0

	

	
	
	
	2028
	
	449 409 730,00
	0,0

	0,0
 
	449 409 730,00
	0,0

	

	
	
	
	2024-2028
	
	2 119 208 948,11
	0,0
	0,0
	[bookmark: _GoBack]2 119 208 948,11
	0,0

	




Приложение 5
к Муниципальной программе



Порядок
выявления, эвакуации, хранения, оформления в муниципальную собственность и утилизации брошенных, бесхозяйных 
и разукомплектованных транспортных средств на территории 
МО «Город Всеволожск» 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ, Федеральными законами от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Правилами благоустройства территории МО «Город Всеволожск», утвержденными решением совета депутатов МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  № 46 от 25 июля 2023 (далее - Правила благоустройства), Уставом муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1.2. Порядок определяет выявление, учет, перемещение на специально отведенные для хранения стоянки, оформление в муниципальную собственность, утилизацию, брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств (далее - транспортное средство), которые представляют угрозу безопасности жизнедеятельности граждан, создают помехи дорожному движению, движению специального и иного транспорта, содержанию дорожной сети и дворовых территорий, нарушают архитектурный облик 
г. Всеволожска, препятствуют его благоустройству и озеленению, создают угрозу совершения террористических актов на территории МО «Город Всеволожск» (далее - муниципальное образование).
1.3. Порядок не распространяется на правоотношения, связанные 
с задержанием транспортного средства и запрещением его эксплуатации, предусмотренные статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.4. Источниками информации об автотранспорте, подлежащем эвакуации, являются письменные и устные обращения в администрацию Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация) физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, публикации в средствах массовой информации, иные сведения.
1.5. Перемещение транспортных средств на территорию охраняемой площадки, их хранение, выдача, ведение журнала учета и (или) утилизация осуществляются специализированными организациями. 
Выбор специализированных организаций осуществляется администрацией 
в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.6. Расходы на перемещение и утилизацию транспортных средств осуществляются за счет средств собственника транспортного средства. 
В случае отсутствия возможности установить их принадлежность - за счет средств местного бюджета.
1.7. В случае отказа в возмещении стоимости расходов, связанных 
с эвакуацией, хранением и утилизацией транспортного средства собственником транспортного средства, данные расходы взыскиваются 
с собственника в соответствии с гражданским законодательством РФ.
2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка
- брошенное транспортное средство - транспортное средство, оставленное собственником (законным представителем собственника) 
с целью отказа от права собственности на него, в том числе не находящееся на учете в органах ГИБДД и Государственного технического надзора (далее - регистрационные органы), имеющее видимые признаки неиспользуемого (спущенные шины, выбитые стекла, открытые двери и иным образом разукомплектованное), а также высвободившиеся номерные агрегаты транспортного средства (шасси, кузов). Дополнительными признаками такого транспортного средства являются: наличие состояния, при котором невозможна его дальнейшая эксплуатация по конструктивным, техническим критериям или критериям безопасности, которые устанавливаются нормативно-технической документацией (предельное состояние) транспортного средства, в том числе Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»), нахождение вне предназначенных для этого местах и с нарушением Правил благоустройства, содержания, обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования, а также если в транспортное средство сбрасываются отходы производства и потребления.
- бесхозяйное транспортное средство - транспортное средство, обладающее признаками брошенного и которое не имеет собственника (законного представителя собственника) или собственник (законный представитель собственника) которого неизвестен и которое признано бесхозяйным в установленном законом порядке.
- разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, находящееся в разукомплектованном состоянии, определяемом отсутствием на нем основных узлов и агрегатов, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин), сгоревшее транспортное средство, в том числе имеющее признаки брошенного и бесхозяйного, а так же части внешне единого транспортного средства, по которым в совокупности невозможно установить его принадлежность (отсутствие государственного регистрационного знака, других маркировочных обозначений и идентификационных данных на двигателе, шасси, кузове) и при этом оно своим внешним видом и местом нахождения нарушает требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения чистоты, порядка и благоустройства.
- собственник транспортного средства - лицо, владеющее транспортным средством на праве собственности или на ином законном основании.
- эвакуация транспортного средства - перемещение транспортного средства на специально отведенную территорию для временного хранения.
- комиссия по выявлению, эвакуации и хранению бесхозяйных, брошенных и разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «Город Всеволожск» - комиссия, созданная администрацией для решения вопросов, касающихся выявления, учета, эвакуации на стоянки временного хранения, утилизации и оформления 
в муниципальную собственность брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «Город Всеволожск» (далее - комиссия). В работе комиссии по согласованию могут принимать участие представители УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, ОН ДПР Всеволожского района УНДПР ГУ МЧС России по Ленинградской области.
- площадка временного хранения - специально оборудованная 
и охраняемая площадка, предназначенная для хранения перемещенных брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств.
Дополнительным квалификационным признаком для вышеуказанных категорий транспортных средств является имеющийся беспрепятственный доступ в салон автомобиля, под крышку капота и (или) багажник, что, влечет за собой последствия в виде формирования в салоне очага свалки мусора или использования транспортного средства в качестве потенциального объекта для совершения террористического акта.
3. Выявление и учет транспортных средств
3.1. Выявлению и учету подлежат транспортные средства, расположенные на территории муниципального образования и имеющие признаки брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных:
- находящиеся в аварийном или разукомплектованном состоянии, включая сгоревшие;
- имеющие беспрепятственный доступ в салон автомобиля, под крышку капота, крышку багажника;
- являющиеся очагом свалки мусора;
- загромождающие проезды, дворы, либо создающие помехи дорожному движению, работе уборочной и специальной техники, либо расположенные на газонах, детских площадках, в непосредственной близости от жилых домов, гостевых карманах, на контейнерных и бункерных площадках, на городских коммуникациях, создающие угрозу совершения террористических актов, при этом длительное время находящиеся 
в недвижимом состоянии.
3.2. Основаниями для рассмотрения вопроса об учете транспортных средств являются:
- акты осмотра транспортных средств, составленные по результатам обследования территории (приложение I);
- предписания органов государственного пожарного надзора, правоохранительных органов;
- личные заявления собственников транспортных средств, а также письменные отказы собственников транспортных средств от прав на них;
- заявления граждан, эксплуатационных, коммунальных и дорожных служб;
- установленное отсутствие сведений о собственнике транспортного средства, данные о снятии транспортного средства с учета согласно данным, имеющимся в распоряжении регистрационных органов;
- нахождение транспортного средства (частей транспортного средства) в аварийном состоянии.
3.3. Выявление и учет транспортных средств производится Управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации.
Учет транспортных средств осуществляется в журнале (приложение III) пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью администрации, с указанием краткой информации о транспортном средстве, даты принятия на учет, оснований, даты направления собственнику извещения, даты составления акта с решением об эвакуации ТС, даты перемещения транспортного средства на площадку временного хранения с указанием ее местоположения, даты принятия судом решения о признании имущества бесхозяйным, даты утилизации, а в случае возврата собственнику - даты возврата и личной подписи собственника.
3.4. Сведения о выявленных транспортных средствах (частях транспортных средств) направляются в комиссию для рассмотрения 
и принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.5. При выявлении транспортного средства членами комиссии производится его осмотр, фотографирование, составляется акт осмотра по форме согласно приложению I к настоящему Порядку.
4. Выявление собственников транспортных средств
4.1. После получения сведений о нахождении на территории муниципального образования транспортного средства либо при выявлении транспортного средства и постановки его на учет в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, комиссия размещает уведомление на транспортном средстве о необходимости переместить его в предназначенное для хранения место либо привести в надлежащее состояние и принимаются меры к его идентификации, получению сведений о нахождении в розыске, установлению собственников, адресов регистрации по месту жительства или по месту пребывания (в отношении физических лиц), юридических адресов и адресов места нахождения (в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) путем направления запросов в регистрационные органы, взаимодействия с управляющими организациями либо иным доступным способом.
4.2. В случае установления собственника транспортного средства, комиссия направляет ему заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручает под личную подпись уведомление, содержащее требование 
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения извещения выполнить одно из следующих действий:
а) своими силами и за свой счет переместить (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации;
б) переместить транспортное средство в предназначенное для его хранения место;
в) написать заявление об отказе от прав собственности на транспортное средство.
г) привести в надлежащее состояние транспортное средство.
В уведомлении собственник транспортного средства предупреждается, что транспортное средство может быть обращено в муниципальную собственность согласно ст. 226 Гражданского кодекса РФ.
Форма уведомления установлена приложением № II к настоящему Порядку.
4.3. В случае невозможности выявления собственника транспортного средства после принятия всех необходимых мер, уведомление размещается на транспортном средстве на срок 10 (десять) календарных дней.
Размещение уведомления на транспортном средстве фиксируется на фото с указанием даты размещения.
4.4. Одновременно с направлением собственнику транспортного средства вышеуказанного уведомления, либо его размещением на транспортном средстве, на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: http: vsevreg.ru в разделе «Эвакуация автотранспорта» и в ближайших очередных выпусках периодических печатных изданий - «Всеволожские Вести», «Всеволожск Городская жизнь» и «Всеволожский вестник» публикуется информация о выявлении транспортного средства (с указанием его местонахождения, характеристик 
и фотоизображениями) с обращением к его собственнику о необходимости переместить транспортное средство в места, предназначенные для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств и намерением администрации переместить транспортное средство в отведенное для его временного хранения место.
4.5. В случае, если в регистрационных органах отсутствует информация о собственнике транспортного средства, его эвакуация производится в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Порядка.
5. Эвакуация и хранение транспортных средств
5.1. В случае неисполнения требований собственником транспортного средства в установленный в уведомлении срок, комиссия принимает решение о повторном осмотре и эвакуации транспортного средства.
5.2. Осмотр и эвакуация транспортного средства должны быть начаты не ранее истечения 10 (десяти) календарных дней со дня вручения (размещения) уведомления.
5.3. Информация о принятии решения о перемещении транспортного средства на площадку временного хранения направляется комиссией собственнику транспортного средства заказным письмом с уведомлением по дате и времени осмотра и эвакуации транспортного средства и размещается на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: http: vsevreg.ru в разделе «Эвакуация автотранспорта» и опубликовывается в ближайших очередных выпусках периодических печатных изданий - «Всеволожские Вести», «Всеволожск Городская жизнь» и «Всеволожский вестник».
5.4. О принятом комиссией решении об эвакуации транспортного средства на территорию площадки временного хранения о дате и времени перемещения извещаются регистрационные органы и организация, осуществляющая деятельность по эвакуации транспортных средств.
5.5. В ходе осмотра транспортного средства с обязательным участием представителя ответственной за эвакуацию организации, комиссией составляется акт в трех экземплярах по форме, согласно приложения IV 
к настоящему Порядку, который подписывается присутствующими, проводится фотофиксация.
В случае, если собственник транспортного средства не установлен, либо не явился на осмотр, либо сведений о нем не представилось возможным установить, акт составляется в двух экземплярах.
В случае отсутствия собственника транспортного средства при осмотре либо уклонения его от подписания акта осмотра, в комиссионном акте об этом делается соответствующая запись.
5.6. Осмотренное транспортное средство опечатывается с помощью бумажной печати (полоска бумаги, размером 200 на 50 мм с оттисками печати администрации, необходимым текстом, подписью лица, производившего опечатывание).
Опечатыванию подлежат: капот, багажник, двери кузова или кабины.
Бумажная печать приклеивается таким образом, чтобы при открывании двери (крышки) печать повреждалась.
В случае, если опечатывание невозможно ввиду разукомплектованности транспортного средства, в акте делается соответствующая запись.
5.7. К акту осмотра прилагается:
- схема местоположения транспортного средства;
- документы, полученные в ходе проведения мероприятий по установлению собственника транспортного средства;
- уведомление;
- фотоматериалы;
иные документы или их заверенные надлежащим образом копии.
5.8. Один экземпляр акта осмотра (без приложения) вручается собственнику эвакуируемого транспортного средства под личную подпись, либо направляется ему заказным письмом на следующий рабочий день после составления акта.
5.9. На основании акта осмотра транспортное средство подлежит эвакуации на площадку временного хранения до принятия решения судом 
о признании имущества бесхозяйным.
5.10. За сохранность транспортного средства при эвакуации и при осуществлении временного хранения ответственность несут организации, осуществляющие эвакуацию и хранение транспортных средств в том состоянии, которое было указанно в акте.
5.11. В случае эвакуации транспортного средства на площадку временного хранения, комиссия в течение пяти дней с момента эвакуации направляет повторное уведомление заказным письмом собственнику транспортного средства (в случае его отсутствия при осмотре и эвакуации транспортного средства) с указанием местонахождения транспортного средства.
5.12. В случае, если собственник эвакуируемого транспортного средства неизвестен, сведения об эвакуированном транспортном средстве 
и месте его хранения размещаются на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: http: vsevreg.ru в разделе «Эвакуация автотранспорта» и опубликовываются 
в ближайших очередных выпусках периодических печатных изданий - «Всеволожские Вести», «Всеволожск Городская жизнь» и «Всеволожский вестник».
5.13. В случае, если после эвакуации транспортного средства на площадку временного хранения какое-либо лицо заявит претензии на данное транспортное средство, транспортное средство может быть выдано лицу специализированной организацией с территории стоянки при наличии письменного разрешения администрации на выдачу транспортного средства.
6. Выдача транспортных средств
6.1. Транспортное средство возвращается его собственнику (представителю собственника) на основании заявления.
6.2. Разрешение на выдачу транспортного средства выдается в случае:
а) подтверждения лицом законности своего требования, а именно: предъявлены оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих право собственности на транспортные средства, основные компоненты транспортных средств (кузов, кабину, раму) или иных документов, подтверждающих право обратившегося лица владеть, пользоваться или распоряжаться транспортным средством (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, таможенная декларация постановления органов судебно-исполнительного взыскания (судебных приставов, свидетельство о вступлении в право наследования, судебные решения, приказы и постановления, нотариальная копия протокола тиражной комиссии, если автомобиль выигран в лотерею, документы, подписанные органами социальной защиты, о выделении транспортного средства по инвалидности, выписки из акта приема-передачи при объединении и преобразовании юридических лиц, выписки из информативной формы отчетности при разделении, реорганизации юридических лиц, нотариальная доверенность, договор безвозмездного пользования, договор аренды между физическими лицами, договор финансовой аренды (лизинга)).
б) возмещения стоимости расходов, связанных с перемещением, оценкой организаций, осуществляющих эвакуацию и хранение транспортных средств по ценам (тарифам) в соответствии с условиями заключенного 
с администрацией договора (контракта).
6.3. О выдаче транспортного средства делается запись в журнале, 
с указанием даты, времени выдачи транспортного средства, лица, получившего его, с указанием документов, удостоверяющих личность 
и право его владения транспортным средством, с приложением заверенных копий, наличия претензий по сохранности.
Вывоз транспортного средства с площадки временного хранения осуществляется силами и средствами собственника транспортного средства.
7. Оформление транспортных средств в муниципальную собственность
7.1. Транспортные средства поступают в собственность муниципального образования в соответствии со статьей 226 Гражданского кодекса РФ.
7.2. По истечении месяца со дня помещения транспортного средства на площадку временного хранения администрация обращается в суд 
с заявлением о признании права муниципальной собственности на него.
После вступления в силу решения суда о признании права муниципальной собственности на транспортное средство оно включается 
в установленном порядке в реестр муниципального имущества муниципального образования.
7.3. Со дня вступления в силу решения суда о признании признания права муниципальной собственности на транспортное средство за муниципальным образованием, в зависимости от технического состояния транспортного средства, администрацией принимается решение в установленном порядке о дальнейшем использовании, реализации транспортного средства или его утилизации.
7.4. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», оценка стоимости транспортного средства производится независимым оценщиком и определяется рыночная стоимость транспортного средства с учетом его технического состояния, комплектности (оценка может быть произведена только после оформления транспортного средства в муниципальную собственность).
Заказчиком работ по оценке транспортных средств, перемещенных на специализированную стоянку, является администрация.
8. Утилизация транспортных средств
8.1. Утилизация транспортных средств проводится специализированной организацией после вступления в законную силу решения суда о признании соответствующего имущества бесхозяйным, о признании права на соответствующее имущество вследствие приобретательной давности либо на основании заявления собственника об отказе от права собственности на транспортное средство.
8.2. Транспортное средство, признанное в установленном гражданским законодательством порядке бесхозяйным и в отношении, которого администрацией принято решение об утилизации, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места утилизации.
8.3. Утилизация транспортных средств осуществляется специализированной организацией на основании договора об оказании услуг по утилизации.
Выбор специализированной организации осуществляется администрацией в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.4. Транспортное средство, подлежащее утилизации, должно быть снято с регистрационного учета.

Приложение 6
к Муниципальной программе

П О Р Я Д О К
предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (МО «Город Всеволожск»)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам МО «Город Всеволожск» (далее – Порядок) определяет цель и условия предоставления и расходования субсидий, полученных из бюджета Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на финансирование работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам МО «Город Всеволожск».
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
Администрация - администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области, исполняющая полномочия исполнительно-распорядительного органа МО «Город Всеволожск» на основании абзаца третьего части 2 статьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Уставом Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Юридические лица - товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищные и жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы и управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;
Территория, прилегающая к многоквартирному дому - земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие 
в состав такого дома объекты недвижимого имущества, являющиеся общей собственностью собственников помещений в многоквартирном доме, границы которого определяются в соответствии с кадастровым паспортом (планом) земельного участка, а также земельные участки, предоставленные МО «Город Всеволожск» на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, для объектов благоустройства (площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), детских площадок.
Группа домов - несколько многоквартирных домов, которые 
в соответствии с содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости документами расположены на одном земельном участке;
Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам - работы по устройству (ремонту) внутридворовых проездов, пешеходных зон, парковок, контейнерных площадок, малых архитектурных форм и уличной мебели, ограждений, детских игровых и спортивных площадок, уличного освещения дворовых территорий;
Комиссия - постоянно действующая комиссия по рассмотрению заявок на предоставление субсидии, состав и порядок работы которой утверждается распоряжением администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Малые архитектурные формы – урны, скамейки, чаши для цветов, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок.
Субсидии - средства, выделяемые юридическим лицам на безвозмездной основе на выполнение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам МО «Город Всеволожск» за счет бюджета Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Получатель Субсидии - юридические лица - (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами, прошедшие отбор в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка.
Уполномоченный орган, Управление ЖКХ - управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
Соглашение - соглашение о предоставлении Субсидии между Администрацией и Получателем Субсидии: юридическим лицом (товарищество собственников жилья (недвижимости), жилищным, жилищно-строительным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом и управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами).
Единый портал - единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Электронный бюджет» (https://budget.gov.ru/);
Портал - портал предоставления мер финансовой государственной поддержки (https://promote.budget.gov.ru/).
1.3. Субсидия предоставляется Получателю Субсидии на условиях безвозмездности и может использоваться в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам МО «Город Всеволожск». 
Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим Субсидию, является Администрация.
1.5. Категория участников отбора:
- субъект, осуществляющий управление многоквартирным домом (домами), прилегающую территорию к которому планируется благоустроить и имеющий в наличии принятые решения собственников помещений в многоквартирном доме о необходимости выполнения благоустройства территории, прилегающей к многоквартирному дому, о согласии участвовать в долевом финансировании расходов на благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, в размере не менее 3 % от стоимости выполненных работ, а также о принятии объекта благоустройства в общедолевую собственность.
1.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными администрации как получателю средств бюджета Всеволожского городского поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области,                      по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области  008, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 7040200724, вид расходов 813.
1.7. Сведения о предоставлении субсидии подлежат размещению                          на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) в сроки, установленные законодательством (при наличии технической возможности) и на официальном сайте администрации                               в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.vsevreg.ru/).
1.8. Решение о предоставлении субсидий утверждается постановлением Администрации, в котором указываются получатели субсидий, адрес многоквартирного дома, придомовую территорию которого планируется благоустроить, период, за который предоставляются субсидии и размер предоставляемых субсидий.
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии
для предоставления субсидии
[bookmark: p77]2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам на конкурентной основе способом запроса предложений с учетом очередности поступления заявок для выполнения мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам МО «Город Всеволожск».
2.2 Основанием для участия в отборе является заявка участника отбора.
2.3. Участник отбора на 1-е число месяца, в котором принимается решение о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям: 
- не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). 
При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются                   на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;
- не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- не находится в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;
- не получает средства местного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные правовым актом;
[bookmark: Par88]- не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;
[bookmark: Par89]- на едином налоговом счете отсутствует или не превышает размер, определенный пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации, задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- отсутствуют просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, иных субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением случаев, установленных местной администрацией);
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения                              о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющимся участником отбора.
2.4. Взаимодействие главного распорядителя бюджетных средств, уполномоченного органа с участниками отбора осуществляется с использованием документов в электронной форме на Портале.
Отбор получателей субсидий осуществляется с использованием Портала. Обеспечение доступа к Порталу осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг        в электронной форме».
2.5. Требования к размещению объявления о проведении отбора:
- объявление о проведении отбора формируется главным распорядителем бюджетных средств в электронной форме посредством заполнения соответствующих экранных форм веб-интерфейса Портала, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, и размещается на Портале в срок не позднее одного рабочего дня до даты начала приема заявок участников отбора;
- сроки проведения отбора – не более 10 календарных дней с даты начала подачи заявок участников отбора;
- дату начала подачи – не ранее дня, следующего за размещением объявления о проведении отбора; дата окончания приема заявок не может быть ранее: 
10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления                 о проведении отбора, - в случае если получатель субсидии определяется                    по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории и (или) критериям отбора; 

2.6. Требования к содержанию объявления о проведении отбора
Объявление о проведении отбора содержит информацию:
- о способе проведения отбора;
- о сроках проведения отбора;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты главного распорядителя бюджетных средств;
- результат (результаты) предоставления субсидии, а также характеристику (характеристики) результата (при ее установлении); 
- доменное имя и (или) указатели страниц государственной информационной системы в сети "Интернет"; 
- требования к участникам отбора, определенные в соответствии с п. 2.3 настоящего Порядка и к перечню документов, представляемых участниками отбора для подтверждения соответствия указанным требованиям; 
- категории участников отбора; 
- о сроках начала подачи и окончания приема заявок участников отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок; 
- порядок отзыва заявок, порядок их возврата, определяющий в том числе основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;
- правила рассмотрения заявок участников отбора; 
- порядок возврата заявок на доработку; 
- порядок отклонения заявок, а также информацию об основаниях их отклонения; 
- объем распределяемой субсидии в рамках отбора, порядок расчета размера субсидии; 
- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 
- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение; 
- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения; 
- сроки размещения протокола подведения итогов отбора.
Внесение изменений в объявление о проведении отбора не предусмотрено.
2.7. Заявка формируется участниками отбора в электронной форме посредством заполнения соответствующих экранных форм веб-интерфейса на Портале и представления электронных копий документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования). Подача заявок на бумажном носителе не предусматривается.
Заявка на участие в отборе включает в себя согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором и результатом предоставления субсидии, подаваемое посредством заполнения соответствующих экранных форм веб-интерфейса на Портале.
Заявка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя участника отбора или уполномоченного им лица.
Датой и временем представления участником отбора заявки считаются дата и время подписания участником отбора указанной заявки с присвоением ей регистрационного номера на Портале.
Ответственность за полноту и достоверность информации и документов, содержащихся в заявке, а также за своевременность их представления несет участник отбора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Внесение изменений в заявку, отзыв заявок осуществляется до даты окончания приема заявок участников отбора, указанной в объявлении                          о проведении отбора. Отзыв заявок не препятствует повторной подаче заявки. 
Возврат заявок осуществляется до даты окончания приема заявок участников отбора, указанной в объявлении о проведении отбора, в случае поступления от участника отбора заявления об отзыве заявки.
2.9. Возврат заявок на доработку осуществляется до даты окончания приема заявок участников отбора, указанной в объявлении о проведении отбора, в случае представления неполного пакета документов. Возврат заявок не препятствует повторной подаче заявки с устранением причин возврата. 
2.10. В период проведения отбора участники отбора не позднее 3-его рабочего дня до даты завершения срока подачи заявок имеют право направить не более 3 запросов о разъяснении положений объявления о проведении отбора путем формирования на Портале соответствующего запроса.
Разъяснения положений объявления о проведении отбора                                    (за исключением информации ограниченного доступа) предоставляются участникам отбора не позднее одного рабочего дня до даты окончания приема заявок.
2.11. Отбор признается несостоявшимся в случае отсутствия заявок.
2.12. Объем распределяемой субсидии:
в случае, если общий размер субсидий, рассчитанный по заявкам победителей отбора, меньше либо равен объему бюджетных ассигнований                 и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Администрации                            на указанные цели, субсидии утверждаются в размере исчисленной суммы;
2.13. Порядок расчета размера субсидии:
расчет размера субсидии представляется участником отбора одновременно с заявкой на получение субсидии; 
расчет размера субсидии осуществляет участник отбора самостоятельно по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку документов;
размер предоставляемой субсидии рассчитывается без учета налога на добавленную стоимость.
2.14. Запрещается требовать от участника отбора представления документов и информации в целях подтверждения соответствия участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3. настоящего Порядка, при наличии соответствующей информации в государственных информационных системах, доступ к которым у уполномоченного органа имеется в рамках межведомственного электронного взаимодействия, за исключением случая, если участник отбора готов представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.  
Проверка участника отбора на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.3. настоящего Порядка осуществляется автоматически на Портале на основании данных государственных информационных систем, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности).
При отсутствии технической возможности использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия, проверка соответствия требованиям, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка   осуществляется путем получения уполномоченным органом информации из общедоступных источников способами, не запрещенными действующим законодательством, в том числе размещенной на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также путем направления запросов об отсутствии у участника отбора задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Участник отбора может самостоятельно предоставить справку                               об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов                   в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Проверка проводится в течение трех рабочих дней с момента поступления заявок на предоставление субсидии. 
Подтверждение соответствия участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3. настоящего Порядка, в случае отсутствия технической возможности осуществления автоматической проверки на Портале осуществляется путем проставления в электронном виде участником отбора отметок о соответствии указанным требованиям посредством заполнения соответствующих экранных форм веб-интерфейса на Портале.
2.15. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
· несоответствие участника отбора категориям отбора;
· непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в объявлении о проведении отбора и предусмотренных настоящим порядком;
· несоответствие представленных участником отбора заявок и (или) документов требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора и предусмотренных настоящим порядком;
· недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе участника отбора;
· представление участником отбора информации, содержащейся 
в документах, не в полном объеме;
· подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
В случае отклонения заявки, администрация в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты принятия данного решения, направляет участнику отбора уведомление об отклонении заявки с информацией 
о причинах отклонения.
Отклонение заявки участника отбора в текущем финансовом году 
не препятствует повторной подаче заявки после устранения причины отклонения при условии проведения дополнительного отбора в текущем финансовом году.
2.16. Протокол вскрытия заявок формируется автоматически на портале и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, установленного в соответствии с настоящим Порядком, а также размещается на портале не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем его подписания.
2.17. Рассмотрение заявок и приложенных к ним документов, в том числе проверка данных документов, подтверждающих соответствие участника отбора получателей субсидий требованиям, установленных в пункте 2.3. настоящего Порядка, а также соответствие участника отбора категории в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Порядка, осуществляется в срок не более 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок, указанного в объявлении о проведении отбора.
При отсутствии оснований для отклонения заявки уполномоченный орган осуществляет проверку расчета размера субсидии. 
Участнику отбора может быть отказано в предоставлении субсидии                     в случае установления факта недостоверности представленной информации.
[bookmark: _Hlk185283412]2.18. Решение о признании участника отбора получателем субсидии                                и предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии формируется в форме протокола подведения итогов отбора на Портале автоматически на основании результатов определения победителей отбора и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица на Портале в течение срока, указанного в пункте 2.17 настоящего порядка, а также размещается на Портале не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем его подписания и включает следующие сведения:
а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
б) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
в) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены,                          с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют заявки; 
г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
Отбор признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) до даты окончания приема заявок не подано ни одной заявки; 
б) по результатам рассмотрения заявок отклонены все заявки;
в) если всем заявителям отказано предоставлении субсидий.

2.19. К заявке прилагаются следующие документы:
1) акт обследования технического состояния объекта, планируемого благоустроить, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) копия протокола общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме с решением при необходимости:
- о проведении благоустройства территории, прилегающей 
к многоквартирному дому, о выборе перечня работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому, в соответствии 
с абзацем пятым пункта 1.2 настоящего Порядка;
- о согласии собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в софинансировании расходов на благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, в размере не менее 3 (трех) процентов от стоимости выполненных работ, о размере платы и порядке финансирования работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому, в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на территории, прилегающей к многоквартирному дому, в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- о выборе лиц, которые от имени всех собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочены согласовывать документы, участвовать в приемке выполненных работ, в том числе подписывать соответствующие акты, решать вопросы, связанные с проведением благоустройства территории, прилегающей к многоквартирному дому (далее - представители собственников).
В случае проведения ремонта существующих покрытий на территориях прилегающих к многоквартирным домам, работ по ремонту внутридворовых проездов, без изменения типа покрытия – копия протокола общего собрания собственников не требуется, при условии, что софинансирование расходов в размере не менее 3 (трех) % от стоимости выполненных работ осуществляет участник отбора (юридическое лицо
3) Копия дизайн-проекта или иные документы, которые детально описывают и визуализируют концепцию будущего объекта, и сметной документации, выполненной организацией, имеющей право на выполнение работ по подготовке проектной документации, с положительным заключением негосударственной экспертизы проверенной организации, имеющей право на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сметная стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации в случае, если сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, превышает десять миллионов рублей.
4) Копия плана благоустройства, согласованного с ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, электрических сетей).
5) Копия документа, подтверждающего право управления многоквартирным домом, прилегающую территорию к которому планируется благоустроить.
6) Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора (для юридических лиц).
7) План-график выполнения работ.
8) Гарантийное письмо об оплате работ, услуг от имени участника отбора (юридического лица) (при необходимости).
[bookmark: Par110]2.20. Участник отбора вправе подать заявку в отношении каждого многоквартирного дома или группы домов (в случае, если земельный участок сформирован под несколько многоквартирных домов), находящихся 
в управлении данного участника отбора, расположенных на земельном участке, состоящем на государственном кадастровом учете и являющемся общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением многоквартирных домов (групп домов), признанных аварийными постановлением Администрации.
В случае если в составе группы домов, расположенных на одном земельном участке, имеется хотя бы один многоквартирный дом, соответствующий вышеуказанному признаку, данное исключение распространяется на всю группу домов.
Ограничения количества заявок от одного юридического лица устанавливаются по каждому отбору индивидуально.
[bookmark: p103]2.21. Критерии приоритетности отбора многоквартирных домов (групп домов) установлены согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Первую позицию занимает многоквартирный дом (группа домов), получивший максимальное количество баллов, далее - по убывающей.
2.22. В случае если нескольким участникам отбора по критериям отбора благоустраиваемой территории, прилегающей к многоквартирным домам, присвоено одинаковое количество баллов по всем критериям, то приоритет получает тот участник отбора, заявка от которого поступила раньше.
3. Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя субсидии категориям и требованиям, установленным пунктами 1.5 и 2.3 настоящего Порядка, и заключении соглашения.
3.2. Соглашение заключается в течение десяти рабочих дней с даты принятия правового акта Администрации, указанного в пункте 1.8 настоящего Порядка, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом комитета финансов администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
В случае уменьшения Администрации, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, заключается дополнительное соглашение с указанием новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям.
3.3. Получатель Субсидии также направляет в Администрацию план мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам (далее - план мероприятий), по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, на проверку и согласование.
3.4. Размер субсидии определяется по формуле:
 С = Ср * (100 - Дс) / 100,
 где:
С - размер субсидии;
Ср - стоимость работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому;
Дс - доля собственников помещений в многоквартирном доме в софинансировании расходов на благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, выраженная в процентах (не менее 3%).
3.5. В случае уменьшения в течение текущего финансового года стоимости работ плановый размер субсидии уменьшается исходя из уровня софинансирования от уточненной стоимости в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению. 
В случае увеличения в текущем финансовом году стоимости работ размер Субсидии на текущий финансовый год не подлежит изменению. Увеличение стоимости оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.  
3.6. План мероприятий может быть изменен в течение текущего финансового года:
- в случае изменения стоимости работ по результатам закупок;
- в случае изменения объема и стоимости работ по факту выполненных работ;
- в случае внесения изменений в проектно-сметную документацию по решению собственников помещений в многоквартирном доме.
3.7. В случаях, предусмотренных пунктом 3.6. настоящего Порядка, получатель субсидии корректирует план мероприятий и направляет его в Администрацию с обоснованием внесенных изменений.
3.8. Субсидия предоставляется в целях, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, для оплаты договоров (соглашений, контрактов и т.д.) на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, включенных в план мероприятий, согласованный с Администрацией.
3.9. Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам, выполняется получателем субсидии путем привлечения подрядной(ых) организации(ий).
3.10. Получатель субсидии обязан:
- осуществлять расчет стоимости работ в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, и другими действующими нормативными документами по ценообразованию и сметному нормированию;
- осуществлять закупки работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, согласно действующему законодательству;
- осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работ в соответствии с требованиями договора (соглашения, контракта) на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе за:
соответствием предъявляемых к оплате объемов работ фактически выполненным объемам;
соблюдением технологии проведения работ;
качеством применяемых материалов;
своевременностью устранения недостатков и дефектов, выявленных при осуществлении строительного контроля;
безопасностью выполнения работ для населения и окружающей среды;
соблюдением сроков выполнения работ;
организовать приемку выполненных работ.
3.11. Результатом предоставления субсидии являются выполненные работы по благоустройству придомовой территории в соответствии с целевым назначением.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении.
3.12. После публикации Администрацией на Портале протокола подведения итогов на предоставление субсидии Получатель Субсидии открывает отдельный банковский счет (в случае отсутствия такового) и направляет в Администрацию уведомление об открытии такого счета с указанием его реквизитов.
3.13. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии между Администрацией и Получателем субсидии по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.19 и настоящего Порядка, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в порядке, установленном действующим законодательством, и указанный в соглашении, в срок не позднее 10-го десятого рабочего дня, следующего за днем предоставления в Администрацию пакета документов, подтверждающих факт производства (реализации) товаров, выполнения работ и (или) оказания услуг (копия договора (соглашения, контракта) с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому, копии актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС- 3, акты выполненных работ, подписанные рабочей комиссией, заверенные руководителем получателя субсидии, а также фото- или видеоматериалы, подтверждающие выполнение работ.

4. Требования к предоставлению отчетности
4.1. Получатели субсидии в срок до 2 числа месяца, следующего за месяцем получения субсидии, представляют в Администрацию отчеты:
- отчет о достижении значения результата предоставления субсидии с приложением документов, подтверждающих выполнение работ по благоустройству придомовой территории по форме, утвержденной соглашением с приложением документов, подтверждающих выполнение соответствующих мероприятий за счет средств субсидии;
- отчет об использовании субсидии, по форме, утвержденной соглашением;
- платежные поручения;
- копии выписок из лицевого счета, подтверждающие списание денежных средств, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территории.
4.2. Получатели субсидии несут ответственность за своевременность представления документов и достоверность сведений, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением.
4.3. В случае если сведения не изменились по сравнению 
с предшествующим отчетным периодом, то Получатель Субсидии в сроки, установленные для направления соответствующих сведений (отчетов), направляет информационное письмо, в котором указывает, что соответствующие сведения не изменились.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Администрация, в лице отдела ЖКХ города и орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.
5.2. Администрация осуществляет контроль за целевым использованием Субсидии, выполнением условий Соглашения, а также возвратом Субсидий в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5.3. Ответственность за целевое использование средств, своевременность представления установленных настоящим Порядком документов и достоверность предоставляемых документов несет Получатель Субсидии.
5.4. В случае выявления нарушений требований настоящего порядка 
и (или) условий, предусмотренных Соглашением о предоставлении Субсидий, Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет Получателю Субсидии письменное требование о возврате субсидии.
5.5. Субсидия подлежит возврату в случае установления факта или фактов нарушения Получателем Субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидий, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем Субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком и Соглашением, недостоверных сведений. Администрация направляет Получателю Субсидии требование об обеспечении возврата Субсидий (далее - требование) в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере и сроки, определенные в указанном требовании.
5.6. Получатель Субсидии обязан осуществить возврат субсидии в срок и в размере, определенный в требовании Администрации.
5.7. В случае если Получатель Субсидии в добровольном порядке 
не перечислит средства в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере и сроки, установленные в требовании, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
5.8. Неиспользованный на дату, указанную в Соглашении, остаток Субсидии подлежит возврату Получателем Субсидии в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в срок, указанный в Соглашении.
5.9. В случае прекращения потребности в средствах субсидии Получатель Субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента прекращения потребности, направляет Администрации уведомление о возникновении соответствующего обстоятельства.
5.10. Остаток Субсидии подлежит возврату в текущем финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о прекращении потребности в указанной субсидии путем перечисления Получателем Субсидии указанных средств 
в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5.11. Возврат неиспользованного остатка субсидии осуществляется Получателем Субсидии в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по коду бюджетной классификации, указанному 
в требовании о возврате субсидии, направленному Администрацией в адрес Получателя Субсидии.
5.12. В случае недостижения Получателем Субсидии значений целевых показателей результативности Получатель Субсидии должен вернуть 
в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Vвозврата) объем средств, определяемый по формуле:

[image: base_1_329572_32768]

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году;
SUMDi - сумма индексов, отражающих уровень недостижения значения i-го показателя результативности (целевого показателя) предоставления субсидии;
n - общее количество значений показателей результативности (целевых показателей) предоставления субсидии.
[bookmark: Par29]5.13. Объем средств, подлежащий возврату в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае недостижения целевых показателей результативности, рассчитывается Администрацией.
[bookmark: Par30]5.14. Получатель Субсидии обеспечивает возврат в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области объем средств, указанный в пункте 5.12. настоящего Порядка - в срок, указанный в Соглашении.
В случае, если Получатель Субсидии не вернул в установленный срок 
в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области объем средств, указанный в 5.12. настоящего Порядка, взыскание осуществляется в судебном порядке.
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                   Приложение № 1 к Порядку
Главе администрации 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
                           ____________________________________________
                                                                                                (наименование участника отбора)
                                                                               _____________________________________________
                                                                                        (номер телефона, адрес электронной почты)
                                                                             ИНН _________________________________________
                                                                            ОГРН (ОГРНИП) _______________________________



Расчет объема субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (МО «Город Всеволожск»)

	Общая стоимость работ по благоустройству территории (руб.)
	Доля собственников помещений в многоквартирном доме в софинансировании расходов (руб.)
	Размер необходимой субсидии (руб.)

	
	
	




С условиями предоставления субсидии ознакомлен(а) и согласен(на).


Руководитель
участника отбора        __________________________________      _____________
                                                 (фамилия, имя, отчество)                         (подпись)
М.П.
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Приложение № 2 к Порядку
[bookmark: Par354]Акт
от "___" ____________ 20___ г.
обследования технического состояния территории,
прилегающей к многоквартирному дому
№ ______ по улице ____________________

Комиссия в составе:
-представителей участника отбора __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации)
- представителей собственников ____________________________________________
__________________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество, адрес)
произвела обследование  территории,  прилегающей  к  многоквартирному дому
№ _____________ по улице _________________________________________________.

В результате обследования установлено:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выводы комиссии: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К акту прилагаются фотоматериалы, подтверждающие фактическое техническое состояние территории, прилегающей к многоквартирному дому, с указанием адреса 
и даты съемки.
Приложение № 3 к Порядку


Критерии приоритетности отбора благоустраиваемой территории, прилегающей к многоквартирным домам

	N п/п
	Наименование критерия
	Значение критерия
	Баллы

	11.
	Величина доли средств собственников помещений 
в многоквартирном доме в финансировании расходов на благоустройство территории, прилегающей 
к многоквартирному дому
	3%
	1

	
	
	4-6%
	2

	
	
	7%
	3

	
	
	8%
	4

	
	
	9%
	5

	
	
	10% и более
	6

	22.
	Отсутствие или степень износа объекта благоустройства, необходимого для благоустройства многоквартирного жилого дома
	
	

	22.1
	Степень износа
	более 60%
	1

	22.2.
	Отсутствие объекта благоустройства
	
	2




Приложение № 4 к Порядку

СОГЛАСОВАНО                                                                               УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации                                           Руководитель
по строительству и жилищно-                                                   получателя субсидии
коммунальному хозяйству

_________________________                                                         ________________________
"___" ____________ 20___ г.                                                       "___" ____________ 20___ г.
  
[bookmark: Par500]
План мероприятий
по благоустройству территорий,
прилегающих к многоквартирным домам,
______________________________________________________на 20___год
(наименование получателя субсидии)  

	Nп/п
	
Виды работ, адрес
	Объем работ
	Стоимость работ (руб.)

	
	
	ед.изм.
	количество
	всего
	в том числе за счет средств бюджета города

	I. Ремонт внутриквартальных проездов

	1.
	
	кв. м
	
	
	

	2.
	
	кв. м
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу I
	кв. м
	
	
	

	II. Ремонт пешеходных зон

	1..
	
	кв. м
	
	
	

	2.
	
	кв. м
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу II
	кв. м
	
	
	

	III. Ремонт парковок

	1.
	
	кв. м
	
	
	

	2.
	
	кв. м
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу III
	кв. м
	
	
	

	IV. Ремонт контейнерных площадок

	1.
	
	ед.
	
	
	

	2.
	
	ед.
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу IV
	ед.
	
	
	

	V. Замена ограждений

	1.
	
	п. м
	
	
	

	2.
	
	п. м
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу V
	п. м
	
	
	

	VI. Замена малых архитектурных форм

	1.
	
	ед.
	
	
	

	2.
	
	ед.
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу VI
	ед.
	
	
	

	VII. Другое

	11.
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу VI
	ед.
	
	
	

	
	Всего
	x
	x
	
	









	











Приложение 7
к Муниципальной программе
П О Р Я Д О К
предоставления из бюджета Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий в целях возмещения затрат или финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1.	Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления из бюджета Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее - юридические лица), на безвозмездной основе в целях возмещения затрат или финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг (далее - субсидии), в рамках реализации муниципальной программы «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния МО «Город Всеволожск».
1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам, входящим в категорию ресурсоснабжающих организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на:
– расходы по содержанию города, в том числе выполнение работ по восстановлению территорий после проведения аварийных работы, реконструкции, капитального ремонта и (или) ремонта линейных объектов, обеспечивающих жителей жилищно-коммунальными услугами.
	Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
1.3 Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, является администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее –Администрация).
1.4. В соответствии со статьей 78.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации отбор получателей субсидий, предоставляемых юридическим лицам, за исключением получателей субсидий, утвержденных пунктом 8 статьи 3 решения совета депутатов Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2024 №36 «О бюджете Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», осуществляется с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
1.5.	Решение о предоставлении субсидии утверждается постановлением Администрации, в котором указывается получатель субсидии, размер и целевое направление субсидии, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
1.6.	Сведения о предоставлении субсидии подлежат размещению                          на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) в сроки, установленные законодательством (при наличии технической возможности) и на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.vsevreg.ru/).
1.7.	Обеспечение доступа к системе «Электронный бюджет» осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Взаимодействие участников отбора и главного распорядителя осуществляется с использованием документов в электронной форме в системе «Электронный бюджет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
Субсидии предоставляются на конкурентной основе, по результатам отбора получателей субсидии, проведенного в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с использованием Портала предоставления мер государственной финансовой поддержки на сайте https://promote.budget.gov.ru (далее – система «Электронный бюджет»). Способом проведения отбора является запрос предложений, исходя из соответствия участников отбора категориям и очередности поступления. Субсидию в размере, предусмотренном п. 2.4.1 получает участник отбора, соответствующий установленной настоящим Порядком категории и первым представивший предложение (заявку) на участие в отборе, соответствующее установленным настоящим Порядком требованиям.
2.1. Порядок проведения отбора получателей субсидий
2.1.1. Организацию и проведение отбора осуществляет Администрация, в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.
2.1.2. Администрация размещает объявление о проведении отбора на едином портале системы «Электронный бюджет», а также на официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств – администрации (https://www.vsevreg.ru) в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет», информация о проведении отбора), не позднее одного рабочего дня до даты начала подачи заявок участников отбора.
Информация о проведении отбора содержит следующие сведения:
· дата размещения объявления о проведении отбора на едином портале;
· срок проведения отбора;
· дата начала подачи и окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее: 
10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории;
5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории и(или) критериям отбора;
наименование главного распорядителя бюджетных средств (организатора отбора), место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
· результат (результаты) предоставления субсидии;
· доменное имя сайта в сети «Интернет», на котором размещается информация о проведении отбора;
· требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Порядка;
· порядок подачи заявок участниками отбора в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Порядка и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
· порядок отзыва заявок участником отбора, порядок возврата заявок участнику отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок участнику отбора, порядок внесения изменений в заявку участником отбора в соответствии с настоящим Порядком;
· правила рассмотрения заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.1.5. настоящего Порядка;
· порядок возврата заявок на доработку;
· порядок отклонения заявок, а также информацию об основаниях их отклонения; 
· объем распределяемой субсидии в рамках отбора в соответствии с лимитом бюджетных ассигнований по направлению предоставления субсидии;
· порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений информации о проведении отбора, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений в соответствии с пунктом 2.1.6 настоящего Порядка;
· срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение, в соответствии с пунктом 2.1.8. настоящего Порядка;
· условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения в соответствии с пунктом 2.1.9.  настоящего Порядка;
· сроки размещения протокола подведения итогов отбора (документа об итогах проведения отбора) на едином портале и на официальном сайте Администрации в сети "Интернет", которые не могут быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.1.3.	Участник отбора в срок, устанавливаемый в информации о проведении отбора, формирует в электронной форме заявку посредством заполнения соответствующих экранных форм веб-интерфейса системы «Электронный бюджет» и представления в систему «Электронный бюджет» электронных копий документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования), представление которых предусмотрено п. 2.1.4. настоящего порядка;
2.1.4. Проверка участника отбора на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, осуществляется автоматически в системе «Электронный бюджет» на основании данных государственных информационных систем, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности). 
Участник отбора вправе представить нижеперечисленные документы и информацию, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка в администрацию по собственной инициативе:
а) При подаче заявки на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения в связи с выполнением работ, оказанием услуг:
– заявление с указанием реквизитов по форме, согласно приложению № 1 к Порядку;
– справку об отсутствии задолженности по заработной плате, начисленной за каждый месяц квартала, предшествующего обращению за субсидией;
– справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
– справку о соответствии участника отбора требованиям п. 2.2. настоящего Порядка;
– гарантийное письмо об обеспечении процента софинансирования (при необходимости);
– перечень ремонта объектов с перечнем необходимых материалов и оборудования (предоставляется в случае выполнения работ собственными силами организации);
– копии заключенных договоров с подрядными организациями, заверенные в установленном порядке, и номер реестровой записи договоров, размещенных в реестре договоров по результатам закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - № 44-ФЗ и № 223-ФЗ) к размещению;
– копии заключенных договоров с поставщиком и номер реестровой записи договоров, размещенных в реестре договоров по результатам закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ к размещению;
– заключение негосударственной экспертизы сметной документации в случае, если сметная стоимость выполнения работ превышает 10 000 000, 00 (Десять миллионов) рублей.
б) При подаче заявки на предоставление субсидии в целях возмещения затрат (недополученных) доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг:
– заявление с указанием реквизитов по форме, согласно Приложению № 1 к Порядку;
– справку об отсутствии задолженности по заработной плате, начисленной за каждый месяц квартала, предшествующего обращению за субсидией;
– справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
– справку о соответствии участника отбора требованиям п. 2.2. настоящего Порядка;
– гарантийное письмо об обеспечении процента софинансирования (при необходимости);
– перечень ремонтируемых объектов с перечнем необходимых материалов 
и оборудования (предоставляется в случае выполнения работ собственными силами организации);
– копии заключенных договоров с подрядными организациями, заверенные в установленном порядке, и номер реестровой записи договоров, размещенных в реестре договоров по результатам закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - № 44-ФЗ и № 223-ФЗ) к размещению;
– копии заключенных договоров с поставщиком и номер реестровой записи договоров, размещенных в реестре договоров по результатам закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ к размещению;
– заключение негосударственной экспертизы сметной документации, в случае, если сметная стоимость выполнения работ превышает 10 000 000, 00 (Десять миллионов) рублей;
– копии актов выполненных работ (КС-2), копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), копии товарных накладных, копии счетов-фактур, копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты произведенных (реализованных) товаров, выполненных работ и (или) оказанных услуг;
– отчет о расходах, на возмещение которых предоставляется субсидия из бюджета Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;
Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в документах, являющихся основанием для предоставления субсидии, несет участник отбора.
2.1.5.	Рассмотрение заявок производится администрацией в системе «Электронный бюджет».
Порядок рассмотрения поступивших заявок осуществляется исходя из очередности поступления заявок.
Подписание заявок осуществляется усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя участника отбора или уполномоченного им лица.
Датой представления участником отбора заявки считается день подписания участником отбора заявки с присвоением ей регистрационного номера в системе «Электронный бюджет».
Организатору отбора предоставляется доступ в системе «Электронный бюджет» к заявкам для их рассмотрения.
Формирование протокола рассмотрения заявок на едином портале на основании результатов рассмотрения заявок осуществляется автоматически.
Протокол рассмотрения заявок подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) администрации в системе «Электронный бюджет», а также размещается на едином портале не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем его подписания.
2.1.6.	Любой участник отбора со дня размещения объявления о проведении отбора на едином портале, не позднее 3-его рабочего дня до даты завершения срока подачи заявок, вправе направить не более 3 запросов о разъяснении положений объявления о проведении отбора получателей субсидий путем формирования в системе «Электронный бюджет» соответствующего запроса.
Администрация в ответ на запрос, указанный в настоящем пункте, направляет разъяснение положений объявления о проведении отбора, но не позднее одного рабочего дня до дня завершения подачи заявок, путем формирования в системе «Электронный бюджет» соответствующего разъяснения. Представленное администрацией разъяснение положений объявления о проведении отбора не должно изменять суть информации, содержащейся в указанном объявлении.
2.1.7. Администрация после подведения итогов:
а) Автоматически осуществляет формирование протокола подведения итогов отбора на едином портале на основании результатов определения победителя (победителей) отбора.
Протокол подведения итогов отбора подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) администрации в системе «Электронный бюджет», а также размещается на едином портале не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем его подписания, и включает следующие сведения:
· дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
· информацию об участниках отбора, заявки которых рассмотрены;
· информацию об участниках отбора, заявки которых отклонены, с указанием причин их отклонения;
· наименования участника отбора, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидии.
б) Не позднее 14 (четырнадцатого) рабочего дня, следующего за днем определения победителя отбора оформляет решение о предоставлении субсидии в виде постановления Администрации, в котором указывается получатель субсидии, размер и целевое направление субсидии, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
2.1.8. Соглашение заключается не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия постановления Администрации об утверждении списка юридических лиц – получателей субсидии на текущий финансовый год.
Соглашение заключается одним из следующих способов:
- в соответствии с формой шаблона электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).
- в соответствии с типовой формой, утвержденной комитетом финансов администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Заключение соглашения в системе «Электронный бюджет» осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя участника отбора или уполномоченного им лица.
В случае, если победитель отбора в указанный срок не заключает с администрацией соглашение, он признается уклонившимся от заключения соглашения.
2.1.9. В случае признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения, а также в случае увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий, указанных в 1.2 настоящего Порядка, администрация проводит дополнительный отбор в соответствии с настоящим Порядком.
Отмена проведения отбора получателей субсидий организуется администрацией путем размещения объявления об отмене проведения отбора получателей субсидий с обоснованием причин отмены отбора не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок участниками отбора получателей субсидий.
Объявление об отмене отбора получателей субсидий на едином портале формируется в электронной форме посредством заполнения соответствующих экранных форм веб-интерфейса системы «Электронный бюджет», подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя администрации или уполномоченного им лица, размещается на едином портале.
Участники отбора получателей субсидий, подавшие заявки на едином портале, информируются об отмене проведения отбора получателей субсидий в системе "Электронный бюджет
Отбор получателей субсидий считается отмененным со дня размещения объявления о его отмене на едином портале или на официальном сайте администрации.
2.1.10. Возможность возврата заявок участникам отбора на доработку предусмотрена по решению администрации, при рассмотрении заявок, в которых выявлены основания для их возврата на доработку. Указанное решение доводится до участников отбора получателей субсидий с использованием системы «Электронный бюджет» в течение одного рабочего дня со дня их принятия с указанием оснований для возврата заявок, а также положений заявок, нуждающихся в доработке.
Основаниями для возврата заявок на доработку являются технические неточности, несоответствия, допущенные при заполнении заявки.
После доработки участником отбора заявки и устранения причины возврата такой заявки не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем ее возврата на доработку, повторно направляется в администрацию для рассмотрения
2.1.11. Формирование протокола вскрытия заявок на едином портале осуществляется автоматически.
Протокол вскрытия заявок подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) администрации в системе «Электронный бюджет», а также размещается на едином портале не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем его подписания;
2.2. Для участия в отборе участники должны соответствовать критерию, предусмотренному пунктом 1.2. настоящего Порядка и следующим требованиям:
– участник отбора не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;
– участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
– участник отбора не находится в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;
– участник отбора не получает средства из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов на цели, установленные правовым актом;
– участник отбора не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием";
– у участника отбора на едином налоговом счете отсутствует или не превышает размер, определенный пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации, задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
– у участника отбора отсутствуют просроченная задолженность по возврату в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, иных субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением случаев, установленных соответственно высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (местной администрацией);
– участник отбора, являющийся юридическим лицом, не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
2.3. Основания для отклонения заявок в предоставлении субсидии являются:
– несоответствие, представленных участником отбора документов, требованиям, определенным пунктом 2.1.4. настоящего Порядка, в том числе непредставление или представление не в полном объеме указанных документов;
– несоответствие участника отбора условиям, предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Порядка;
– недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
– подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.4. Порядок предоставления субсидии
2.4.1. Размер субсидии получателю определяется пропорционально суммам, указанным в поданных заявках на субсидии всеми получателями, но не более суммы ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренных в бюджете Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на очередной финансовый год.
Размер субсидии получателю предоставляется без учета налога на добавленную стоимость.
Расчет размера субсидии, а также наличие оснований для получения субсидии, осуществляет Администрация, в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.
Администрация вправе запрашивать дополнительную информацию у участников отбора.
2.4.2. Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией и Получателем субсидии на текущий финансовый год.
2.4.3. Перечисление субсидии осуществляется следующим образом:
а) В случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи выполнением работ, оказанием услуг, перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии между Администрацией и Получателем субсидии по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.1.3.(а) настоящего Порядка, на расчетный (лицевой) счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в срок не позднее 10-го десятого рабочего дня, следующего за днем предоставления в Администрацию пакета документов, подтверждающих факт производства (реализации) товаров, выполнения работ и (или) оказания услуг (копии актов выполненных работ (КС-2), копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), копии товарных накладных, копии счетов, копии счетов-фактур).
б) В случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в срок не позднее 10-го (десятого) рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией и Получателем субсидии по результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.1.3.(б) настоящего Порядка, на расчетный (лицевой) счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
Прилагаемые документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью участника отбора (при наличии).
2.4.4. Получатели субсидии обязаны использовать бюджетные средства на цели, определенные настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии, и несут ответственность за их нецелевое использование в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и наложением определенных ограничений:
– Запрет приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты;
– Согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и органом муниципального финансового контроля муниципального образования обязательных проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления, а также согласие получателя субсидий на осуществление таких проверок.
2.5. Условия предоставления субсидии
Условием предоставления субсидии является заключение соглашения между Администрацией и получателями субсидий, которые формируются в форме, утвержденной приказом Комитета финансов Администрации, бумажного документа и подписываются сторонами.
В случае уменьшения главному распорядителю, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, заключается дополнительное соглашение с указанием новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям.
2.5.1. Субсидия предоставляется получателям, удовлетворяющим требованиям, указанным в разделе 2.2. настоящего Порядка.
2.5.2. Результатом предоставления субсидии, под которым понимается результат деятельности получателя субсидии, является 100% исполнение всех обязательств, заключенного соглашения.
2.5.3. При реорганизации получателя субсидии, являющегося юридическим лицом:
– в форме слияния, присоединения или преобразования в соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к соглашению в части перемены лица в обязательстве с указанием в соглашении юридического лица, являющегося правопреемником;
– в форме разделения, выделения, а также при ликвидации получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, или прекращении деятельности получателя субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, соглашение расторгается с формированием уведомления о расторжении соглашения в одностороннем порядке и акта об исполнении обязательств по соглашению с отражением информации о неисполненных получателем субсидии обязательствах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и возврате неиспользованного остатка субсидии в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
2.6. В случае предоставления субсидии получателям субсидии поименованным, в соответствии пунктом 8 статьи 3 решения совета депутатов муниципального образования  Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2024 №36 «О бюджете Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства предоставляются документы согласно п.2.1.4. настоящего Порядка.


3. Требования к предоставлению отчетности
3.1. В случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, получатели субсидии представляют в Администрацию в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения субсидии, следующие документы:
– отчет об использовании средств субсидии, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением платежных поручений, подтверждающих факт оплаты;
– отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии по форме, указанной в Соглашении.
Администрация в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня осуществляет проверку предоставленной получателем субсидии отчетной документации.
3.2. В случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, получатели субсидии представляют в Администрацию вместе с полным комплектом документов при подаче заявки, следующие отчеты:
–о расходах, на возмещение которых предоставляется субсидия по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;
В срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения субсидии:
–о достижении целевых показателей результативности использования субсидии по форме, указанной в Соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за нарушение
4.1. Администрация и орган муниципального финансового контроля муниципального образования осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением, путем проведения плановых и(или) внеплановых проверок, в том числе выездных, в порядке, установленном Администрацией и(или) органом муниципального финансового контроля муниципального образования.
В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией и(или) органом муниципального финансового контроля муниципального образования, факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также не достижения результата предоставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
По всем остальным, не урегулированным настоящим Порядком вопросам, участники правоотношений руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
4.2. Неиспользованные в отчетном финансовом году средства субсидии подлежат возврату в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и не могут быть использованы на цели осуществления иных расходных обязательств.	
4.2.1. Субсидии подлежат возврату в бюджет Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае:
-	нарушения условий предоставления субсидий;
-	нецелевого использования субсидии;
-	в случае неиспользования средств субсидий получателем субсидий в текущем финансовом году.
4.3.2. Субсидия подлежит возврату в месячный срок с момента получения соответствующего требования Администрации о возврате субсидии в бюджет, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должна быть перечислена субсидия.
Возврат средств в бюджет производится получателями субсидий в добровольном порядке. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.


















Приложение № 1 к Порядку

Главе администрации Всеволожского муниципального района 





ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий в целях возмещения затрат (недополученных доходов) или финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
просит предоставить субсидию в целях возмещения затрат (недополученных доходов) или финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по объектам, расположенным на территории Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме ________  рублей                                            за ____________ 20   г.
        период 
 
Приложение:
на______________листах.Руководитель
[bookmark: bookmark10]м.п.
[bookmark: bookmark11]/
(Ф.И.О.)
[bookmark: bookmark12]/
Исп.
ФИО




Приложение 2 к Порядку


В администрацию Всеволожского муниципального района





ОТЧЁТ

по использованию субсидии, полученной из бюджета Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01_________ 20 __г.
Получена субсидия из бюджета Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме	_____________ рублей согласно договору от  ___________	№ _______ по платёжному поручению от	 ________________20__ г. №____________.

Использовано:
	№
№
п/п
	Наименование контрагента, дата и номер договора
	Вид затрат
	Всего оплачено (в руб.)
	№ и дата платежного поручения

	1.
	
	
	
	

	Всего оплачено по договорам:
	


Остаток неиспользованной субсидии на 01	20__ г. составляет в сумме _________________ рублей.

Приложение: копии платежных поручений
	Руководитель
	
	/
	/

	
	подпись
	(Ф.И.О.)
	

	Главный бухгалтер
	
	/
	/

	
	подпись
	(Ф.И.О.)
	


Дата/печать










Приложение 3 к Порядку
В администрацию Всеволожского муниципального района






ОТЧЁТ

о расходах, на возмещение которых предоставляется субсидия из бюджета Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на _________ 20 __г.

	(название организации)


за период с "__" ___________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. 
по договору № __________от "__" ___________ 20__ г. 
были выполнены работы _________________________________________________


Использовано:
	№
№
п/п
	Наименование контрагента, дата и номер договора
	Вид затрат
	Всего оплачено (в руб.)
	№ и дата платежного поручения

	1.
	
	
	
	

	Всего оплачено по договорам:
	



Сумма расходов, на возмещение которых предоставляется субсидии на _________ 20__ г, составляет________________ рублей

Приложение: копии платежных поручений
	Руководитель
	
	/
	/

	
	подпись
	(Ф.И.О.)
	

	Главный бухгалтер
	
	/
	/

	
	подпись
	(Ф.И.О.)
	


Дата/печать
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