




Актуальная
версия муниципальной программы



Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности во Всеволожском муниципальном районе


Утверждена:
[bookmark: _GoBack]постановление администрации Всеволожского муниципального района                              от 25.12.2023 № 5207. (в ред. постановлений: от 12.02.2025 № 395, от 06.03.2025 № 656, от 31.07.2025 № 2793, от 10.11.2025 № 4068, от 05.02.2026 № 319, от 18.02.2026 № 545, от 01.07.2026 №2394, 12.08.2026 №3029, 03.09.2026 №3309)
Паспорт
муниципальной программы Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности во Всеволожском муниципальном районе»

	Сроки реализации муниципальной программы
	2024-2028 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ администрации

	Участники муниципальной программы
	1. Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ администрации 
2. Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО) 

	Цель муниципальной программы
	Максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов 
и потенциала энергетического сектора 
в целях устойчивого роста экономики Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	Задачи муниципальной программы
	1. Обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения приборами учета энергоресурсов.
2. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий 
и оборудования.


	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	- Повышение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых, осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов;
- Обеспечение поэтапного вывода из оборота энергетических устройств низкого класса энергоэффективности 
и электрических ламп накаливания

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Реализация проектов не предусмотрена

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования программы составляет 99 909 670,00 руб. за счет средств местного бюджета
- 2024 год – 17 921 450,00 руб.;
- 2025 год – 18 557 740,00 руб.; 
- 2026 год – 24 030 480,00 руб.;
- 2027 год – 19 700 000,00 руб.;
- 2028 год – 19 700 000,00 руб.

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации
	налоговые расходы не предусмотрены


































Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

 Вопросы повышения энергоэффективности и энергосбережения входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития Российской Федерации, обозначенных Президентом Российской Федерации на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 18 июня 2009 года. Необходимость утверждения программы определена Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ). В рамках реализации комплексного плана мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 года 
№ 703-р, Минэкономразвития Российской Федерации приказом от 15 июля 2020 года № 425 утвердило методические рекомендации по определению 
в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, на основании результатов проведенных энергетических обследований и данных деклараций о потреблении энергетических ресурсов.
Формирование в России энергоэффективного общества - это неотъемлемая составляющая развития экономики России по инновационному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.
Основные проблемы неэффективности использования энергетических ресурсов:
- низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на 
энергоносители обусловливают рост тарифов на потребляемые энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет; 
- ухудшение экологической обстановки. Повышенный объем потребления энергетических ресурсов, при высоком уровне потерь, ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. Плотность выбросов в атмосферу, производимых энергетическим хозяйством, в ряде случаев превышает соответствующие показатели предельно допустимой концентрации;
- устаревшееe оборудование, не соответствующее требованиям энергоэффективности.
Единственным выходом из ситуации является: 
- проведение последовательной политики энергосбережения 
и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах хозяйства;
- инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач;
- осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Прогнозируемые конечные результаты реализации программы позволят обеспечить повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании, так как решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, поскольку обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены 
и модернизации значительной части производственной и инженерной инфраструктуры и её развития на новом технологическом фундаменте.
На решение этих проблем направлены основные мероприятия муниципальной программы «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности во Всеволожском муниципальном районе», способных обеспечить к 2028 году поэтапный переход к рациональной модели потребления ресурсов.
	
Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Основной целью Программы является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в целях устойчивого роста экономики Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
- обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения приборами учета энергоресурсов;
- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
Реализация программы позволит добиться:
- обеспечения контроля расходования энергетических ресурсов при использовании приборов учёта;
- снижения потребления энергоресурсов во всех секторах потребления за счет популяризации и внедрения энергосберегающих технологий 
и престижности энергосберегающего поведения;
- экономии бюджетных средств Всеволожского муниципального района Ленинградской области за счет снижения потребления по каждому виду энергоресурсов муниципальными учреждениями Всеволожского муниципального района;
- повысить уровень жизни населения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за счет улучшения качества предоставления   услуг;   
- вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- 
и ресурсосбережения; 
- улучшения экологической ситуации.
Полноценная реализация потенциала энергосбережения позволит высвободить значительные дополнительные объемы ископаемого топлива для экспорта, «озеленить» баланс потребляемой энергии, сократить выбросы в атмосферу, повысить качество жизни населения.

Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов.
Решение задачи муниципальной программы «Обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения узлами учета энергоресурсов» достигается в рамках осуществления комплекса процессных мероприятий «Проектирование и ремонт ИТП с установкой узлов учета тепловой энергии» путем выполнения следующих мероприятий:
- проектирование ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) с узлами учета тепловой энергии;
- ремонт ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) с установкой узлов учета тепловой энергии.
Решение задачи муниципальной программы «Повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования» достигается в рамках осуществления комплекса процессных мероприятий «Привлечение внебюджетных источников финансирования и пропаганда энергосбережения» путем выполнения следующих мероприятий:
- заключение энергосервисных контрактов;
- информационного обеспечения и пропаганды эффективного использования энергетических ресурсов.

Раздел 4. Приложения к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения представлены в приложении 1 к Муниципальной программе. 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлена в приложении 2 
к Муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы представлен 
в приложении 3 к Муниципальной программе.
Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в приложении 4 к Муниципальной программе.


_____________




21



Приложение 1
к Программе
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях

	N п/п
	Показатель (индикатор) 
(наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) 

	
	
	
	Базовый период (2023 год) (фактическое значение)
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	
	Плановое значение

	1
	2

	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа
	

	1.
	Количество выполненных проектов индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с узлом учета тепловой энергии
	шт.
	6
	0
	6
	0
	0
	0

	2.
	Количество отремонтированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с установкой узлов учета тепловой
	шт.
	3
	3
	2
	3
	3
	3

	3.
	Количество заключенных энергосервисных контрактов
	шт.
	1
	1
	0
	0
	1
	1

	4.
	Количество опубликованных и размещенных на сайтах информационных материалов по пропаганде

	шт.
	2


	2


	2


	2


	2


	2



________
Приложение 2
к Программе
[bookmark: P799]
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
показателей (индикаторов) муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Временная характеристика 
	Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ 
	Срок предоставления отчетности
	Ответственный за сбор данных по показателю 
	Реквизиты акта 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Количество выполненных проектов индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с узлом учета тепловой энергии
	шт.
	ежегодно
	путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:
Сдn = Зф /Зп * 100%
	до 01 февраля
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ администрации
	

	2
	Количество отремонтированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с установкой узлов учета тепловой энергии
	шт.
	ежегодно
	путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:
Сдn = Зф /Зп * 100%
	до 01 февраля
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ администрации
	

	3
	Количество заключенных энергосервисных контрактов
	шт.
	ежегодно
	путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:
Сдn = Зф /Зп * 100%
	до 01 февраля
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ администрации
	

	4
	Количество опубликованных и размещенных на сайтах информационных материалов по пропаганде
	шт.
	ежегодно
	путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:
Сдn = Зф /Зп * 100%
	до 01 февраля
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ администрации
	






_____________

 Приложение 3
к Программе

План
реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности во Всеволожском муниципальном районе»

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности во Всеволожском муниципальном районе»
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
2024
	17 921 450,00
	-
	-
	17 921 450,00
	-

	
	
	
2025
	
18 557 740,00
	-
	-
	
18 557 740,00
	-

	
	
Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО

	
2026
	
24 030 480,00
	-
	-
	
24 030 480,00
	-

	
	
	
2027
	
19 700 000,00
	-
	-
	
19 700 000,00
	-

	
	
	
2028
	
19 700 000,00
	-
	-
	
19 700 000,00
	-

	Итого


	



	
	99 909 670,00
	-
	-
	99 909 670,00
	-

	Процессная часть

	Комплекс процессных мероприятий 
«Проектирование и ремонт ИТП с установкой узлов учета тепловой энергии»
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2024
	17 921 450,00
	-
	-
	17 921 450,00
	-

	
	
	2025
	
18 557 740,00
	-
	
-
	
18 557 740,00
	-

	
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО
	2026
	
24 030 480,00
	-
	-
	
24 030 480,00
	-

	
	
	2027
	
19 700 000,00
	-
	-
	
19 700 000,00
	-

	
	
	2028
	
19 700 000,00
	-
	-
	
19 700 000,00
	-

	Итого
	
	
	99 909 670,00
	-
	-
	99 909 670,00
	-

	Комплекс процессных мероприятий 
«Привлечение внебюджетных источников финансирования и пропаганда энергосбережения»

	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2024
	0
	-
	-
	0
	-

	
	
	2025
	0
	-
	-
	0
	-

	
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО
	2026
	0
	-
	-
	0
	-

	
	
	2027
	0
	-
	-
	0
	-

	
	
	2028
	0
	-
	-
	0
	-

	Итого
	
	
	0
	-
	-
	0
	-





______________








Приложение 4
к Программе
Сводный детальный план реализации муниципальной программы
«Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности 
во Всеволожском муниципальном районе»


	№
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	
Годы реализации
	Ожидаемый результат реализации структурного элемента
	Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет)
	Ответственный за реализацию структурного элемента

	
	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	

	
	«Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности во Всеволожском муниципальном районе»

	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2024
	х
	17 921 450,00
	
0
	
0
	17 921 450,00
	
0
	
Начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования 

	
	
	
	2025
	х
	
18 557 740,00
	
0
	
0
	
18 557 740,00
	
0
	

	
	
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО

	2026
	х
	
24 030 480,00
	
0
	
0
	
24 030 480,00
	
0
	

	
	
	
	2027
	х
	
19 700 000,00
	
0
	
0
	
19 700 000,00
	
0
	

	
	
	
	2028
	х
	
19 700 000,00
	
0
	
0
	
19 700 000,00
	
0
	

	
	Итого: 
	99 909 670,00
	0
	0
	99 909 670,00
	0
	

	
	Процессная часть
	
 

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Проектирование и ремонт ИТП с установкой узлов учета»
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2024
	х
	17 921 450,00
	0
	0
	17 921 450,00
	0
	
Начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования и председатель комитета по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	
	
	
	2025
	х
	
18 557 740,00
	0
	0
	
18 557 740,00
	0
	

	
	
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО

	2026
	х
	
24 030 480,00
	0
	0
	
24 030 480,00
	0
	Начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования и Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО

	
	
	
	2027
	х
	
19 700 000,00
	0
	0
	
19 700 000,00
	0
	

	
	
	
	2028
	х
	
19 700 000,00
	0
	0
	
19 700 000,00
	0
	

	1.1
	Проектирование ИТП с узлом учета тепловой энергии
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2024
	В виду отсутствия финансирования на данный год мероприятия не запланированы
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2025
	Проектирование 6 ИТП с УУТЭ
	3 437 740,00
	0
	0
	3 437 740,00
	0
	

	
	
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО

	2026
	В виду отсутствия финансирования на данный год мероприятия не запланированы
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2027
	В виду отсутствия финансирования на данный год мероприятия не запланированы
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2028
	В виду отсутствия финансирования на данный год мероприятия не запланированы
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2
	Ремонт ИТП с установкой узла учета тепловой энергии
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	2024
	Ремонт 3 ИТП УУТП

	17 921 450,00
	0
	0
	17 921 450,00
	0
	

	
	
	
	2025
	Ремонт 2 ИТП УУТП

	15 120 000,00
	0
	0
	15 120 000,00
	0
	

	
	
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО
	
2026
	Ремонт 3 ИТП УУТП
	24 030 480,00
	0
	0
	24 030 480,00
	0
	

	
	
	
	
2027
	Ремонт 3 ИТП УУТП
	
19 700 000,00
	0
	0
	
19 700 000,00
	0
	

	
	
	
	
2028
	Ремонт 3 ИТП УУТП
	
19 700 000,00
	0
	0
	
19 700 000,00
	0
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий
«Привлечение внебюджетных источников финансирования и пропаганда энергосбережения»
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2024
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2025
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО
	2026
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2027

	х
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
2028
	
х
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.1
	Заключение энергосервисных контрактов
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2024
	Заключение 1 энергосервисного контракта по модернизации системы наружного освещения  
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2025
	 Заключение энергосервисных контрактов по модернизации системы наружного освещения не предусмотрено 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО

	2026
	Заключение энергосервисных контрактов по модернизации системы наружного освещения не предусмотрено
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2027
	Заключение 1 энергосервисного контракта по модернизации систем наружного освещения
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2028
	Заключение 1 энергосервисного контракта по модернизации систем наружного освещения
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2
	Информационное обеспечение и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2024
	Размещение 2 информационных материалов по пропаганде на сайтах Интернет-ресурсов

	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2025
	Размещение 2 информационных материалов по пропаганде на сайтах Интернет-ресурсов
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО

	2026
	Размещение 2 информационных материалов по пропаганде на сайтах Интернет-ресурсов
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2027
	Размещение 2 информационных материалов по пропаганде на сайтах Интернет-ресурсов
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2028
	Размещение 2 информационных материалов по пропаганде на сайтах Интернет-ресурсов
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	«Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности во Всеволожском муниципальном районе»

	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2024
	х
	17 921 450,00
	
0
	
0
	17 921 450,00
	
0
	

	
	
	
	2025
	х
	
18 557 740,00
	
0
	
0
	
18 557 740,00
	
0
	

	
	
	Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ и МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО
	2026
	х
	
24 030 480,00
	
0
	
0
	
24 030 480,00
	
0
	

	
	
	
	2027
	х
	
19 700 000,00
	
0
	
0
	
19 700 000,00
	
0
	

	
	
	
	2028
	х
	
19 700 000,00
	
0
	
0
	
19 700 000,00
	
0
	

	
	Итого:

	
	99 909 670,00
	0
	0
	99 909 670,00
	0
	

	
	Итого: 
Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2024
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	
Начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования

	
	
	2025
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2026
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2027
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2028
	х
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	Итого: 
Комитет по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
2024
	х
	17 921 450,00
	0
	0
	17 921 450,00
	0
	Председатель комитета по образованию Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	
	
	

2025
	х
	
18 557 740,00
	0
	0
	
18 557 740,00
	0
	

	
	Итого: 
МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО
	
2026
	х
	
24 030 480,00
	0
	0
	
24 030 480,00
	0
	Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО

	
	
	
2027
	х
	
19 700 000,00
	0
	0
	
19 700 000,00
	0
	

	
	
	
2028
	х
	19 700 000,00
	0
	0
	19 700 000,00
	0
	



_____________
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