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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» 
 
	Сроки реализации муниципальной программы
	2024-2028 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел строительства Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

	Участники муниципальной программы
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

	Цель муниципальной программы
	Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск»

	Задачи муниципальной программы
	1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения местного значения;
2. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности;
3. Развитие объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск»;
4. Улучшение жилищных условий населения МО «Город Всеволожск»

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения;
2. Улучшение состояния коммунально-инженерной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»;
3. Улучшение функционального и эстетического состояния общественных пространств на территории МО «Город Всеволожск»;
4. Повышение комфортности проживания граждан, улучшение текущего состояния муниципального жилого фонда

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»;
Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2028 годы составляет 908 765 911,23 руб., в том числе по годам:
2024 год – 101 184 663,06 руб. 
2025 год – 156 261 386,10 руб. 
2026 год – 217 217 862,07 руб.
2027 год – 217 051 000,00 руб.
2028 год – 217 051 000,00 руб.

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации
	Налоговые расходы не предусмотрены



1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальное образование «Город Всеволожск» расположено в юго-восточной части Всеволожского района по смежеству с Романовским, Щегловским сельскими, Колтушским, Кузьмоловским, Муринским, Заневским городскими поселениями Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по границе Ленинградской области с городом Санкт-Петербургом.
Город Всеволожск является пригородом мегаполиса Санкт-Петербург             и   расположен в 22 км к востоку от него.
Всеволожск является главным транспортным узлом Всеволожского муниципального района. От автовокзала Всеволожска отправляются автобусы                                   по Всеволожскому району на Санкт-Петербург. Имеется одноименная железнодорожная станция.
Из микрорайона «Котово поле» от Центрального универсама,                                         и со ст. «Всеволожская» отправляются маршрутные автобусы в Санкт-Петербург. Через город Всеволожск проходят две ветки Ириновского направления Октябрьской железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург с отдаленными населенными пунктами района – поселками Невская Дубровка и Ладожское озеро. В черте муниципального образования расположены железнодорожные платформы Ковалево, Бернгардовка, Всеволожская и железнодорожная станция – Мельничный ручей.
Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям 
и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;
помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.
На территории МО «Город Всеволожск» располагается довольно большая по протяженности сеть газопроводов, которые находятся в хорошем состоянии и не требуют перекладки. Газораспределительные сети МО «Город Всеволожск» составляют: газопровод низкого давления – 9523,9 м; газопровод среднего давления – 1021,94 м; газопровод высокого давления – 282,2 м; ПГР (ШРП) – 11 ед.; запорная арматура 136 ед.; КИП – 7 ед.
Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение жилищного фонда
и объектов социальной сферы МО «Город Всеволожск» осуществляется 
в основном централизованно от источников теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в обслуживании у ресурсоснабжающей организации, расположенной на территории МО «Город Всеволожск».
	В МО «Город Всеволожск» теплоснабжение осуществляется от 13 котельных по тепловым сетям, протяженностью более 70 км. Общий процент физического износа котельных составляет более 66%, а средний износ тепловых сетей – около 50 %.
Износ водопроводных сетей составляет около 55% и требуется замена сетей, отслуживших нормативный срок, протяженностью около 45 км, износ канализационных сетей составляет примерно 45% и требуется замена сетей, отслуживших нормативный срок, протяженностью около 46 км.
Таким образом, город Всеволожск нуждается в проведении мероприятий по улучшению состояния инженерной инфраструктуры и внедрению современных энергоэффективных технологий.
На территории МО «Город Всеволожск» располагается примерно 496 многоквартирных жилых домов, общей площадью около 1 850, 00 тыс. кв. м. Большая доля домов имеет высокий процент физического износа 
и требует незамедлительного капитального ремонта. Также часть домов на территории МО «Город Всеволожск» относится к аварийному и ветхому жилому фонду, подлежащему сносу, а соответственно требующему переселения граждан.
В перспективе развития жилищно-коммунального комплекса МО «Город Всеволожск» - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения МО «Город Всеволожск», в том числе оптимизация, развитие и модернизация инженерных сетей, создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов, создание современного благоустроенного облика города.
2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Основным приоритетом реализации данной программы является создание условий для работы и отдыха жителей города, повышение эстетических качеств и комфортности территории муниципального образования «Город Всеволожск».
Целью муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» является: 
- Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск».
Задачами муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» являются:
- Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения местного значения;
- Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности;
- Развитие объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск»;
- Улучшение жилищных условий населения МО «Город Всеволожск».

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» являются:
- построенные инженерные сети;
- построенные (реконструированные) автомобильные дороги общего пользования местного значения;
- повышение комфортности проживания граждан, улучшение текущего состояния муниципального жилого фонда;
- снесенные (демонтированные) аварийные дома на территории МО «Город Всеволожск»;
- улучшение состояния общественных территорий города Всеволожска.

3. Структурные элементы муниципальной программы

Решение задачи муниципальной программы по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
1. Отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»:
1.1 выполнение работ по строительству (реконструкции), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности:
2.1 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:
 - строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектно-сметной документации;
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- строительство пешеходных дорожек;
- строительство автобусных остановок;
- обследование мостов.

Решение задачи муниципальной программы по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
1. Отраслевого проекта «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:
1.1 проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам.
2. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:
2.1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:
- строительство сетей водоснабжения;
- проектирование объектов инженерной инфраструктуры.

Решение задачи муниципальной программы по развитию объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно: 
1. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:
1.1 Развитие объектов благоустройства и общественной инфраструктуры муниципального значения:
-мероприятия по благоустройству общественных пространств;
- строительство сетей уличного освещения;
- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
- мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма.
2. Комплекса процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»:
- оборудование детских, спортивных площадок;
- ремонт дворовых территорий.

Решение задачи муниципальной программы по улучшению жилищных условий населения МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
1. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:
1.1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда:
- снос (демонтаж) аварийного муниципального фонда;
- выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда.


4. Приложения к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
и их значениях представлены в Приложении 1 к Программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к Программе.
План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 3 к Программе.
Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в Приложении 4 к Программе.
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Приложение 1
к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» и их значениях
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	2023 год
(базовый)
фактическое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	
	Плановое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Протяженность построенных (реконструированных, прошедших капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров; объектов теплоснабжения
	км.
	0,446*
	1,101
	1,031
	1,00
	2,650*
	1,124*

	2
	Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров; объектов теплоснабжения; снос аварийных многоквартирных домов
	шт.
	4
	3
	4
	4
	х
	х

	3
	Протяженность построенных инженерных сетей 
	п.м.
	2781,0*
	х*
	х*
	х*
	х*
	х*

	4
	Количество снесенных (демонтированных) аварийных домов
	шт.
	6**
	2**
	3**
	2**
	х**
	х**

	5
	Количество выполненных объектов благоустройства
	у.ед.
	18
	2*
	2
	2
	х
	х

	6
	Количество единиц отремонтированного муниципального фонда
	шт.
	6
	3
	9
	5
	х
	х



*- при условии софинансирования из бюджета Ленинградской области; ** - при условии 100% расселения граждан из аварийного фонда


Приложение 2 
к Муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей, и методике расчета показателей (индикатора) 
муниципальной программы»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Временная характеристика
	Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ
	Срок предоставления отчетности
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Реквизиты акта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Протяженность построенных (реконструированных, прошедших капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров; объектов теплоснабжения
	км.
	за отчетный год
	Показатель равен протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных тротуаров; объектов теплоснабжения
	до 01 февраля года, следующего за отчетным
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
	

	2
	Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров; объектов теплоснабжения; снос аварийных многоквартирных домов
	шт.
	за отчетный год
	Показатель равен количеству единиц выполненных проектов
	до 01 февраля года, следующего за отчетным
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
	

	3
	Протяженность построенных инженерных сетей 

	п.м.
	за отчетный год
	Показатель равен протяженности построенных инженерных сетей
	до 01 февраля года, следующего за отчетным
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
	

	4
	Количество снесенных (демонтированных) аварийных домов
	шт.
	за отчетный год
	Показатель равен количеству единиц снесенного (демонтированного) аварийного жилья
	до 01 февраля года, следующего за отчетным
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
	

	5
	Количество выполненных объектов благоустройства

	у.ед.
	за отчетный год
	Показатель равен количеству выполненных объектов благоустройства
	до 01 февраля года, следующего за отчетным
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; 
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	

	6
	Количество единиц отремонтированного муниципального фонда
	шт.
	за отчетный год
	Показатель равен количеству отремонтированных единиц муниципального фонда
	до 01 февраля года, следующего за отчетным
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; 
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
	



                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           Приложение 3 
к Муниципальной программе

	
	План реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реали-зации
	Оценка расходов ( руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты 
	Прочие источники 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;               - МУ «ВМУК»
	2024
	101 184 663,06  
	0,00
	17 359 149,68
	83 825 513,38
	0,00

	
	
	
	2025
	156 261 386,10  
	0,00
	0,00
	156 261 386,10
	0,00

	
	
	
	2026
	217 217 862,07  
	0,00  
	0,00  
	217 217 862,07  
	0,00

	
	
	
	2027
	217 051 000,00  
	0,00  
	100 000,00  
	216 951 000,00  
	0,00

	
	
	
	2028
	217 051 000,00  
	0,00  
	100 000,00  
	216 951 000,00  
	0,00

	ИТОГО
	908 765 911,23
	0,00
	17 559 149,68
	891 206 761,55
	0,00

	Проектная часть

	1
	Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	- Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
	2024
	0,00  
	0,00
	0,00
	0,00  
	0,00

	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2026
	0,00
	0,00  
	0,00  
	0,00
	0,00

	
	
	
	2027
	5 656 000,00  
	0,00  
	100 000,00  
	5 556 000,00
	0,00

	
	
	
	2028
	5 656 000,00  
	0,00
	100000,00
	5 556 000,00
	0,00

	ИТОГО
	11 312 000,00  
	0,00
	200 000,00
	11 112 000,00
	0,00

	2
	Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
	- Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
	2024
	15 459 620,00  
	0,00
	11 811 149,68
	3 648 470,32
	0,00

	
	
	
	2025
	0,00  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2026
	6 716 143,62  
	0,00
	0,00
	6 716 143,62
	0,00

	
	
	
	2027
	16 197 000,00  
	0,00
	0,00
	16 197 000,00
	0,00

	
	
	
	2028
	16 197 000,00  
	0,00
	0,00
	16 197 000,00
	0,00

	ИТОГО
	54 569 763,62  
	0,00
	11 811 149,68
	42 758 613,94
	0,00

	3
	Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности
	- Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;               - МУ «ВМУК»
	2024
	79 884 937,78  
	0,00
	0,00
	79 884 937,78
	0,00

	
	
	
	2025
	156 261 386,10  
	0,00
	0,00
	156 261 386,10
	0,00

	
	
	
	2026
	210 501 718,45  
	0,00
	0,00
	210 501 718,45
	0,00

	
	
	
	2027
	195 198 000,00  
	0,00
	0,00
	195 198 000,00
	0,00

	
	
	
	2028
	195 198 000,00  
	0,00
	0,00
	195 198 000,00
	0,00

	ИТОГО
	837 044 042,33  
	0,00
	0,00
	837 044 042,33
	0,00

	ИТОГО проектная часть
	902 925 805,95
	0,00
	12 011 149,68
	890 914 656,27
	0,00

	Процессная часть

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"
	- Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;               - МУ «ВМУК»
	2024
	5 840 105,28
	0,00
	5 548 000,00
	292 105,28
	0,00

	
	
	
	2025
	0,00  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО 
	5 840 105,28
	0,00
	5 548 000,00
	292 105,28
	0,00

	ИТОГО процессная часть
	5 840 105,28  
	0,00  
	5 548 000,00  
	292 105,28
	0,00





Приложение 4 
к Муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель,
Соисполнитель,
Участник
	Годы реализации
	Ожидаемый результат реализации структурного элемента 
	Объем расходов( руб., в ценах соответствующих лет)
	Ответственный за реализацию структурного элемента

	
	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет ЛО
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;
- МУ «ВМУК»
	2024
	х
	101 184 663,06  
	0,00  
	17 359 149,68  
	83 825 513,38  
	0,00  
	Начальник отдела строительства;
Директор МУ «ВМУК»
Асатрян Г.Р.

	
	
	
	2025
	х
	156 261 386,10  
	0,00  
	0,00  
	156 261 386,10  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	х
	217 217 862,07  
	0,00  
	0,00  
	217 217 862,07  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	х
	217 051 000,00  
	0,00  
	100 000,00  
	216 951 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	х
	217 051 000,00  
	0,00  
	100 000,00  
	216 951 000,00  
	0,00  
	

	
	ИТОГО:
	 
	2024-2028
	х
	908 765 911,23  
	0,00  
	17 559 149,68  
	891 206 761,55  
	0,00  
	

	Проектная часть

	1
	Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
	 
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Начальник отдела строительства;        Директор МУ «ВМУК»
Асатрян Г.Р.

	1.1.
	Выполнение работ по строительству (реконструкции), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	2024
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	проектируется
	5 656 000,00  
	0,00  
	100 000,00  
	5 556 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	х
	5 656 000,00  
	0,00  
	100 000,00  
	5 556 000,00  
	0,00  
	

	2
	Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
	 
	х
	6 716 143,62
	0,00
	0,00
	6 716 143,62
	0,00
	Начальник отдела строительства;        Директор МУ «ВМУК»
Асатрян Г.Р.

	2.1
	Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам
	
	2024
	проектируется
	15 459 620,00  
	0,00  
	11 811 149,68  
	3 648 470,32  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	проектируется
	6 716 143,62  
	0,00  
	0,00  
	6 716 143,62  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	 км.
	16 197 000,00  
	0,00  
	0,00  
	16 197 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	 км.
	16 197 000,00  
	0,00  
	0,00  
	16 197 000,00  
	0,00  
	

	3
	Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности
	 
	 
	 
	210 501 718,45
	0,00
	0,00
	210 501 718,45
	0,00
	 

	3.1
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
	 
	х
	111 910 718,45
	0,00
	0,00
	111 910 718,45
	0,00
	Начальник отдела строительства;        Директор МУ «ВМУК»
Асатрян Г.Р.

	3.1.1
	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектно-сметной документации
	
	2024
	1,101 км
	39 370 259,05  
	0,00  
	0,00  
	39 370 259,05  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	проектируется
	4 100 000,00  
	0,00  
	0,00  
	4 100 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	проектируется
	23 787 718,45  
	0,00  
	0,00  
	23 787 718,45  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	 км.
	26 536 000,00  
	0,00  
	0,00  
	26 536 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	 км.
	26 536 000,00  
	0,00  
	0,00  
	26 536 000,00  
	0,00  
	

	3.1.2
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	2024
	проектируется
	1 600 000,00  
	0,00  
	0,00  
	1 600 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	0,792 км.
	19 835 510,46  
	0,00  
	0,00  
	19 835 510,46  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	0,150 км.
	35 425 000,00  
	0,00  
	0,00  
	35 425 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	 км.
	16 544 000,00  
	0,00  
	0,00  
	16 544 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	 км.
	16 544 000,00  
	0,00  
	0,00  
	16 544 000,00  
	0,00  
	

	3.1.3
	Строительство  пешеходных дорожек
	
	2024
	0,165 км.
	17 266 320,00  
	0,00  
	0,00  
	17 266 320,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	 1,031 км.
	36 618 640,00  
	0,00  
	0,00  
	36 618 640,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	проектируется
	42 101 000,00  
	0,00  
	0,00  
	42 101 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	 км.
	34 922 000,00  
	0,00  
	0,00  
	34 922 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	км.
	34 922 000,00  
	0,00  
	0,00  
	34 922 000,00  
	0,00  
	

	3.1.4
	Строительство автобусных остановок
	
	2024
	4 шт.
	4 741 835,99  
	0,00  
	0,00  
	4 741 835,99  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	5 шт.
	10 186 561,68  
	0,00  
	0,00  
	10 186 561,68  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	2 шт.
	9 397 000,00  
	0,00  
	0,00  
	9 397 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	шт.
	4 497 000,00  
	0,00  
	0,00  
	4 497 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	 шт.
	4 497 000,00  
	0,00  
	0,00  
	4 497 000,00  
	0,00  
	

	3.1.5
	Обследование и ремонт мостовых сооружений
	
	2024
	обследование, проектирование
	7 285 749,06  
	0,00  
	0,00  
	7 285 749,06  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	2 моста
	5 280 878,69  
	0,00  
	0,00  
	5 280 878,69  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	оследование, проектирование
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	мост
	13 175 000,00  
	0,00  
	0,00  
	13 175 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	мост
	13 175 000,00  
	0,00  
	0,00  
	13 175 000,00  
	0,00  
	

	3.1.6
	Проектирование и строительство светофоров
	
	2026
	проетирование
	1 200 000,00  
	0,00  
	0,00  
	1 200 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	шт.
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	шт.
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	3.2
	Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры 
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
	 
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Начальник отдела строительства

	3.2.1
	Строительство 
сетей водоснабжения
	
	2024
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	3.2.2
	Проектирование объектов инженерной  инфраструктуры 
	
	2024
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	3.2.3
	Проектирование и строительство ливневой системы водоотведения
	
	2025
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	п.м. опреледяется проектом
	10 540 000,00  
	0,00  
	0,00  
	10 540 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	п.м. опреледяется проектом
	10 540 000,00  
	0,00  
	0,00  
	10 540 000,00  
	0,00  
	

	3.2.4
	Проектирование и строительство объектов теплоснабжения
	
	2025
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	3.3
	 Развитие объектов благоустройтсва и общественной инфраструктуры муниципального значения
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;
- МУ «ВМУК»
	 
	х
	85 300 000,00  
	0,00  
	0,00  
	85 300 000,00  
	0,00  
	

	3.3.1
	Мероприятия по благоустройству общественных пространств
	
	2024
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Директор МУ «ВМУК»
Асатрян Г.Р.

	
	
	
	2025
	2 территории
	47 568 445,61  
	0,00  
	0,00  
	47 568 445,61  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	2 территории
	70 300 000,00  
	0,00  
	0,00  
	70 300 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	 территорий
	54 793 000,00  
	0,00  
	0,00  
	54 793 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	 территорий
	54 793 000,00  
	0,00  
	0,00  
	54 793 000,00  
	0,00  
	

	3.3.2
	Строительство сетей уличного освещения
	
	2024
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Директор МУ «ВМУК»
Асатрян Г.Р.

	
	
	
	2025
	8824 п.м.
	17 354 965,67  
	0,00  
	0,00  
	17 354 965,67  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	5438 п.м.
	15 000 000,00  
	0,00  
	0,00  
	15 000 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	п.м. опреледяется проектом
	15 000 000,00  
	0,00  
	0,00  
	15 000 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	п.м. опреледяется проектом
	15 000 000,00  
	0,00  
	0,00  
	15 000 000,00  
	0,00  
	

	3.3.3
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
	
	2024
	1 ус.ед.
	783 270,72  
	0,00  
	0,00  
	783 270,72  
	0,00  
	Начальник отдела ЖКХ города Логвинов С.М.

	
	
	
	2025
	1 ус.ед.
	68 592,00  
	0,00  
	0,00  
	68 592,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	1 ус.ед.
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	1 ус.ед.
	1 000 000,00  
	0,00  
	0,00  
	1 000 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	1 ус.ед.
	1 000 000,00  
	0,00  
	0,00  
	1 000 000,00  
	0,00  
	

	3.3.4
	Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма
	
	2024
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Директор МУ «ВМУК»
Асатрян Г.Р.

	
	
	
	2025
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	определяется проектом
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	определяется проектом
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	3.4
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, МУ "ВМУК"
	 
	х
	13 291 000,00  
	0,00  
	0,00  
	13 291 000,00  
	0,00  
	Начальник отдела строительства;           Директор МУ «ВМУК»
Асатрян Г.Р.

	3.4.1
	Снос (демонтаж) аварийного муниципального фонда
	
	2024
	2 аварийных дома
	3 660 784,09  
	0,00  
	0,00  
	3 660 784,09  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	3 аварийных дома
	5 343 575,52  
	0,00  
	0,00  
	5 343 575,52  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	2 аварийных дома
	2 291 000,00  
	0,00  
	0,00  
	2 291 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	аварийных дома
	7 191 000,00  
	0,00  
	0,00  
	7 191 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	аварийных дома
	7 191 000,00  
	0,00  
	0,00  
	7 191 000,00  
	0,00  
	

	3.4.2
	Выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда
	
	2024
	 3 муниципальные квартиры
	5 176 718,87  
	0,00  
	0,00  
	5 176 718,87  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	 9 муниципальных квартир
	9 904 216,47  
	0,00  
	0,00  
	9 904 216,47  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	 5 муниципальных квартир
	11 000 000,00  
	0,00  
	0,00  
	11 000 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	 шт.
	11 000 000,00  
	0,00  
	0,00  
	11 000 000,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	 шт.
	11 000 000,00  
	0,00  
	0,00  
	11 000 000,00  
	0,00  
	

	Процессная часть

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"
	МУ "ВМУК"
	 
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Директор МУ «ВМУК»
Асатрян Г.Р.

	1.1
	Оборудование детских, спортивных площадок
	
	2024
	 1 территория
	4 787 473,70  
	0,00  
	4 548 000,00  
	239 473,70  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий
	
	2024
	 1 территория
	1 052 631,58  
	0,00  
	1 000 000,00  
	52 631,58  
	0,00  
	

	
	
	
	2025
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2026
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2027
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	2028
	х
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	Итого по программе
	2024
	х
	101 184 663,06  
	0,00  
	17 359 149,68  
	83 825 513,38  
	0,00  
	 

	Итого по программе
	2025
	х
	156 261 386,10  
	0,00  
	0,00  
	156 261 386,10  
	0,00  
	

	Итого по программе
	2026
	х
	217 217 862,07  
	0,00  
	0,00  
	217 217 862,07  
	0,00  
	

	Итого по программе
	2027
	х
	217 051 000,00  
	0,00  
	100 000,00  
	216 951 000,00  
	0,00  
	

	Итого по программе
	2028
	х
	217 051 000,00  
	0,00  
	100 000,00  
	216 951 000,00  
	0,00  
	

	 
	Итого по участнику (отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства)
	2024
	х
	90 459 944,19  
	0,00  
	11 811 149,68  
	78 648 794,51  
	0,00  
	Начальник отдела строительства;       Начальник отдела ЖКХ города Логвинов С.М.

	
	
	2025
	х
	91 337 974,82  
	0,00  
	0,00  
	91 337 974,82  
	0,00  
	

	
	
	2026
	х
	131 917 862,07  
	0,00  
	0,00  
	131 917 862,07  
	0,00  
	

	
	
	2027
	х
	147 258 000,00  
	0,00  
	100 000,00  
	147 158 000,00  
	0,00  
	

	
	
	2028
	х
	147 258 000,00  
	0,00  
	100 000,00  
	147 158 000,00  
	0,00  
	

	 
	Итого по участнику (МУ "Всеволожская муниципальная управляющая компания")
	2024
	х
	10 724 718,87  
	0,00  
	5 548 000,00  
	5 176 718,87  
	0,00  
	Директор МУ «ВМУК»
Асатрян Г.Р.

	
	
	2025
	х
	64 923 411,28  
	0,00  
	0,00  
	64 923 411,28  
	0,00  
	

	
	
	2026
	х
	85 300 000,00  
	0,00  
	0,00  
	85 300 000,00  
	0,00  
	

	
	
	2027
	х
	69 793 000,00  
	0,00  
	0,00  
	69 793 000,00  
	0,00  
	

	
	
	2028
	х
	69 793 000,00  
	0,00  
	0,00  
	69 793 000,00  
	0,00  
	

	 
	Итого по муниципальной программе 
	908 765 911,23  
	0,00  
	17 559 149,68  
	891 206 761,55  
	0,00  
	x
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