Актуальная

версия муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

Утверждена: Постановление администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2023 №5280.

(в ред. постановлений администрации: от 20.03.2024 № 1043; от 10.04.2024 №1370; от 25.06.2024 №2439; от 24.07.2024 №2842; от 19.11.2024 №4624; от 23.12.2024 №5116; от 24.01.2025 №153; от 26.03.2025 №966; от 16.07.2025 №2517; от 27.07.2025 №2744; от 08.10.2025 №3690; от 04.12.2025 №4533; от 16.01.2026 №64; от 28.01.2026 №201; от 07.05.2026 №1675; от 24.06.2026 №5280; от 12.08.2026 №3041)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| Участники муниципальной программы | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения местного значения; 2. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности; 3. Развитие объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск»; 4. Улучшение жилищных условий населения МО «Город Всеволожск» |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения; 2. Улучшение состояния коммунально-инженерной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»; 3. Улучшение функционального и эстетического состояния общественных пространств на территории МО «Город Всеволожск»; 4. Повышение комфортности проживания граждан, улучшение текущего состояния муниципального жилого фонда |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»; Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2028 годы составляет 908 765 911,23 руб., в том числе по годам: 2024 год – 101 184 663,06 руб. 2025 год – 156 261 386,10 руб. 2026 год – 217 217 862,07 руб. 2027 год – 217 051 000,00 руб. 2028 год – 217 051 000,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование «Город Всеволожск» расположено в юго-восточной части Всеволожского района по смежеству с Романовским, Щегловским сельскими, Колтушским, Кузьмоловским, Муринским, Заневским городскими поселениями Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по границе Ленинградской области с городом Санкт-Петербургом.

Город Всеволожск является пригородом мегаполиса Санкт-Петербург             и   расположен в 22 км к востоку от него.

Всеволожск является главным транспортным узлом Всеволожского муниципального района. От автовокзала Всеволожска отправляются автобусы                                   по Всеволожскому району на Санкт-Петербург. Имеется одноименная железнодорожная станция.

Из микрорайона «Котово поле» от Центрального универсама,                                         и со ст. «Всеволожская» отправляются маршрутные автобусы в Санкт-Петербург. Через город Всеволожск проходят две ветки Ириновского направления Октябрьской железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург с отдаленными населенными пунктами района – поселками Невская Дубровка и Ладожское озеро. В черте муниципального образования расположены железнодорожные платформы Ковалево, Бернгардовка, Всеволожская и железнодорожная станция – Мельничный ручей.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям 
и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

На территории МО «Город Всеволожск» располагается довольно большая по протяженности сеть газопроводов, которые находятся в хорошем состоянии и не требуют перекладки. Газораспределительные сети МО «Город Всеволожск» составляют: газопровод низкого давления – 9523,9 м; газопровод среднего давления – 1021,94 м; газопровод высокого давления – 282,2 м; ПГР (ШРП) – 11 ед.; запорная арматура 136 ед.; КИП – 7 ед.

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение жилищного фонда
и объектов социальной сферы МО «Город Всеволожск» осуществляется 
в основном централизованно от источников теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в обслуживании у ресурсоснабжающей организации, расположенной на территории МО «Город Всеволожск».
	В МО «Город Всеволожск» теплоснабжение осуществляется от 13 котельных по тепловым сетям, протяженностью более 70 км. Общий процент физического износа котельных составляет более 66%, а средний износ тепловых сетей – около 50 %.

Износ водопроводных сетей составляет около 55% и требуется замена сетей, отслуживших нормативный срок, протяженностью около 45 км, износ канализационных сетей составляет примерно 45% и требуется замена сетей, отслуживших нормативный срок, протяженностью около 46 км.

Таким образом, город Всеволожск нуждается в проведении мероприятий по улучшению состояния инженерной инфраструктуры и внедрению современных энергоэффективных технологий.

На территории МО «Город Всеволожск» располагается примерно 496 многоквартирных жилых домов, общей площадью около 1 850, 00 тыс. кв. м. Большая доля домов имеет высокий процент физического износа 
и требует незамедлительного капитального ремонта. Также часть домов на территории МО «Город Всеволожск» относится к аварийному и ветхому жилому фонду, подлежащему сносу, а соответственно требующему переселения граждан.

В перспективе развития жилищно-коммунального комплекса МО «Город Всеволожск» - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения МО «Город Всеволожск», в том числе оптимизация, развитие и модернизация инженерных сетей, создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов, создание современного благоустроенного облика города.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основным приоритетом реализации данной программы является создание условий для работы и отдыха жителей города, повышение эстетических качеств и комфортности территории муниципального образования «Город Всеволожск».

Целью муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» является:

- Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск».

Задачами муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» являются:

- Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения местного значения;

- Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности;

- Развитие объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск»;

- Улучшение жилищных условий населения МО «Город Всеволожск».

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» являются:

- построенные инженерные сети;

- построенные (реконструированные) автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- повышение комфортности проживания граждан, улучшение текущего состояния муниципального жилого фонда;

- снесенные (демонтированные) аварийные дома на территории МО «Город Всеволожск»;

- улучшение состояния общественных территорий города Всеволожска.

3. Структурные элементы муниципальной программы

Решение задачи муниципальной программы по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»:

1.1 выполнение работ по строительству (реконструкции), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности:

2.1 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектно-сметной документации;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- строительство пешеходных дорожек;

- строительство автобусных остановок;

- обследование мостов.

Решение задачи муниципальной программы по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Отраслевого проекта «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:

1.1 проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам.

2. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

2.1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

- строительство сетей водоснабжения;

- проектирование объектов инженерной инфраструктуры.

Решение задачи муниципальной программы по развитию объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

1.1 Развитие объектов благоустройства и общественной инфраструктуры муниципального значения:

-мероприятия по благоустройству общественных пространств;

- строительство сетей уличного освещения;

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;

- мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма.

2. Комплекса процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»:

- оборудование детских, спортивных площадок;

- ремонт дворовых территорий.

Решение задачи муниципальной программы по улучшению жилищных условий населения МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

1.1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда:

- снос (демонтаж) аварийного муниципального фонда;

- выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда.

4. Приложения к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях представлены в Приложении 1 к Программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к Программе.

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 3 к Программе.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в Приложении 4 к Программе.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год (базовый) фактическое значение | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | Плановое значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность построенных (реконструированных, прошедших капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров; объектов теплоснабжения | км. | 0,446* | 1,101 | 1,031 | 1,00 |  | 2,650* | 1,124* |
| 2 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров; объектов теплоснабжения; снос аварийных многоквартирных домов | шт. | 4 | 3 | 4 |  | 4 | х | х |
| 3 | Протяженность построенных инженерных сетей | п.м. | 2781,0* | х* | х* |  | х* | х* | х* |
| 4 | Количество снесенных (демонтированных) аварийных домов | шт. | 6** | 2** | 3** |  | 2** | х** | х** |
| 5 | Количество выполненных объектов благоустройства | у.ед. | 18 | 2* | 2 |  | 2 | х | х |
| 6 | Количество единиц отремонтированного муниципального фонда | шт. | 6 | 3 | 9 |  | 5 | х | х |

*- при условии софинансирования из бюджета Ленинградской области; ** - при условии 100% расселения граждан из аварийного фонда

Приложение 2

к Муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей, и методике расчета показателей (индикатора)

муниципальной программы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Протяженность построенных (реконструированных, прошедших капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров; объектов теплоснабжения | км. | за отчетный год | Показатель равен протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных тротуаров; объектов теплоснабжения | до 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 2 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров; объектов теплоснабжения; снос аварийных многоквартирных домов | шт. | за отчетный год | Показатель равен количеству единиц выполненных проектов | до 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 3 | Протяженность построенных инженерных сетей | п.м. | за отчетный год | Показатель равен протяженности построенных инженерных сетей | до 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 4 | Количество снесенных (демонтированных) аварийных домов | шт. | за отчетный год | Показатель равен количеству единиц снесенного (демонтированного) аварийного жилья | до 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 5 | Количество выполненных объектов благоустройства | у.ед. | за отчетный год | Показатель равен количеству выполненных объектов благоустройства | до 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |  |
| 6 | Количество единиц отремонтированного муниципального фонда | шт. | за отчетный год | Показатель равен количеству отремонтированных единиц муниципального фонда | до 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |  |

Приложение 3

к Муниципальной программе

|  | План реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов ( руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2024 | 101 184 663,06 | 0,00 | 17 359 149,68 | 83 825 513,38 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 156 261 386,10 | 0,00 | 0,00 | 156 261 386,10 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 217 217 862,07 | 0,00 | 0,00 | 217 217 862,07 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 217 051 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 216 951 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2028 | 217 051 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 216 951 000,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 908 765 911,23 | 0,00 | 17 559 149,68 | 891 206 761,55 | 0,00 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 5 656 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 556 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2028 | 5 656 000,00 | 0,00 | 100000,00 | 5 556 000,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 11 312 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 11 112 000,00 | 0,00 |
| 2 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2024 | 15 459 620,00 | 0,00 | 11 811 149,68 | 3 648 470,32 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 6 716 143,62 | 0,00 | 0,00 | 6 716 143,62 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 16 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 197 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2028 | 16 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 197 000,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 54 569 763,62 | 0,00 | 11 811 149,68 | 42 758 613,94 | 0,00 |
| 3 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2024 | 79 884 937,78 | 0,00 | 0,00 | 79 884 937,78 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 156 261 386,10 | 0,00 | 0,00 | 156 261 386,10 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 210 501 718,45 | 0,00 | 0,00 | 210 501 718,45 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 195 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 198 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2028 | 195 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 198 000,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 837 044 042,33 | 0,00 | 0,00 | 837 044 042,33 | 0,00 |
| ИТОГО проектная часть |  |  |  | 902 925 805,95 | 0,00 | 12 011 149,68 | 890 914 656,27 | 0,00 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2024 | 5 840 105,28 | 0,00 | 5 548 000,00 | 292 105,28 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 5 840 105,28 | 0,00 | 5 548 000,00 | 292 105,28 | 0,00 |
| ИТОГО процессная часть |  |  |  | 5 840 105,28 | 0,00 | 5 548 000,00 | 292 105,28 | 0,00 |

Приложение 4

к Муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента | Объем расходов( руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет ЛО | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2024 | х | 101 184 663,06 | 0,00 | 17 359 149,68 | 83 825 513,38 | 0,00 | Начальник отдела строительства; Директор МУ «ВМУК» Асатрян Г.Р. |
|  |  |  | 2025 | х | 156 261 386,10 | 0,00 | 0,00 | 156 261 386,10 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 217 217 862,07 | 0,00 | 0,00 | 217 217 862,07 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 217 051 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 216 951 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 217 051 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 216 951 000,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: |  | 2024-2028 | х | 908 765 911,23 | 0,00 | 17 559 149,68 | 891 206 761,55 | 0,00 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела строительства; Директор МУ «ВМУК» Асатрян Г.Р. |
| 1.1. | Выполнение работ по строительству (реконструкции), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | проектируется | 5 656 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 556 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 5 656 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 556 000,00 | 0,00 |  |
| 2 | Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | 6 716 143,62 | 0,00 | 0,00 | 6 716 143,62 | 0,00 | Начальник отдела строительства; Директор МУ «ВМУК» Асатрян Г.Р. |
| 2.1 | Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам |  | 2024 | проектируется | 15 459 620,00 | 0,00 | 11 811 149,68 | 3 648 470,32 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | проектируется | 6 716 143,62 | 0,00 | 0,00 | 6 716 143,62 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | км. | 16 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 197 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | км. | 16 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 197 000,00 | 0,00 |  |
| 3 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности |  |  |  | 210 501 718,45 | 0,00 | 0,00 | 210 501 718,45 | 0,00 |  |
| 3.1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | 111 910 718,45 | 0,00 | 0,00 | 111 910 718,45 | 0,00 | Начальник отдела строительства; Директор МУ «ВМУК» Асатрян Г.Р. |
| 3.1.1 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектно-сметной документации |  | 2024 | 1,101 км | 39 370 259,05 | 0,00 | 0,00 | 39 370 259,05 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | проектируется | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | проектируется | 23 787 718,45 | 0,00 | 0,00 | 23 787 718,45 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | км. | 26 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 536 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | км. | 26 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 536 000,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2024 | проектируется | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,792 км. | 19 835 510,46 | 0,00 | 0,00 | 19 835 510,46 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,150 км. | 35 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 425 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | км. | 16 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 544 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | км. | 16 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 544 000,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3 | Строительство пешеходных дорожек |  | 2024 | 0,165 км. | 17 266 320,00 | 0,00 | 0,00 | 17 266 320,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 1,031 км. | 36 618 640,00 | 0,00 | 0,00 | 36 618 640,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | проектируется | 42 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 101 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | км. | 34 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 922 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | км. | 34 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 922 000,00 | 0,00 |  |
| 3.1.4 | Строительство автобусных остановок |  | 2024 | 4 шт. | 4 741 835,99 | 0,00 | 0,00 | 4 741 835,99 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 5 шт. | 10 186 561,68 | 0,00 | 0,00 | 10 186 561,68 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 2 шт. | 9 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 397 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | шт. | 4 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 497 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | шт. | 4 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 497 000,00 | 0,00 |  |
| 3.1.5 | Обследование и ремонт мостовых сооружений |  | 2024 | обследование, проектирование | 7 285 749,06 | 0,00 | 0,00 | 7 285 749,06 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 2 моста | 5 280 878,69 | 0,00 | 0,00 | 5 280 878,69 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | оследование, проектирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мост | 13 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 175 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мост | 13 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 175 000,00 | 0,00 |  |
| 3.1.6 | Проектирование и строительство светофоров |  | 2026 | проетирование | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела строительства |
| 3.2.1 | Строительство сетей водоснабжения |  | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.2 | Проектирование объектов инженерной инфраструктуры |  | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.3 | Проектирование и строительство ливневой системы водоотведения |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | п.м. опреледяется проектом | 10 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | п.м. опреледяется проектом | 10 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540 000,00 | 0,00 |  |
| 3.2.4 | Проектирование и строительство объектов теплоснабжения |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Развитие объектов благоустройтсва и общественной инфраструктуры муниципального значения | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» |  | х | 85 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 300 000,00 | 0,00 |  |
| 3.3.1 | Мероприятия по благоустройству общественных пространств |  | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МУ «ВМУК» Асатрян Г.Р. |
|  |  |  | 2025 | 2 территории | 47 568 445,61 | 0,00 | 0,00 | 47 568 445,61 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 2 территории | 70 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 300 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | территорий | 54 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 793 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | территорий | 54 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 793 000,00 | 0,00 |  |
| 3.3.2 | Строительство сетей уличного освещения |  | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МУ «ВМУК» Асатрян Г.Р. |
|  |  |  | 2025 | 8824 п.м. | 17 354 965,67 | 0,00 | 0,00 | 17 354 965,67 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 5438 п.м. | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | п.м. опреледяется проектом | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | п.м. опреледяется проектом | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |  |
| 3.3.3 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |  | 2024 | 1 ус.ед. | 783 270,72 | 0,00 | 0,00 | 783 270,72 | 0,00 | Начальник отдела ЖКХ города Логвинов С.М. |
|  |  |  | 2025 | 1 ус.ед. | 68 592,00 | 0,00 | 0,00 | 68 592,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 1 ус.ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 1 ус.ед. | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | 1 ус.ед. | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |
| 3.3.4 | Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма |  | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МУ «ВМУК» Асатрян Г.Р. |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | определяется проектом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | определяется проектом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, МУ "ВМУК" |  | х | 13 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 291 000,00 | 0,00 | Начальник отдела строительства; Директор МУ «ВМУК» Асатрян Г.Р. |
| 3.4.1 | Снос (демонтаж) аварийного муниципального фонда |  | 2024 | 2 аварийных дома | 3 660 784,09 | 0,00 | 0,00 | 3 660 784,09 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 3 аварийных дома | 5 343 575,52 | 0,00 | 0,00 | 5 343 575,52 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 2 аварийных дома | 2 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | аварийных дома | 7 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 191 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | аварийных дома | 7 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 191 000,00 | 0,00 |  |
| 3.4.2 | Выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда |  | 2024 | 3 муниципальные квартиры | 5 176 718,87 | 0,00 | 0,00 | 5 176 718,87 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 9 муниципальных квартир | 9 904 216,47 | 0,00 | 0,00 | 9 904 216,47 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 5 муниципальных квартир | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | шт. | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | шт. | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" | МУ "ВМУК" |  | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МУ «ВМУК» Асатрян Г.Р. |
| 1.1 | Оборудование детских, спортивных площадок |  | 2024 | 1 территория | 4 787 473,70 | 0,00 | 4 548 000,00 | 239 473,70 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий |  | 2024 | 1 территория | 1 052 631,58 | 0,00 | 1 000 000,00 | 52 631,58 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по программе |  |  | 2024 | х | 101 184 663,06 | 0,00 | 17 359 149,68 | 83 825 513,38 | 0,00 |  |
| Итого по программе |  |  | 2025 | х | 156 261 386,10 | 0,00 | 0,00 | 156 261 386,10 | 0,00 |  |
| Итого по программе |  |  | 2026 | х | 217 217 862,07 | 0,00 | 0,00 | 217 217 862,07 | 0,00 |  |
| Итого по программе |  |  | 2027 | х | 217 051 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 216 951 000,00 | 0,00 |  |
| Итого по программе |  |  | 2028 | х | 217 051 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 216 951 000,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по участнику (отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства) |  | 2024 | х | 90 459 944,19 | 0,00 | 11 811 149,68 | 78 648 794,51 | 0,00 | Начальник отдела строительства; Начальник отдела ЖКХ города Логвинов С.М. |
|  |  |  | 2025 | х | 91 337 974,82 | 0,00 | 0,00 | 91 337 974,82 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 131 917 862,07 | 0,00 | 0,00 | 131 917 862,07 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 147 258 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 147 158 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 147 258 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 147 158 000,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по участнику (МУ "Всеволожская муниципальная управляющая компания") |  | 2024 | х | 10 724 718,87 | 0,00 | 5 548 000,00 | 5 176 718,87 | 0,00 | Директор МУ «ВМУК» Асатрян Г.Р. |
|  |  |  | 2025 | х | 64 923 411,28 | 0,00 | 0,00 | 64 923 411,28 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 85 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 300 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 69 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 793 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 69 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 793 000,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 908 765 911,23 | 0,00 | 17 559 149,68 | 891 206 761,55 | 0,00 | x |