**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 2017 году.**

 В соответствии с Планом мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.09.2017 года № 2507 «О внесении изменений в постановление администрации от 17.11.2016 №2865», в 2017 году были реализованы следующие мероприятия:

п.1.1. «Утилизация люминесцентных ламп, несанкционированно размещенных в бывшей котельной на станции Кирпичный завод».

*Целевой индикатор Программы* – заключен 1 муниципальный контракт: № 700545 от 20.06.2017 года «Выполнение работ по утилизации люминесцентных ламп, несанкционированно размещенных в бывшей котельной на станции Кирпичный завод» с ООО «ЭП «Меркурий». Мероприятие выполнено в полном объеме в сроки, установленные контрактами. Утилизировано 47000 шт. люминесцентных ламп. Всего оказано услуг на сумму 466,4 тыс. рублей.

п.1.3 «Оказание услуг по уборке несанкционированных свалок».

*Целевой индикатор Программы* – заключен 1 муниципальный контракт № 748269 от 17.08.2017 года «Выполнение работ по уборке несанкционированно размещенных отходов производства и потребления на территории МО «Город Всеволожск».

п.1.4 «Уборка твердых коммунальных отходов со стационарных контейнерных площадок».

*Целевой индикатор Программы* – заключены 7 муниципальных контрактов:

МК № 11-01-36 от 29.05.2017 года; МК № 739415 от 08.08.2017 года; МК № 790403 от 26.09.2017 года; МК № 790409 от 26.09.2017 года; МК № 803393 от 16.10.2017 года; МК № 834643 от 04.12.2017 года; МК № 0145300004817000031-0107223-01 от 19.06.2017 года «Оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению твердых бытовых отходов за счет (трансферта) бюджета МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района».

п.3.1 Проведены экологические субботники с привлечением жителей района по уборке:

- на территории жилых массивов;

- территорий, прилегающих к организациям, предприятиям в населенных пунктах;

- памятников и воинских захоронений.

*Целевой индикатор Программы* **–** отчет (дело 05-04)

п.3.2 Проведена экологическая акция «Чистый район»

*Целевой индикатор Программы* **–** отчет (дело 05-04)

п.3.3 Проведена экологическая акция «Чистые озера»

*Целевой индикатор Программы* **–** отчет (дело 04-01)

п.3.4 Освещение в средствах массовой информации вопросов охраны окружающей среды

*Целевой индикатор Программы* **–** 2 публикации в газете «Всеволожские вести».

 Результаты реализации программы:

- Обеспечение права жителей Всеволожского муниципального района ЛО на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки во Всеволожском районе и ее постепенного улучшения;

- Снижение негативного воздействия на охрану окружающей среды и жителей Всеволожского муниципального района от несанкционированного размещения отходов различного класса опасности;

- повышение уровня знаний населения Всеволожского муниципального района о природе, экологической культуры, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения.

 С учетом выполнения запланированных мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы в полном объеме и в установленные сроки, оценка эффективности Программы за 2017 год – хорошо.