ПРОТОКОЛ № 4

заседания комиссии по противодействию коррупции администрации МО «Бугровское сельское поселение»

 17.12.2015г.

 Присутствовали:

Заместитель председателя – Иванов М.Ю., заместитель главы администрации;

Секретарь комиссии – Ломашевская С.Г. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС и вопросам безопасности;

Члены комиссии:

Деменина Г.Н. – начальник сектора по общим вопросам и организационно-

- правовой работе;

Ильин А.И. - главный специалист по землеустройству;

Приглашенные:

Иванов А.С. – специалист по противодействию коррупции администрации МО «Всеволожский муниципальный район»;

Грушковская Л.И.- директор МКУ «Агентство по строительству и благоустройству»;

Кручинина А.В. – ведущий специалист-юрист совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение».

Повестка дня:

1. Отчет по работе комиссии по земельному контролю;
2. Отчет по исполнению муниципальных контрактов;
3. Разное;

Ход заседания:

1. Отчет по работе комиссии по земельному контролю:

Выступил: Ильин А.И.:

На 01.12.2015 года было проведено 5 плановых проверок, по одной из них выявлены нарушения, материалы направлены на рассмотрение в Росреестр Ленинградской области.

Также было проведено три внеплановых проверки по физическим лицам. Материалы по одной из них были направлены в Комитет государственного строительного надзора Ленинградской области, в наш адрес пришел ответ с отказом о возбуждении административного правонарушения, так как объект недвижимости не подлежит строительной экспертизе.

В настоящее время существует проблема по взаимодействию с Всеволожским отделением Росреестра. Доступ сотрудникам администрации только через оператора в общую очередь.

Проект плана проверок на 2016 год по юридическим лицам утвержден и направлен в прокуратуру.

Решили:

 1.1 Информацию по работе комиссии по земельному контролю принять к сведению.

 1.2 Специалисту по противодействию коррупции администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Иванову А.С. довести существующую проблему слабого взаимодействия с Всеволожским отделением Росреестра до главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

1. Отчет по исполнению муниципальных контрактов.

Выступила: Грушковская Л.И.:

МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП в своей работе руководствуется ФЗ-44 от 05.04.2013 года « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По состоянию на 17.12.2015 года лимиты денежных средств выделенных МКУ "Агентство по строительству и развитию территорий» БСП " составляют-63 717 497 р.,

в том числе 55 791 797 р. на выполнение Муниципальных программ, а именно:

1. МП «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2015 год - 20 979 461 р.

2. «Комплексная МП по благоустройству и развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2015 год» - 34 812 336 р.

Всего проведено 37 конкурентных процедур на сумму, в т.ч.

- 20 аукционов на сумму 47 633 516 р.

- 16 котировок на сумму 4 777 208 р

- 43 контракта до 100 000 р. на сумму 40 058 р.

Обращений в ФАС со стороны подрядчиков на действия заказчика (МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП) за 2015 год было 3 случая, а именно:

1. По МК 45-09.15 ООО «Балт Инвест» - Устройство деткой площадки и благоустройство территории по адресу ул. Школьная, д.3-5 п. Бугры на сумму 1 172 567,0 р.

Жалоба была признана обоснованной.

Решение – отменить аукцион, внести изменения в аукционную документацию.

Заказчиком были внесены изменения в аукционную документацию. Аукцион объявлен заново.

Для справки:

Работы так и не были выполнены, т.к. подрядчик не вышел на работы.

МК расторгнут в одностороннем порядке, предъявлена претензия к банку об уплате штрафных санкций. Готовится пакет документов для внесения подрядчика в реестр недобросовестных ПОДРЯДЧИКОВ.

2. По МК ДПА 57-10.15 ООО «Созвездие» - Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Светогорская д. Порошкино на сумму 959997,60 р.

Жалоба признана не обоснованной. Аукцион состоялся.

3. По МК 71-11.15 ООО «СЗИ–Комплекс» - Строительство распределительного газопровода в д. Энколово на сумму 14 362 000,0 р. (Финансирование по данному МК производится из областного бюджета).

РЕШИЛИ:

2.1 Информацию директора МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» принять к сведению.

2.2 Включить в повестку очередного заседания комиссии по противодействию коррупции отчет главного бухгалтера администрации МО «Бугровское сельское поселение».

Исполнитель: Ведущий специалист по делам ГО и ЧС и вопросам безопасности – С.Г. Ломашевская.

Срок: 30 декабря 2015 года.

1. Разное:

По третьему пункту повестки дня заседания Комиссии по противодействию коррупции выступил специалист по противодействию коррупции администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Иванов А.С.

Напомнил о необходимости размещать на официальном сайте МО протоколы заседаний комиссии по противодействию коррупции. Также о размещении наружной рекламы на территории МО.

РЕШИЛИ:

* 1. Информацию специалиста по противодействию коррупции администрации МО «Всеволожский муниципальный район» принять к сведению.
	2. Разместить недостающую информацию на сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение».
	3. Направить письмо на имя главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» о разрешении на размещение наружной рекламы на тему противодействия коррупции.

Исполнитель: Ведущий специалист по делам ГО и ЧС и вопросам безопасности – С.Г. Ломашевская.

Срок: 25 января 2016 года.

Заместитель председателя комиссии: М.Ю. Иванов

Секретарь комиссии: С.Г. Ломашевская